| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ШУÖМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 27 сентября 2010 г. |  | № | 2302 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу

«Электронный муниципалитет (2010-2012 годы)»,

утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта»

от 03.09.2009 № 1826 «Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Электронный муниципалитет (2010-2012 годы)»

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования, утверждения, реализации, а также проведения эффективности их реализации, утвержденным постановлением руководителя администрации МОГО «Ухта» от 28.10.2008 № 2258, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу «Электронный муниципалитет (2010-2012 годы)», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 03.09.2009 № 1826 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Электронный муниципалитет (2010-2012 годы)» следующего содержания:

1.1. Раздел 3 «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» В.И. Мосеева.

И о руков  адм    Филиппова Т.А.

Приложение № 1

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 27 сентября 2010 г. № 2302

3. Перечень и описание программных мероприятий.

Долгосрочная целевая программа состоит из 7 разделов с программными мероприятиями:

Раздел 1. «Единая муниципальная мультисервисная корпоративная сеть передачи данных (КСПД) МОГО «Ухта»

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Объемы финансирования по годам (руб.) | Исполнители - главные распорядители бюджетных средств | Исполнитель | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Разработка положения и регламента работы единой муниципальной мультисервисной КСПД МОГО «Ухта» | 1 кв. 2010 г. | - | - | - | Без доп. финансирования | МУ «УЖКХ Администрация МОГО «Ухта» | МУ «УМАС» МОГО «Ухта» | - |
| 2. | Внесение КСПД в реестр муниципальной собственности и передача ее МУ «УМАС» | 2 кв. 2010 | - | - | - | Без доп. финансирования | МУ «УЖКХ», КУМИ, Администрация МОГО «Ухта» | МУ «УМАС» МОГО «Ухта» | - |
| 3. | Организация дополнительных каналов связи с удаленными подразделениями администрации МОГО «Ухта» | 2010-2012 | - | - | - | Без доп. финансирования | МУ «УЖКХ» Администрация МОГО «Ухта» | МУ «УМАС» МОГО «Ухта» | - |
| 4. | Подготовка к инвентаризации и документированию ИТ-инфраструктуры МОГО «Ухта», документооборота и процессов обмена информацией в КСПД | 3-4 кв. 2010 г. | - | - | - | Без доп. финансирования | МУ «УЖКХ» Администрация МОГО «Ухта» | МУ «УМАС» МОГО «Ухта» | - |
| 5. | Подготовка к развертыванию системы электронной почты КСПД | 1 кв. 2010 г. | - | - | - | Без доп. финансирования | Администрация МОГО «Ухта» МУ «УЖКХ» | МУ «УМАС» МОГО «Ухта» | - |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Подготовка к развертыванию системы обмена мгновенными сообщениями в КСПД | 2010 г. | - | - | - | Без доп. финансирования | МУ «УЖКХ» Администрация МОГО «Ухта» | МУ «УМАС» МОГО «Ухта» | - |
| 7. | Подготовка к развертыванию системы IP-телефонии в КСПД | 2010 г. | - | - | - | Без доп. финансирования | МУ «УЖКХ» | МУ «УМАС» МОГО «Ухта» | - |
| 8. | Подготовка к развертыванию системы видеосвязи и видеоконференц-связи в КСПД | 2010-2012 | - | - | - | Без доп. финансирования | МУ «УЖКХ» Администрация МОГО «Ухта» | МУ «УМАС» МОГО «Ухта» | - |
| 9. | Подготовка к организации системы централизованного резервного копирования информации в сети КСПД | 2010 г. | - | - | - | Без доп. финансирования | МУ «УЖКХ Администрация МОГО «Ухта» | МУ «УМАС» МОГО «Ухта» | - |
| 10. | Обучение сотрудников структурных подразделений администрации по использованию информационных ресурсов КСПД. | 2010- 2012 | 0 | 100 000 | 100 000 | 200 000 | МУ «УЖКХ» | МУ «УМАС» МОГО «Ухта» - получатель бюджетных средств | Бюджет МОГО «Ухта» |
|  | Итого по разделу 1 |  | 0 | 100 000 | 100 000 | 200 000 |  |  |  |

3

Раздел 2. «Безопасность информационных ресурсов администрации МОГО «Ухта»

и единой муниципальной мультисервисной КСПД МОГО «Ухта»

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Объемы финансирования по годам (руб.) | Исполнители - главные распорядители бюджетных средств | Исполнитель | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. | 2011г. | 2012 г. | Всего |  |  |  |
| 1. | Организация аттестации объектов информатизации отделов администрации (включая КСПД) | 2010-2012 | - | - | - | Без доп. финансирования | МУ «УЖКХ» Администрация МОГО «Ухта» | МУ «УМАС» МОГО «Ухта» | - |
| 2. | Обучение сотрудников структурных подразделений администрации по использованию средств защиты информации. | 2010-2012 | 0 | 50 000 | 50 000 | 100 000 | МУ «УЖКХ» | МУ «УМАС» МОГО «Ухта» - получатель бюджетных средств | Бюджет МОГО «Ухта» |
|  | Итого по разделу 2 |  | 0 | 50 000 | 50 000 | 100 000 |  |  |  |

Раздел 3 «Официальный интернет сайт МОГО «Ухта»

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Объемы финансирования по годам (руб.) | Исполнители - главные распорядители бюджетных средств | Исполнитель | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подготовка к организации технического обслуживание официального сайта МОГО Ухта | 2010-2012 | - | - | - | Без доп. финансирования | Администрация МОГО «Ухта» МУ «УЖКХ» | МУ «УМАС» МОГО «Ухта» | - |
| 2. | Обоснование модернизации разделов официального сайта МОГО Ухта | 2010-2012 | - | - | - | Без доп. финансирования | Администрация МОГО «Ухта» МУ «УЖКХ» | МУ «УМАС» МОГО «Ухта» | - |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Подборка и подготовка внедрения новых интернет-технологий (служб) на официальном сайте МОГО Ухта. | 2010- 2012 | - | - | - | Без доп. финансирования | Администрация МОГО «Ухта» МУ «УЖКХ» | МУ «УМАС» МОГО «Ухта» | - |
| 4. | Обработка обращений граждан с официального сайта МОГО Ухта. | 2010-2012 | - | - | - | Без доп. финансирования | Администрация МОГО «Ухта» | Отдел МИС | - |
| 5. | Подготовка и обеспечение подключения структурных подразделений администрации к сети Интернет | 2010-2012 | - | - | - | по смете управлений | Управления, учреждения, Администрация МОГО «Ухта» МУ «УЖКХ» | МУ «УМАС» МОГО «Ухта» - получатель бюджетных средств | Сметы управлений и учреждений |
| 6. | Обучение сотрудников администрации работе в сети Интернет. | 2010-2012 | 0 | 20 000 | 20 000 | 40 000 | Администрация МОГО «Ухта» | Отдел МИС | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 7. | Публикация открытых частей справочников муниципальных организаций и единой адресной книги на официальном сайте МОГО «Ухта» | 2010 г. | - | - | - | Без доп. финансирования | Администрация МОГО «Ухта» МУ «УЖКХ» | МУ «УМАС» МОГО «Ухта» | - |
| 8. | Организация работы с гражданами через службу единого окна официального сайта МОГО «Ухта» | 2010 г. | - | - | - | Без доп. финансирования | Администрация МОГО «Ухта» МУ «УЖКХ» | МУ «УМАС» МОГО «Ухта» | - |
|  | Итого по разделу 3 |  | 0 | 20 000 | 20 000 | 40 000 |  |  |  |

5

Раздел 4 «Единый электронный документооборот».

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Объемы финансирования по годам (руб.) | Исполнители - главные распорядители бюджетных средств | Исполнитель | Источники финансирова ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Разработка регламента работ и его использования по единому документообороту. | 2010 г. | - | - | - | Без доп. финансирования | Администрация МОГО Ухта» | Отдел МИС | - |
| 2. | Обучение сотрудников администрации работе с новыми программами по делопроизводству и документообороту. | 2010-2011 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | Администрация МОГО Ухта» | Отдел МИС | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 3. | Создание удостоверяющего центра ЭЦП | 2010 г. | - | - | - | Без доп. финансирования | МУ «УЖКХ» Администрация МОГО Ухта» | МУ «УМАС» МОГО «Ухта» | - |
| 4. | Создание электронного архива документов МОГО «Ухта», наполняемого в режиме реального времени. | 2010-2012 | - | - | - | Без доп. финансирования | МУ «УЖКХ» Администрация МОГО Ухта» | МУ «УМАС» МОГО «Ухта» | - |
|  | Итого по разделу 4 |  | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |  |  |  |

6

Раздел 5 «Автоматизированные муниципальные информационные ресурсы и хранилища баз данных».

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Объемы финансирования по годам (руб.) | Исполнители - главные распорядители бюджетных средств | Исполнитель | Источники финансирова-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Разработка регламента работ по организации хранилищ баз данных и муниципальных информационных ресурсов. | 2010 г. | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | МУ «УЖКХ» | МУ «УМАС» МОГО «Ухта» - получатель бюджетных средств | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 2. | Инвентаризация баз данных и АИС. | 2010-2012 | - | - | - | Без доп. финансирования | МУ «УЖКХ» КУМИ | МУ «УМАС» МОГО «Ухта» | - |
| 3. | Оценка и государственная регистрация баз данных, кадастров и муниципальных автоматизированных информационных систем в ФГУП «Роспатент». | 2010 г. | 140 000 | 0 | 0 | 140 000 | МУ «УЖКХ» | МУ «УМАС» МОГО «Ухта» - получатель бюджетных средств | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 4. | Ежегодная актуализация зарегистрированных ранее 18 муниципальных баз данных в ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР»» и 2-х муниципальных баз данных в ФГУП НТЦ «СИСТЕМА» | 2010-2012 | - | - | - | Без доп. финансирования | МУ «УЖКХ» Администрация МОГО «Ухта» | МУ «УМАС» МОГО «Ухта» | - |
| 5. | Обучение сотрудников резервному копированию информации. | 2010-2012 | 0 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | МУ «УЖКХ» | МУ «УМАС» МОГО «Ухта» - получатель бюджетных средств | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 6. | Ведение и пополнение муниципального градостроительного кадастра. | 2010- 2012 | - | - | - | По смете управления | МУ «УАГЗиООС» | - | Смета управления |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Создание и ведение (наполнение) муниципального земельного кадастра. | 2010 г. | - | - | - | По смете управления | МУ «УАГЗиООС» | - | Смета управления |
| 8. | Разработка регламентов работы с кадастрами. | 2010 г. | - | - | - | Без доп. финансирования | МУ «УЖКХ» МУ «УАГЗиООС» | МУ «УМАС» МОГО «Ухта» | - |
|  | Итого по разделу 5 |  | 190 000 | 10 000 | 10 000 | 210 000 |  |  |  |

Раздел 6 «Информационно-справочная служба «Единое окно»

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Объемы финансирования по годам (руб.) | Исполнители - главные распорядители бюджетных средств | Исполнитель | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Развертывание системы электронной почты, охватывающей всех сотрудников муниципальных управлений, учреждений и организаций города. | 2010 г. | - | - | - | Без доп. финансирования | МУ «УЖКХ» | МУ «УМАС» МОГО «Ухта» | - |
| 2. | Создание единой адресной книги по персоналу муниципального образования и прочим контрагентам | 2010 г. | - | - | - | Без доп. финансирования | МУ «УЖКХ» | МУ «УМАС» МОГО «Ухта» | - |
| 3. | Создание справочника муниципальных организаций (учреждений, подразделений), оказываемых ими услуг, режима работы и контактной информации | 2010 г. | - | - | - | Без доп. финансирования | МУ «УЖКХ» | МУ «УМАС» МОГО «Ухта» | - |
| 4. | Приобретение мебели и оборудования для размещения материалов для единой информационно-справочной службы города (района) (на базе центра обработки вызовов МУ «УМАС») | 2010-2012 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 300 000 | МУ «УЖКХ» | МУ «УМАС» МОГО «Ухта» - получатель бюджетных средств | Бюджет МОГО «Ухта» |

8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Организация доступа гражданина к информации о состоянии всех своих лицевых счетов (ЖКХ, образование, медицина) через центр обработки вызовов (в автоматическом режиме) | 2010-2012 | - | - | - | Без доп. финансирования | МУ «УЖКХ» | МУ «УМАС» МОГО «Ухта» | - |
| 6. | Организация запроса различных справок через центр обработки вызовов | 2010 | - | - | - | Без доп. финансирования | МУ «УЖКХ» | МУ «УМАС» МОГО «Ухта» | - |
| 7. | Организация подготовки установки терминалов самообслуживания в общественных местах для доступа к информации | 2010-2011 | - | - | - | Без доп. финансирования | МУ «УЖКХ» | МУ «УМАС» МОГО «Ухта» | - |
|  | Итого по разделу 6 |  | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 300 000 |  |  |  |

Раздел 7. «Приобретение программ, программных комплексов, систем связи и оборудования.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Объемы финансирования по годам (руб.) | Исполнители - главные распорядители бюджетных средств | Исполнитель | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| По разделу 1. «Единая муниципальная мультисервисная корпоративная сеть передачи данных (КСПД) МОГО «Ухта» |
| 1. | Создание технического проекта модернизации существующей до 2010 г. КСПД с включением в нее дополнительных участников. | 2010 | 176 938.72 | 0 | 0 | 176 938.72 | МУ «УЖКХ» | МУ «УМАС» МОГО «Ухта» - получатель бюджетных средств | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 2. | Создание технического проекта КСПД, на внедрение и запуск КСПД согласно технического проекта. | 2010 | 24 936.28 | 0 | 0 | 24 936.28 | Администрация МОГО «Ухта» | Отдел МИС | Бюджет МОГО «Ухта» |

9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Модернизация (наращивание) КСПД. Приобретение активного сетевого оборудования и материалов для КСПД (коммутаторы, маршрутизаторы, кабель, материалы и оборудование). | 2010-2012 | 798 125 | 100 000 | 100 000 | 998 125 | МУ «УЖКХ» | МУ «УМАС» МОГО «Ухта» - получатель бюджетных средств | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 4. | Приобретение комплектующих для ремонта сетевых ПК и комплектующих для ремонта сетевого оборудования КСПД | 2010-2012 | 89 519 | 100 000 | 100 000 | 289 519 | МУ «УЖКХ» | МУ «УМАС» МОГО «Ухта» - получатель бюджетных средств | Бюджет МОГО «Ухта» |
|  |  | 2010 | 10 481 | 0 | 0 | 10 481 | Администрация МОГО «Ухта» | Отдел МИС | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 5. | Приобретение новых сетевых ПК и другой компьютерной техники в администрации МОГО «Ухта» | 2010-2012 | 157 700 | 200 000 | 200 000 | 557 700 | Администрация МОГО «Ухта» | Отдел МИС | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 6. | Техническое обеспечение инвентаризации и документирования ИТ-инфраструктуры МОГО «Ухта», документооборота и процессов обмена информацией в КСПД | 3-4 кв. 2010 г | - | - | - | Без доп. финансирования | МУ «УЖКХ» | МУ «УМАС» МОГО «Ухта» | - |
| 7. | Техническое обеспечение развертывания системы электронной почты КСПД | 2011 г | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ «УЖКХ» | МУ «УМАС» МОГО «Ухта» | - |
| 8. | Техническое обеспечение развертывания системы обмена мгновенными сообщениями в КСПД | 2010 г | - | - | - | Без доп. финансирования | МУ «УЖКХ» Администрация МОГО «Ухта» | МУ «УМАС» МОГО «Ухта» | - |
| 9. | Техническое обеспечение развертывания системы IP-телефонии в КСПД | 2010 г. | - | - | - | Без доп. финансирования | МУ «УЖКХ» | МУ «УМАС» МОГО «Ухта» | - |
| 10. | Техническое обеспечение развертывания системы видеосвязи и видеоконференц-связи в КСПД | 2010-2012 | 0 | 100 000 | 100 000 | 200 000 | МУ «УЖКХ» | МУ «УМАС» МОГО «Ухта» - получатель бюджетных средств | Бюджет МОГО «Ухта» |

10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Приобретение новых сетевых ПК и другой компьютерной техники в структурных подразделениях администрации МОГО «Ухта» | 2010-2012 | - | - | - | По смете управлений | Управления, учреждения | - | Сметы управлений и учреждений |
| 12. | Приобретение лицензионных ОС для сетевых ПК администрации МОГО «Ухта» | 2010-2012 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 150 000 | Администрация МОГО «Ухта» | Отдел МИС | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 13. | Приобретение лицензионного программного обеспечения (ОС Windows, Office) для сетевых ПК финансового управления администрации МОГО «Ухта» | 2010 | 953 000 | 0 | 0 | 953 000 | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 14. | Модернизация сетевого оборудования локальных компьютерных сетей структурных подразделений, подключение структурных подразделений к КСПД | 2010-2012 | - | - | - | По смете управлений | Управления, учреждения | - | Сметы управлений и учреждений |
| 15. | Приобретение оборудования для системы централизованного резервного копирования информации в сети КСПД | 2011 г. | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 | МУ «УЖКХ» | МУ «УМАС» МОГО «Ухта» - получатель бюджетных средств | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 16. | Приобретение оборудования для организации каналов связи с удаленными подразделениям администрации МОГО «Ухта» | 2010-2012 | 170 000 | 270 000 | 270 000 | 710 000 | МУ «УЖКХ» | МУ «УМАС» МОГО «Ухта» - получатель бюджетных средств | Бюджет МОГО «Ухта» |
| ИТОГО по 1 разделу |  | 2 430 700 | 1 620 000 | 820 000 | 4 870 700 |  |  |  |

11

| По разделу 2. «Безопасность информационных ресурсов администрации МОГО «Ухта» и единой муниципальной мультисервисной КСПД МОГО «Ухта» |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Приобретение и установка в структурных подразделениях администрации сертифицированных аппаратных и программных средств защиты информации для КСПД и для сети Интернет | 2010-2012 | 109 127.60 | 200 000 | 200 000 | 509 127.60 | МУ «УЖКХ» | МУ «УМАС» МОГО «Ухта» - получатель бюджетных средств | Бюджет МОГО «Ухта» |
|  |  | 2010 | 90 872.40 | 0 | 0 | 90 872.40 | Администрация МОГО «Ухта» | Отдел МИС | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 2. | Обеспечение аттестации объектов информатизации отделов администрации (включая КСПД) | 2010-2012 | 0 | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | МУ «УЖКХ» | МУ «УМАС» МОГО «Ухта» - получатель бюджетных средств | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 3. | Приобретение и установка сертифицированных средств защиты конфиденциальной информации администрации МОГО «Ухта». | 2010-2012 | 0 | 50 000 | 50 000 | 100 000 | Администрация МОГО «Ухта» | Отдел МИС | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 4. | Приобретение технических средств мониторинга и управления (администрирования) сетью КСПД | 2011 г. | - | - | - | Без доп. финансирования | МУ «УЖКХ» | МУ «УМАС» МОГО «Ухта» | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 5. | Приобретение и продление лицензий на антивирусные программы для всех серверов и всех ПК администрации МОГО «Ухта» | 2010-2012 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 300 000 | Администрация МОГО «Ухта» | Отдел МИС | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 6. | Приобретение и продление лицензий на антивирусные программы структурных подразделений администрации | 2010-2012 | - | - | - | По смете управлений | Управления, учреждения | - | Сметы управлений и учреждений |

12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Техническое обслуживание КСПД, обеспечение безотказной и безопасной работы КСПД | 2011-2012 | 0 | 600 000 | 600 000 | 1 200 000 | МУ «УЖКХ» | МУ «УМАС» МОГО «Ухта» - получатель бюджетных средств | Бюджет МОГО «Ухта» |
| ИТОГО по 2 разделу |  | 300 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 3 200 000 |  |  |  |

| По разделу 3 «Официальный Интернет сайт МОГО «Ухта». |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Техническое обслуживание официального сайта МОГО Ухта. | 2010-2012 | 142 200 | 200 000 | 200 000 | 542 200 | Администрация МОГО «Ухта» | Отдел МИС | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 2. | Модернизация разделов официального сайта МОГО Ухта. | 2010-2012 | 0 | 50 000 | 50 000 | 100 000 | Администрация МОГО «Ухта» | Отдел МИС | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 3. | Внедрение новых Интернет-технологий (служб) на официальном сайте МОГО Ухта. | 2010-2012 | 0 | 50 000 | 50 000 | 100 000 | Администрация МОГО «Ухта» | Отдел МИС | Бюджет МОГО «Ухта» |
| ИТОГО по 3 разделу |  | 142 200 | 300 000 | 300 000 | 742 200 |  |  |  |

| По разделу 4 «Единый электронный документооборот». |
| --- |
| 1. | Внедрение и сопровождение системы электронного документооборота (СЭД) в структурных подразделениях администрации МОГО «Ухта», подключенных к КСПД | 2010-2012 | 500 150 | 500 000 | 500 000 | 1 500 150 | Администрация МОГО «Ухта» | Отдел МИС | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 2. | Проведение электронных торгов на заключение муниципального контракта на установку и внедрение системы электронного документооборота (СЭД) в структурных подразделениях администрации МОГО «Ухта», подключенных к КСПД | 2010 | 499 850 | 0 | 0 | 499 850 | Администрация МОГО «Ухта» | Отдел МИС | Бюджет МОГО «Ухта» |

13

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Приобретение и внедрение П.О. по делопроизводству (офисные программы обработки текста, таблиц и графики) в администрации МОГО «Ухта» | 2010-2012 | 30 000 | 200 000 | 150 000 | 380 000 | Администрация МОГО «Ухта» | Отдел МИС | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 4. | Приобретение и обновление версий (продление лицензий, абонемента) на программное обеспечение систем электронного документооборота (СЭД) в структурных подразделениях администрации МОГО «Ухта» | 2010-2012 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 300 000 | Администрация МОГО «Ухта» | Отдел МИС | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 5. | Приобретение аппаратных средств по организации электронного документооборота (сканеры, МФУ и т.д.) | 2010 г. | 84 300 | 0 | 0 | 84 300 | Администрация МОГО «Ухта» | Отдел МИС | Бюджет МОГО «Ухта» |
| ИТОГО по 4 разделу |  | 1 214 300 | 800 000 | 750 000 | 2 764 300 |  |  |  |

| По разделу 5 «Автоматизированные муниципальные информационные ресурсы и хранилища баз данных». |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Приобретение и внедрение автоматизированных систем резервирования и сохранения данных. | 2010 г. | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | МУ «УЖКХ» | МУ «УМАС» МОГО «Ухта» - получатель бюджетных средств | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 2. | Приобретение электронных терминалов (киосков) самообслуживания в общественных местах для доступа к информации | 2010-2011 | 447 800 | 1 500 000 | 0 | 1 947 800 | МУ «УЖКХ» | МУ «УМАС» МОГО «Ухта» - получатель бюджетных средств | Бюджет МОГО «Ухта» |
| ИТОГО по 5 разделу |  | 497 800 | 1 500 000 | 0 | 1 997 800 |  |  |  |

14

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По разделу 6 «Информационно-справочная служба «Единое окно» |
| 1. | Приобретение мебели, материалов, оборудования и проведение хозяйственных работ по созданию единой информационно-справочной службы МОГО «Ухта» на базе центра обработки вызовов МУ УМАС | 2010-2012 | 300 000 | 400 000 | 250 000 | 950 000 | МУ «УЖКХ» | МУ «УМАС» МОГО «Ухта» - получатель бюджетных средств | Бюджет МОГО «Ухта» |
| ИТОГО по 6 разделу |  | 300 000 | 400 000 | 250 000 | 950 000 |  |  |
| Итого по разделу 7 | 4 885 000 | 6 070 000 | 3 570 000 | 14 525 000 |  |  |  |

________________________________