| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ШУÖМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 24 мая 2012 г. |  | № | 983 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

# О подготовке к отопительному периоду 2012-2013 годов

# объектов теплоэнергетического, электроэнергетического,

# газового  и жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                 от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом МОГО «Ухта», в соответствии с Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Минпромэнерго Российской Федерации от 25 августа 2004 г., Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. № 170, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными  Приказом  Минэнерго России от 19.06.2003 № 229, организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации МДС 41-6.2000, утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 6 сентября 2000 г. № 203, в целях обеспечения своевременной подготовки топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городского округа «Ухта» к работе в отопительный период 2012-2013 гг. и успешного прохождения зимнего максимума нагрузок, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав и положение о Межведомственной комиссии по вопросам подготовки жилищно-коммунального комплекса на территории                МОГО «Ухта» к работе в осенне-зимних условиях 2012-2013 годов и прохождения отопительного периода (далее - межведомственная комиссия), на которую возложить обязанность по контролю за ходом подготовки теплоэнергетического, электроэнергетического, газового и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городского округа «Ухта» (далее - МОГО «Ухта») в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению:

# 1.1. Начиная с 1 июня  2012 года еженедельно проводить заседания штаба с рассмотрением выполнения планов по подготовке объектов теплоэнергетического, электроэнергетического, газового и жилищно-коммунального хозяйства           МОГО «Ухта» к работе в отопительном периоде 2012-2013 годов.

# 2

2. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта» к работе в отопительном сезоне 2012-2013 годов в разрезе населенных пунктов  МОГО «Ухта» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих и сетевых организаций (независимо от ведомственной принадлежности и организационно правовых форм, имеющим на балансе, в оперативном управлении, в хозяйственном ведении или аренде и обслуживании источники ресурсоснабжения, инженерные сети и сооружения), руководителям управляющих организаций, независимо от форм собственности, товариществам собственников жилья,  жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам:

3.1. В течение межотопительного периода 2012 года обеспечить выполнение мероприятий по подготовке подведомственных объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в отопительный период 2012-2013 годов в соответствии с утвержденными планами и графиками/

3.2. Создать в организациях комиссии по оценке готовности  подведомственных объектов инженерной инфраструктуры МОГО «Ухта» в порядке, установленном руководителем организации с включением (по согласованию) в состав комиссии представителей Ухтинского территориального отдела Ростехнадзора, Государственной жилищной инспекции по г.Ухте, Межведомственной комиссии.

# Готовность к работе в отопительный период юридических лиц - ресурсоснабжающих и сетевых организаций коммунального комплекса                 МОГО «Ухта», имеющих в хозяйственном ведении (обслуживании, аренде) объекты теплоэнергетического, электроэнергетического, газового хозяйства, водоснабжения и водоотведения, подтверждается актами и паспортами, оформленными в соответствии с приложениями №10 и № 11 к настоящему постановлению.

# Готовность к работе в отопительный период ресурсоснабжающих и сетевых подразделений  коммунального комплекса на территории МОГО «Ухта», имеющих вышестоящую организацию за пределами МОГО «Ухта»,  подтверждается документацией, оформленной в соответствии с требованиями  нормативно- правовых актов Российской Федерации по отрасли или регламентом (положением) о подготовке к эксплуатации к отопительному периоду, разработанным по организации.

# Срок завершения оформления паспортов  готовности ресурсоснабжающих и сетевых организаций коммунального комплекса МОГО «Ухта» –  15  октября 2012 года, если иное не установлено требованиями иных нормативно- правовых актов Российской Федерации по отрасли или регламентом (положением) о подготовке к эксплуатации к отопительному периоду, разработанным по организации.

Готовность к работе в отопительный период управляющих организаций независимо от формы собственности, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, в управлении ( обслуживании ) которых находится жилищный фонд МОГО «Ухта» подтверждается паспортом готовности объекта жилищного фонда к работе в осенне-зимний период, актом и паспортом готовности

3

в разрезе организаций, в управлении (обслуживании) которых находится жилищный фонд МОГО «Ухта», оформленными  в соответствии с приложениями № 10, № 12 и № 14 к настоящему постановлению.

Управляющим организациям независимо от форм собственности, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам в срок до 15 сентября 2012 года предоставить в Государственную жилищную инспекцию по г.Ухте паспорта готовности бъектов жилищного фонда МОГО «Ухта» ( по каждому дому) к эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013 годов, оформленные в соответствии с требованиями  Правил и норм эксплуатации жилищного фонда;

3.3. Издать приказы по организациям о назначении лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную техническую эксплуатацию тепло- и электроустановок подведомственных объектов;

3.4. Издать приказы  о назначении лиц, ответственных за сбор и передачу информации по вопросу подготовки подведомственных объектов к работе в отопительный период  2012-2013 годов,  с указанием фамилии, имени, отчества и номера контактного телефона, копии приказов представить в МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» в срок до 30 мая  2012 года;

Лицам, ответственным за сбор и передачу информации по вопросу подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в отопительный сезон 2012-2013 годов, необходимо обеспечить  предоставление  отчетности в             МУ «УЖКХ» для последующего своевременного предоставления сводной  информации в Министерство архитектуры, строительства, коммунального хозяйства и энергетики Республики Коми:

- в соответствии с приложениями № 3, 4, начиная с 01 июня 2012 года, в дальнейшем, ежемесячно до 28 числа текущего месяца;

- в соответствии с приложением № 5, начиная с 01 июня 2012 года, в дальнейшем, раз в 10 дней до 16-00 час каждую среду;

- в соответствии с приложением № 7 (статистический отчет № 1 - ЖКХ (зима) срочная) плановые цифры до 25 мая 2012 года, в дальнейшем, сводный отчет ежемесячно, до 28 числа текущего месяца;

- в соответствии с приложением № 8 (статистический отчет № 1 - ЖКХ (зима) краткая) начиная с 28 мая  2012 года, в дальнейшем, еженедельно по  понедельникам;

- обеспечить предоставление дополнительной информации в рамках  запросов  вышестоящих и надзорных органов;

3.5. Продолжить реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на подведомственных объектах в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ  « Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и утвержденными программами  по энергосбережению, в том числе по оснащению приборами учета тепла, воды, газа и электрической энергии, а также вводу их в эксплуатацию;

3.6. В срок до 01 сентября  2012 года создать и утвердить обязательный минимальный резерв материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных ситуаций на подведомственных объектах жилищно-коммунального и

4

теплоэнергетического, электроэнергетического и газового хозяйства на территории муниципального образования в отопительный период 2012-2013 года в материальном и денежном выражении в соответствии с приложением № 6;

3.7. Обеспечить оформление актов разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной  ответственности сторон, устанавливающих границы ответственности за техническое состояние и обслуживание инженерных сетей.

4. Рекомендовать руководителям  организаций, имеющим в собственности, хозяйственном ведении или обслуживании колодцы, расположенные на проезжей части дорог, в ходе подготовки к отопительному сезону 2012-2013 годов обследовать их, отремонтировать и,  в случае ремонта, вывести на уровень отметки дорожного покрытия.

5. Рекомендовать руководителям организаций при проведении земляных работ, связанных с выполнением аварийно-восстановительных и ремонтных работ  на инженерных сетях в населенных пунктах на территории МОГО «Ухта», после  их завершения обеспечить в полном объеме восстановление нарушенного благоустройства территорий (асфальтирование, озеленение) в сроки, установленные ордером на производство земляных работ.

6. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих и теплосетевых  организаций: Филиалу ОАО «Тепловая генерирующая компания № 9» «Коми» «Ухтинские тепловые сети», Участок тепловодоснабжения ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» НШУ «Яреганефть», Воркутинский участок дирекции тепловодоснабжения (ответственные  лица по согласованию), МУП «Ухтаэнерго» в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории МОГО «Ухта», руководствуясь Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Минэнерго Российской Федерации от 24.03.2003 № 115,  Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными Приказом Минэнерго России  от 19.06. 2003 № 229, в течение межотопительного периода 2012 года:

6.1.Выполнить комплекс мероприятий:

- ремонт, режимную наладку и промывку тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в соответствии с утвержденными планами и графиками. В каждом конкретном случае превышение рекомендуемого срока ремонтных работ, связанного  с прекращением горячего водоснабжения, согласовывается при соответствующем обосновании в администрации МОГО «Ухта»;

- выполнить тепловую изоляцию магистральных трубопроводов, проложенных в помещениях технических подвалов многоквартирных домов;

- замену ветхих тепловых сетей в соответствии с разработанными планами, нормативами и допущенным недоремонтом;

- подготовку инженерного оборудования на источниках теплоснабжения и центральных тепловых пунктах, в том числе по осмотрам и испытаниям котлов, сосудов, трубопроводов;

- промывку и текущий ремонт теплообменников и бойлерных установок по жилищному фонду, где в течение прошедшего отопительного периода были выявлены факты некачественной поставки коммунальных услуг по горячему водоснабжению и отоплению;

- принять меры по приведению качества сетевой воды в соответствие с

5

утвержденными нормативами, учитывая обращения управляющих и жилищно-эксплуатационных организаций по данному вопросу;

- принять меры по организации коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.

6.2. Разработать и предоставить на согласование в  администрацию              МОГО «Ухта»:

- в срок до 30 мая 2012 года:

- планы-графики по профилактике, текущему и капитальному ремонту основного и вспомогательного оборудования источников тепла, магистральных и квартальных тепловых сетей, центральных тепловых пунктов;

- графики проведения  испытаний основного и вспомогательного оборудования источников тепла, тепловых сетей, тепловых пунктов на прочность и плотность; испытаний тепловых сетей на тепловые потери и максимальную температуру теплоносителя, промывки оборудования и коммуникаций  источников тепла, трубопроводов тепловых сетей и тепловых пунктов;

- в срок до 15 августа 2012 года:

- графики подключения систем теплопотребления объектов в разрезе теплоисточников;

- температурные графики отпуска тепловой энергии (теплоносителя)   потребителям   в разрезе теплоисточников.

6.3. Довести вышеуказанные графики до сведения заинтересованных организаций, управляющих компаний, в том числе МУ «УЖКХ» и Государственной жилищной инспекции по г.Ухта в целях контроля за их исполнением и соблюдением;

6.4. Оказать содействие администрации МОГО «Ухта», в том числе по предоставлению необходимой информации, при разработке схемы теплоснабжения муниципального образования в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» - срок до 20 июня 2012 года.

7. Обязать руководителей управляющих организаций: МУП «Ухтажилфонд»,  МУП «Общий дом», рекомендовать руководителям  ООО «Управляющая компания «Дом», ООО «Ремонт и услуги», ООО Управляющая компания  «Домсервис», ООО «Управляющая компания «Жилсервис», ООО «Управляющая компания «Жилкомсервис», ООО «Партнер», ООО «Ухтинская управляющая компания», ООО «СМУ-13», ООО «Строй-мастер», ООО «Газпром Трансгаз Ухта», ООО «Техстрой», председателям правлений товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов:

7.1. В срок до 01.06.2012 года разработать и согласовать с ресурсоснабжающими  организациями  графики ремонтно-профилактических работ внутридомовых инженерных систем с последующим предоставлением согласованных графиков в МУ «УЖКХ» для ведения контроля при подготовке  многоквартирных домов (далее – МКД) к эксплуатации в отопительный период 2012-2013 годов;

7.2. Обеспечить подготовку жилищного фонда на территории                     МОГО «Ухта» к эксплуатации в отопительном сезоне 2012-2013 годов в соответствии с Договорами управления и утвержденными собственниками помещений в МКД перечнями работ и услуг по содержанию и ремонту общего

6

имущества многоквартирных домов;

7.3. Выполнить регламентные работы по промывке и гидравлическим испытаниям внутридомовых сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения с участием представителей теплоснабжающих организаций. Подготовленные внутридомовые системы теплопотребления сдать теплоснабжающей организации  по акту в соответствии с формой, утвержденной (рекомендованной) ресурсоснабжающей организацией, или, при отсутствии таковой, согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

Объемы расхода сетевой воды на промывку систем центрального отопления и горячего водоснабжения зданий фиксируются по отдельному акту, согласованному с теплоснабжающей организацией, и, при сбросе промывочной воды: в систему канализации – с МУП «Ухтаводоканал», в систему ливневой канализации – с МУП «Ухтаспецавтодор»».

7.4. Совместно с МУП «Ухтаводоканал» принять меры по предотвращению промерзания в местах нахождения  систем и устройств холодного водоснабжения и водоотведения помещений в многоквартирных домах МОГО «Ухта» в отопительном сезоне 2012-2013 годов на основании анализа подобных фактов, имевших место в предыдущем отопительном сезоне;

7.5. Обеспечить меры по взысканию образовавшейся задолженности с потребителей  за оказанные жилищно-коммунальные услуги ( далее - ЖКУ).

8. МУП «Ухтаводоканал»:

8.1. В рамках подготовки к отопительному периоду 2012-2013 годов  провести замену ветхих наружных и внутренних сетей водоснабжения и водоотведения согласно планам текущего и  капитального ремонтов на 2012 год;

8.2. Обеспечить подготовку внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения к эксплуатации в отопительный период 2012-2013 годов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда и порядком взаимоотношений между МУП «Ухтаводоканал» и Управляющими организациями всех форм собственности при управлении общедомовым имуществом  МКД на территории МОГО «Ухта»;

8.3. Провести анализ фактов промерзания в местах нахождения систем и устройств холодного водоснабжения и водоотведения помещений в многоквартирных домах МОГО «Ухта» в предыдущем отопительном периоде и совместно с Управляющими организациями принять меры по предотвращению повторения подобных ситуаций в отопительном сезоне 2012-2013 годов.

8.4. В межотопительный период 2012 года выполнить регламентные работы по промывке водоводов и резервуаров чистой воды, ремонт и ревизию запорной арматуры на внутренних и наружных сетях водоснабжения и водоотведения, ремонт колодцев канализации и водопровода, ремонт и ревизию пожарных гидрантов;

8.5. В межотопительный период 2012 года выполнить ремонт и утепление водоразборных колонок, ремонт пожарных гидрантов, приобрести необходимый запас материально-технических средств для ликвидации аварийных ситуаций на объектах водоснабжения и водоотведения;

8.6. Обеспечить меры по взысканию образовавшейся задолженности с потребителей за оказанные жилищно-коммунальные услуги (далее - ЖКУ).

9. МУП «Ухтаэнерго»:

7

9.1. В течение межотопительного периода 2012 года обеспечить выполнение запланированных мероприятий по подготовке ведомственных объектов теплоэнергетического и газового хозяйства к работе в отопительном сезоне  2012 -2013 годов в соответствии с утвержденными планами и графиками;

9.2. Продолжить работу по установке приборов учета энергоресурсов на муниципальных объектах теплоэнергетики в рамках утвержденной программы энергосбережения по предприятию за счет имеющихся источников финансирования. Со дня ввода в эксплуатацию установленных приборов учета,  расчеты с поставщиками коммунальных услуг производить согласно показаниям  приборов;

9.3. Обеспечить поставку твердого топлива (угля) для котельных пгт.Ярега, пст.Тобысь до начала отопительного сезона 2012-2013 года в объемах, предусматривающих 45-суточный запас.

9.4. Обеспечить меры по взысканию образовавшейся задолженности с потребителей за оказанные жилищно-коммунальные услуги ( далее - ЖКУ).

10. МУП «Ухтаспецавтодор» в срок до 15 октября 2012 года обеспечить выполнение комплекса мероприятий:

- подготовку дорожного хозяйства МОГО «Ухта» в соответствии с утвержденными планами и графиками;

- ремонт и подготовку спецтехники для уборки дорог общего пользования на  территории МОГО «Ухта» в зимний период;

- консервацию летней уборочной техники (срок может быть откорректирован с учетом погодно-климатических условий);

- приобрести противогололедную песчано-соляную смесь и специальные реагенты в необходимом объеме;

- прочистку водопропускных труб, промывку и очистку сетей и колодцев ливневой канализации с последующей сезонной консервацией.

11. МУ «Управление здравоохранения» администрации МОГО «Ухта»,   МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта», МУ «Управление культуры» администрации МОГО «Ухта», МУ «Управление физкультуры и спорта» администрации МОГО «Ухта»:

# 11.1. Назначить в учреждениях комиссии по оценке готовности подведомственных объектов социальной сферы в порядке, установленном руководителем организации;

# 11.2. Обеспечить контроль за подготовкой  подведомственных объектов к работе в отопительный сезон 2012-2013 годов, в том числе выполнение  регламентных работ по подготовке  внутридомового теплоэнергетического, электроэнергетического и водопроводно-канализационного хозяйства. Подготовленные системы теплопотребления сдать теплоснабжающей организации по акту в соответствии с формой, утвержденной (рекомендованной)   ресурсоснабжающей организацией, или, при отсутствии таковой, согласно приложению  № 9 к настоящему постановлению.

11.3. Готовность социальных объектов к работе в отопительный период подтверждается паспортом и актом готовности социального объекта                       МОГО «Ухта», оформленными в соответствии  с приложениями № 10, 13, 15 к настоящему постановлению.

8

# Срок завершения оформления паспортов готовности организаций –                  15 сентября 2012 г.

11.4. Обеспечить предоставление информации в МУ «УЖКХ» по вопросам  подготовки подведомственных объектов к работе в предстоящем отопительном сезоне в рамках запросов вышестоящих и надзорных органов;

11.5. В целях реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности продолжить работу по оснащению приборами  учета тепла, горячей и холодной воды в подведомственных зданиях, строениях, сооружениях и иных объектах в рамках утвержденной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение в муниципальных учреждениях МОГО «Ухта» на 2010-2014годы». Со дня ввода в эксплуатацию установленных приборов учета энергоресурсов расчеты с поставщиками коммунальных услуг производить согласно  показаниям этих приборов;

11.6. Обеспечить оплату текущего потребления энергоресурсов перед организациями коммунального комплекса, а также погашение образовавшейся задолженности в срок до 15.06.2012 и до начала отопительного сезона                      2012-2013 годов.

12. МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта»:

12.1. В срок до 30.05.2012 года издать приказ о назначении специалистов, ответственных за сбор  информации по вопросам подготовки и функционирования  объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта» в отопительном сезоне  2012-2013 годов;

12.2. Осуществлять формирование сводной отчетности по МОГО «Ухта» о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетического, электроэнергетического, газового и жилищно-коммунального хозяйства                 МОГО «Ухта» к эксплуатации в отопительном сезоне 2012-2013 годов для предоставления в органы надзора и вышестоящие инстанции;

12.3. В срок до 01 октября 2012 года провести выборочную проверку созданного в организациях жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта»  аварийного запаса материально-технических ресурсов для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения, социального назначения и жилищного фонда  МОГО «Ухта».

12.4. Организовать работу и обеспечить:

- систему учета договоров управления многоквартирными домами на территории муниципального образования, заключаемых с управляющими организациями, выбранными на общих собраниях собственниками помещений в многоквартирных домах, в части муниципального жилья;

- контроль за подготовкой объектов теплоэнергетического, электроэнергетического, газового, водопроводно-канализационного хозяйства и жилищного фонда МОГО «Ухта» к работе в осенне-зимних условиях                2012-2013 года.

13. МУ «Управление муниципальных автоматизированных систем» администрации МОГО «Ухта»:

13.1. Обеспечить ведение мониторинга  размеров начисляемых гражданам платежей за жилищно-коммунальные услуги и состояния расчетов за предоставленные жилищно-коммунальные услуги с поставщиками услуг;

9

13.2. Обеспечивать взыскание образовавшейся задолженности населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги согласно заключенным с управляющими организациями договорам о ведении аналитического учета операций, связанных с оплатой ЖКУ и о взыскании задолженностей;

14. МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» администрации МОГО «Ухта»:

14.1. В рамках подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к прохождению осенне-зимнего периода провести учебно-тренировочные занятия службой коммунально-технического обеспечения МОГО «Ухта» с руководящим и техническим персоналом на объектах теплоэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта» по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения в отопительный период                  2012-2013 годов;

14.2. Совместно с организациями жилищно-коммунального комплекса  МОГО «Ухта» обеспечить ведение реестра специализированной транспортной  техники (тракторы, бульдозеры, автокраны) привлекаемой, при необходимости, для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории               МОГО «Ухта» в разрезе предприятий и организаций.

15. Отделу экономического развития администрации МОГО «Ухта»  обеспечить контроль за своевременной оплатой муниципальными учреждениями потребленных энергоресурсов и погашением задолженностей перед ресурсоснабжающими организациями коммунального комплекса.

16. Управлению по работе с территориями администрации МОГО «Ухта»:

16.1. Обеспечить контроль за организацией мероприятий по заготовке твердого топлива (дров) для населения в соответствии с нормами отпуска, утвержденными приказом Службы Республики Коми по тарифам от 31.05.2011               № 32/11 «О нормативах потребления топлива твердого, реализуемого гражданам  для нужд отопления муниципального образования городского округа «Ухта»;

16.2. Совместно с МУ «УЖКХ» через средства массовой информации довести до сведения граждан, являющихся владельцами частных домостроений, информацию о необходимости самостоятельной подготовки к отопительному сезону 2012-2013 годов инженерных коммуникаций, подключенных к сетям централизованного теплоснабжения,  водоснабжения и водоотведения.

17. Рекомендовать Ухтинскому территориальному отделу Печорского управления Ростехнадзора:

17.1. Обеспечить в пределах своих полномочий контроль и надзор за подготовкой объектов  электро- и теплоэнергетического хозяйства  МОГО «Ухта»  к прохождению отопительного периода  2012-2013 годов;

17.2. Принимать в установленном порядке участие в работе комиссий по проверке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период 2012 -2013 годов с оформлением результатов проверки соответствующим актом для последующего получения организацией паспорта готовности к работе в предстоящем отопительном периоде.

17.3. Оказывать содействие и помощь администрации МОГО «Ухта» в решении вопросов организации в границах городского округа бесперебойного электро-, тепло-, газоснабжения населения в рамках реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах реализации местного

10

самоуправления в Российской Федерации».

18. Рекомендовать Государственной жилищной инспекции по Республике Коми по г.Ухта:

18.1. Обеспечить в установленном порядке контроль за подготовкой объектов жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период                    2012-2013 годов с подписанием Актов готовности жилищного фонда                       МОГО «Ухта» в разрезе управляющих компаний.

18.2. Оказывать содействие и помощь администрации МОГО «Ухта» в решении вопросов подготовки жилищного фонда  МОГО «Ухта» к сезонной эксплуатации в рамках реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах реализации местного самоуправления в Российской Федерации».

19. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 25 мая 2011 г. № 1068  «О подготовке к отопительному периоду 2011-2012 годов объектов теплоэнергетического, электроэнергетического, газового и жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта» признать утратившим силу.

20. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта».

21. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на портале МОГО «Ухта».

Руководитель администрации 						          О.В. Казарцев

Приложение № 1

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 24 мая 2012 г. № 983

# СОСТАВ

Межведомственной комиссии по вопросам подготовки

жилищно-коммунального комплекса на территории МОГО «Ухта» к работе в зимних условиях  2012 -2013 гг. и прохождении отопительного периода

| Казарцев О.В. | - руководитель администрации МОГО «Ухта», председатель комиссии |
| --- | --- |
| Соболев С.С. | - первый заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта», заместитель председателя комиссии |
| Чупров В.М. | - начальник МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта», заместитель председателя комиссии |
| Зубрилина С.П. | - ведущий инженер МУ «Управление жилищно- коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта», секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |
| Богачик П.Н. | - начальник МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» |
| Девятовская Л.Н. | - заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции Республики Коми (по согласованию) |
| Мигунова О.А. | - начальник Управления по работе с территориями администрации МОГО «Ухта» |
| Климушев Е.А. | - начальник филиала ОАО «Комигаз» (трест «Ухтамежрайгаз») (по согласованию) |
| Машков Р.Ю. | - начальник Ухтинского территориального отдела Печорского управления Ростехнадзора (по согласованию) |
| Игнатова Е.В. | - начальник Финансового управления администрации МОГО «Ухта» |
| Чухнов О.В. | - технический директор - главный инженер филиала ОАО «ТГК-9» «Коми» «Ухтинские тепловые сети» (по согласованию) |
| Курлыгин П.А. | - генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» (по согласованию) |
| Рогачев В.Е. | - директор филиала ОАО « МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» ПО «Центральные электрические сети» (по согласованию) |
| Щелканова Е.А. | - директор МУП «Ухтаводоканал» МОГО «Ухта» (по согласованию) |
| Мищенко В.В. | - директор МУП «Ухтаэнерго» МОГО «Ухта» (по согласованию) |

ПОЛОЖЕНИЕ

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ

ПОДГОТОВКИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

НА ТЕРРИТОРИИ МОГО «УХТА»  К РАБОТЕ

В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ И ПРОХОЖДЕНИЯ

ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Межведомственная комиссия по вопросам подготовки жилищно-коммунального комплекса на территории МОГО «Ухта» к работе в зимних условиях и прохождения отопительного периода (далее именуется - Комиссия) образуется для обеспечения согласованных действий энергоснабжающих организаций, администрации МОГО «Ухта» органов исполнительной власти, организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда, находящихся на территории МОГО «Ухта», в целях своевременной подготовки жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта» к работе в зимних условиях и безаварийного прохождения отопительного периода.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Коми и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, правовыми актами органов местного самоуправления МОГО «Ухта», а также настоящим Положением.

1.3.  Работу Комиссии возглавляет председатель.

1.4. Состав Комиссии утверждается и изменяется руководителем администрации МОГО «Ухта».

## 2. ФУНКЦИИ И ПРАВА КОМИССИИ

2.1. Основными задачами Комиссии являются:

2.1.1. Координация деятельности энергоснабжающих организаций и иных организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда, находящихся на территории МОГО «Ухта», по вопросам подготовки объектов жилищно-коммунального, энергетического и газового комплекса, а также социальной и жилищной сфер МОГО «Ухта» к работе в зимних условиях и обеспечения безаварийного прохождения отопительного периода.

2.1.2. Подготовка и внесение в установленном порядке руководителю администрации МОГО «Ухта» предложений:

- по реализации утвержденных в установленном порядке мероприятий по своевременной подготовке жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта» к работе в зимних условиях;

- по разработке и реализации мероприятий по обеспечению безаварийного прохождения на территории МОГО «Ухта» отопительного периода;

- по оперативному решению вопросов, связанных со своевременной подготовкой объектов жилищно-коммунального комплекса, социальной и жилищной сфер МОГО «Ухта» к работе в зимних условиях и безаварийным прохождением отопительного периода.

2.1.3. Анализ и оценка хода подготовительных работ к отопительному сезону на объектах жилищно-коммунального комплекса, социальной и жилищной сфер, состояния объектов в период прохождения отопительного периода.

2.2. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:

2

- запрашивать и получать в установленном порядке информацию и материалы по вопросам своей компетенции у руководителей энергоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда, находящихся на территории МОГО «Ухта», государственных органов, органов местного самоуправления;

- приглашать в установленном порядке по согласованию на свои заседания представителей энергоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда, и представителей органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и организаций, расположенных на территории МОГО «Ухта»;

- заслушивать в установленном порядке на своих заседаниях по вопросам своей компетенции информации руководителей организаций;

- вносить в установленном порядке предложения по вопросам своей компетенции на рассмотрение руководителя администрации МОГО «Ухта», председателя Межведомственной комиссии по вопросам подготовки жилищно-коммунального комплекса Республики Коми к работе в зимних условиях и прохождения отопительного периода.

## 3. РЕГЛАМЕНТ И СОСТАВ КОМИССИИ

3.1. Формой деятельности Комиссии являются заседания. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины ее членов. Заседание комиссии ведет председатель Комиссии, а в случае его отсутствия по его поручению - один из его заместителей. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При распределении голосов поровну право решающего голоса принадлежит председателю Комиссии, а при его отсутствии - председательствующему на заседании заместителю председателя Комиссии.

3.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц.

3.3. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, а при необходимости реализуются в виде проектов постановлений руководителя администрации МОГО «Ухта».

3.4. Руководство деятельностью комиссии осуществляет ее председатель, а в случае его отсутствия по его поручению - один из заместителей председателя Комиссии.

Председатель Комиссии:

- утверждает план работы Комиссии, который принимается на заседании Комиссии, ведет заседания Комиссии, контролирует выполнение принятых решений и утвержденных планов работы Комиссии;

- формирует повестку дня заседаний Комиссии с учетом предложений членов Комиссии;

- вносит в установленном порядке на рассмотрение руководителя администрации МОГО «Ухта» предложения по персональному составу Комиссии;

- подписывает протоколы заседаний Комиссии.

Секретарь Комиссии:

- оформляет проекты повесток заседаний Комиссии, осуществляет ведение протоколов заседаний Комиссии и их оформление;

3

- организует хранение и обработку документов Комиссии.

3.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администрацией МОГО «Ухта».

_____________________________

Приложение № 2

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 24 мая 2012 г. № 983

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПОДГОТОВКЕ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

муниципального образования городского округа «Ухта»

К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

2012-2013 годов

2012 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОТРЕБНОСТЬ в финансовых средствах на ремонтно-восстановительные работы при подготовке к отопительному сезону 2012-2013 г.г. (не зависимо от ведомственной принадлежности) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( тыс. руб.) |
| Наименование эксплуатирующей организации (предприятие ЖКХ, администрация поселения) | Объекты теплоэнергетики (котельные, тепловые сети, центральные тепловые пункты и т.д.) | Объекты водоснабжения (водозаборные сооружения, очистные сооружения водопровода, водопроводные сети и т.д.) | Объекты водоотведения (очистные сооружения канализации, канализационные насосные станции, канализационные сети и т.д.) | Жилой фонд |
|  | текущий ремонт | капитальный ремонт, модернизация | итого | текущий ремонт | капитальный ремонт, модернизация | итого | текущий ремонт | капитальный ремонт, модернизация | итого | текущий ремонт | капитальный ремонт, модернизация | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ОАО «ТГК-9» «Коми» «УТС» | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НШУ «Яреганефть» ТПП «ЛУКОЙЛ- Ухтанефтегаз» | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Ухтаэнерго» | 4611,34 | 756,900 | 5368,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воркутинский участок дирекции по тепловодоснабжению | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Ухтаводоканал» |  |  |  | 1760,0 | 16382,36 | 18142,36 | 1440,0 | 4110,62 | 5550,62 |  |  |  |
| ООО «СМУ-13» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9072,72 | 0 | 9072,72 |
| ООО «Строй-Мастер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1122,50 | 0 | 1122,50 |
| МУП «Ухтажилфонд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32831,41 | 0 | 32831,41 |
| ООО УК «Домсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10788,01 | 0 | 10788,01 |
| МУП «Общий дом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3811,00 | 0 | 3811,00 |
| ООО «Ремонт и Услуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5628,85 | 0 | 5628,85 |
| ООО УК «Дом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26376,21 | 0 | 26376,21 |
| ООО УК «Жилсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,00 | 0 | 15000,00 |
| ООО УК «Жилкомсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1318,00 | 0 | 1318,00 |
| ООО «Партнер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 188,33 | 0 | 1 188,33 |  |
| ООО «Ухтинская управляющая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,00 | 0 | 21,00 |
| ООО «УК «Техстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 | 0 | 150,00 |
| ВСЕГО по МОГО «Ухта» | 4611,34 | 756,900 | 5368,24 | 1760,00 | 16382,36 | 18142,36 | 1440,00 | 4110,62 | 5550,62 | 93808,03 | 0 | 93808,03 |  |

Примечание: показатели по МУП «Ухтаводоканал» сформированы  в соответствии с  потребностью в финансовых средствах, необходимых для реализации производственной программы на 2012 год в части статей затрат на ремонт и техническое обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения, а также расходов на развитие предприятия.

*Данные  о финансовых потребностях  на ремонтно-восстановительные работы в рамках подготовки к отопительному сезону 2012 -2013 гг. организациями не предоставлены

|  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОТРЕБНОСТЬ в финансовых средствах на приобретение топлива к началу отопительного сезона 2012-2013 г.г. ( не зависимо от ведомственной принадлежности) |
|  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб) |
| Наименование коммунального потребителя (предприятие ЖКХ, администрация поселения) | уголь | дрова | щепа | мазут | нефть | д/топливо для резервных ДГ | Итого на приобретение топлива |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МУП «Ухтаэнерго» ( котельная пст.Тобысь, пгт.Ярега) | 415,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415,13 |
| Всего по МОГО «Ухта» | 415,13 |  |  |  |  |  | 415,13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПОДГОТОВКА |  |  |
|  | котельных коммунального назначения к отопительному сезону 2012 -2013 г.г. |  |
|  |  | (независимо от ведомственной принадлежности) |  |  |
| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | План ( ед.) | Факт (ед.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| пгт.Ярега котельная нефтешахты №1 | ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" ТПП "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз" НШУ "Яреганефть" | 1 |  |
| пст.Нижний Доманик котельная нефтешахты № 3 | ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" ТПП "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз" НШУ "Яреганефть" | 1 |  |
| г.Ухта |  |  |  | Филиал ОАО "ТГК-9" «Коми» "Ухтинские тепловые сети" | 1 |  |
| пгт.Шуда-Яг | Филиал ОАО "ТГК-9" «Коми» "Ухтинские тепловые сети" | 1 |  |
| мкр.Дальний | Филиал ОАО "ТГК-9" «Коми» "Ухтинские тепловые сети" | 1 |  |
| мкр.Ветлосян | Филиал ОАО "ТГК-9" «Коми» "Ухтинские тепловые сети" | 1 |  |
| пгт.Ярега | Филиал ОАО "ТГК-9" «Коми» "Ухтинские тепловые сети" | 1 |  |
| пст.Седью | Филиал ОАО "ТГК-9" «Коми» "Ухтинские тепловые сети" | 1 |  |
| пгт.Боровой | Филиал ОАО "ТГК-9" «Коми» "Ухтинские тепловые сети" | 1 |  |
| пгт.Водный | МУП "Ухтаэнерго" | 1 |  |
| с.Кедвавом | МУП "Ухтаэнерго" | 1 |  |
| Югэр |  |  |  | МУП "Ухтаэнерго" | 1 |  |
| Дежнево |  |  |  | МУП "Ухтаэнерго" | 1 |  |
| Ярега |  |  |  | МУП "Ухтаэнерго" | 1 |  |
| Герд-Ель |  |  |  | МУП "Ухтаэнерго" | 1 |  |
| Тобысь |  |  |  | МУП "Ухтаэнерго" | 1 |  |
| Подгорный | МУП "Ухтаэнерго" | 1 |  |
| Озерный | МУП "Ухтаэнерго" | 1 |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 18 |  |

|  |  |  |  | Приложение 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПЛАН |  |
|  | капитального ремонта котлоагрегатов на котельных коммунального назначения |
|  |  | к отопительному сезону 2012-2013 г.г. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | единиц |
| Наименование муниципального поселения | План | Эксплуатирующие предприятия |  |  |
|  |  | муниципальные | ОАО "КТК" | ОАО "ТГК-9" | ведомства |
|  |  | ЖКХ | администрация поселения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная Дальний | 1 |  |  |  | 1 |  |
| Котельная Ветлосян | 1 |  |  |  | 1 |  |
| Котельная пгт.Ярега | 1 |  |  |  | 1 |  |
| Итого | 3 |  |  |  | 3 |  |

|  |  |  |  | Приложение 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт |  |
|  | котлоагрегатов на котельных коммунального назначения 2012-2013 г |  |
|  | ( не зависимо от ведомственной принадлежности ) |  |
| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие наименование (номер) котельной | Количество планируемых к ремонту котлов | Марка котла | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| .Дальний, г.Ухта | Котельная Дальний филиала ОАО "ТГК-9" «Коми» "Ухтинские тепловые сети" | 1 | Паровой котел ДКВР-10/13 ст.№ 3 |  |
| Ветлосян, г.Ухта | Котельная Ветлосян филиала ОАО "ТГК-9" "Ухтинские тепловые сети" | 1 | Паровой котел ДКВР-20/13 ст.№ 1 |  |
| пгт.Ярега | Котельная пгт.Ярега филиала ОАО "ТГК-9" "Ухтинские тепловые сети" | 1 | Паровой котел ДКВР -6,5/13 ст.№ 1 |  |
| Итого |  | 3 |  |  |

|  |  |  | Приложение 6 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Замена котлоагрегатов 2012-2013 г.г. |  |  |
|  | (не зависимо от ведомственной принадлежности ) |  |  |
| Наименование муниципального поселения | эксплуатирующее предприятие наименование (номер) котельной | Марка котла, подлежащего замене | Кол-во | Марка установливаемого котла | Коли- чество | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого |  |  | 0 |  | 0 |  |

|  |  | Приложение 7 |
| --- | --- | --- |
|  | Подготовка |  |
| центральных тепловых пунктов и бойлерных |
| к отопительному сезону 2012-2013 г.г. |
| ( не зависимо от ведомственной принадлежности ) |
| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | План (ед.) | Факт (ед.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ЦТП |  |  |
| г. Ухта | Филиал ОАО "ТГК-9" «Коми» "Ухтинские тепловые сети" | 5 |  |
| ИТОГО |  | 5 |  |
|  | Бойлерные, теплообменники, ИТП |  |  |
| г.Ухта, Дальний, УРМЗ | МУП «Ухтаэнерго» | 39 |  |
| г.Ухта, пст.Шудаяг, Дальний | Филиал ОАО "ТГК-9" «Коми» «УТС» | 39 |  |
| ИТОГО |  | 78 |  |

|  |  |  | Приложение 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОДГОТОВКА |
| тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения с выполнением регламентных работ по ремонту, промывке и испытаниям |
| к отопительному сезону 2012-2013 г.г. |
| ( не зависимо от ведомственной принадлежности ) |  |
| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | Протяженность сетей ( км) | Фактически подготовлено ( км ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| г.Ухта | Филиал ОАО "ТГК-9" «Коми» «УТС» | 166,700 |  |
| пгт.Шуда-Яг | Филиал ОАО "ТГК-9" «Коми» «УТС» | 12,010 |  |
| Дальний | Филиал ОАО "ТГК-9" «Коми» «УТС» | 7,830 |  |
| Ветлосян | Филиал ОАО "ТГК-9" «Коми» «УТС» | 4,150 |  |
| пст.Седью | Филиал ОАО "ТГК-9" «Коми» «УТС» | 4,430 |  |
| пгт.Ярега | Филиал ОАО "ТГК-9" «Коми» «УТС» | 16,840 |  |
| пгт.Боровой | Филиал ОАО "ТГК-9" «Коми» «УТС» | 10,020 |  |
| пст.Герд-Ель | МУП "Ухтаэнерго" | 0,667 |  |
| мкр.Дежнево | МУП "Ухтаэнерго" | 0.470 |  |
| мкр.Югэр | МУП "Ухтаэнерго" | 2,998 |  |
| с.Кедвавом | МУП "Ухтаэнерго" | 0,028 |  |
| пгт.Ярега | МУП "Ухтаэнерго" | 1,026 |  |
| пст.Тобысь | МУП "Ухтаэнерго" | 0,551 |  |
| мкр.Подгорный | МУП "Ухтаэнерго" | 4,838 |  |
| пгт.Водный | МУП "Ухтаэнерго" | 15,710 |  |
| теплосети г.Ухта | МУП "Ухтаэнерго" | 4,760 |  |
| ЯНШУ-1 ( пгт.Ярега) | МУП "Ухтаэнерго" | 5,133 |  |
| ЯНШУ-3 ( пгт.Нижний Доманик) | МУП "Ухтаэнерго" | 1,496 |  |
| теплосети пгт.Шудяг | МУП "Ухтаэнерго" | 0,327 |  |
| теплосети пгт.Боровой | МУП "Ухтаэнерго" | 1,008 |  |
| теплосети мкр.Дальний | МУП "Ухтаэнерго" | 0,811 |  |
| теплосети мкр.УРМЗ | МУП "Ухтаэнерго" | 1,667 |  |
| теплосети мкр.Озерный | МУП "Ухтаэнерго" | 1, 494 |  |
| теплосети пст.Седью | МУП "Ухтаэнерго" | 0,121 |  |
| с.Ветлосян, п.Подгорный | Воркутинский участок дирекции по тепловодоснабжению (ДТВС-5) | 1,758 |  |
| г.Ухта | Воркутинский участок дирекции по тепловодоснабжению (ДТВС-5) | 1,900 |  |
| ИТОГО: |  | 268,743 |  |

|  |  |  | Приложение 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Замена |
| ветхих тепловых сетей |
| к отопительному сезону 2012-2013 г.г. |
| ( не зависимо от ведомственной принадлежности) |
| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | Всего ветхих сетей ( км.) | План по замене (км) | Факт (ед.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| г.Ухта | Филиал ОАО "ТГК-9" «Коми» "Ухтинские тепловые сети" | 0,970 | 0,970 |  |
| пгт.Шуда-Яг | Филиал ОАО "ТГК-9" «Коми» "Ухтинские тепловые сети" | 0,087 | 0,087 |  |
| Дальний | Филиал ОАО "ТГК-9" «Коми» "Ухтинские тепловые сети" | 0,056 | 0,056 |  |

| Ветлосян | Филиал ОАО "ТГК-9" «Коми» "Ухтинские тепловые сети" | 0,045 | 0,045 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт.Ярега | Филиал ОАО "ТГК-9" «Коми» "Ухтинские тепловые сети" | 0,101 | 0,101 |  |
| пст.Седью | Филиал ОАО "ТГК-9" «Коми» "Ухтинские тепловые сети" | 0 | 0 |  |
| пгт.Боровой | Филиал ОАО "ТГК-9" «Коми» "Ухтинские тепловые сети" | 0,041 | 0,041 |  |
| мкр.Подгорный | МУП "Ухтаэнерго" | 3, 5 | 0,105 |  |
| пгт.Водный | МУП "Ухтаэнерго" | 15,710 | 2,550 |  |
| ЯНШУ-3 ( пгт.Нижний Доманик) | МУП "Ухтаэнерго" | 1,496 | 0,500 |  |
| ИТОГО: |  | 22,006 | 4,455 |  |

|  |  | Приложение 10 |
| --- | --- | --- |
| ПОДГОТОВКА |
| водопроводных сетей |
| к отопительному сезону 2012 -2013 г.г. |
| ( не зависимо от ведомственной принадлежности) |
| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | План (км.) | Факт ( км.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| г.Ухта, УРМЗ, Ветлосян, Подгорный, Дальний, Югэр, Озерный, Дежнево | МУП "Ухтаводоканал" | 237,25 |  |
| пгт.Водный | МУП "Ухтаводоканал" | 11,50 |  |
| пгт.Боровой | МУП "Ухтаводоканал" | 23,20 |  |
| пгт.Шудаяг | МУП "Ухтаводоканал" | 15,50 |  |
| пгт.Ярега | МУП "Ухтаводоканал" | 56,86 |  |
| пст.Герд-Ель | МУП "Ухтаводоканал" | 0,80 |  |
| пст.Кэмдин | МУП "Ухтаводоканал" | 3,40 |  |
| пст.Седью | МУП "Ухтаводоканал" | 11,13 |  |
| пст.Тобымь | МУП "Ухтаводоканал" | 3,20 |  |
| д.Лайково | МУП "Ухтаводоканал" | 0,83 |  |
| Подгорный -водопроводные сети котельной | МУП "Ухтаэнерго" | 0,86 |  |
| Югэр -водопроводные сети котельной | МУП "Ухтаэнерго" | 0,78 |  |
| ИТОГО: |  | 365,31 |  |
|  |  |  | Приложение 11 |
| ЗАМЕНА |
| ветхих водопроводных сетей |
| к отопительному сезону 2012-2013 г.г. |
| ( не зависимо от ведомственной принадлежности) |
| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | Всего ветхих сетей (км.) | План по замене (км.) | Факт (ед.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| г.Ухта, УРМЗ, Ветлосян, Подгорный, Дальний, Югэр, Озерный, Дежнево | МУП "Ухтаводоканал" | 47,89 | 2,25 |  |
| пгт.Водный | МУП "Ухтаводоканал" | 7,5 | 0,45 |  |
| пгт.Боровой | МУП "Ухтаводоканал" | 4,7 | 0,2 |  |
| пгт.Шудаяг | МУП «Ухтаводоканал» | 10,00 | 0,07 |  |
| пгт.Ярега | МУП "Ухтаводоканал" | 39,2 | 1,28 |  |

| пст.Герд-Ель | МУП "Ухтаводоканал" | 0,1 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пст.Кэмдин | МУП "Ухтаводоканал" | 0 | 0 |  |
| пст.Седью | МУП «Ухтаводоканал» | 6,5 | 0,33 |  |
| пст.Тобысь | МУП "Ухтаводоканал" | 2,0 | 0 |  |
| д.Лайково | МУП "Ухтаводоканал" | 0,20 | 0 |  |
| п.Югэр | МУП «Ухтаэнерго» | 0,06 | 0,06 |  |
| ИТОГО: |  | 112,150 | 4,64 |  |

|  |  | Приложение 12 |
| --- | --- | --- |
| ПОДГОТОВКА |
| канализационных сетей |
| к отопительному сезону 2012-2013 г.г. |
| ( не зависимо отведомственной принадлежности) |
| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | План (км.) | Факт (км.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| г.Ухта, УРМЗ, Ветлосян, .Подгорный, Дальний, Югэр, Озерный, Дежнево | МУП "Ухтаводоканал" | 201,1 |  |
| пгт.Водный | МУП "Ухтаводоканал" | 12,22 |  |
| пгт.Боровой | МУП "Ухтаводоканал" | 11,40 |  |
| пгт.Шудаяг | МУП "Ухтаводоканал" | 21,68 |  |
| пгт.Ярега | МУП "Ухтаводоканал" | 15,51 |  |
| пст.Герд-Ель | МУП "Ухтаводоканал" | 0 |  |
| пст.Кэмдин | МУП "Ухтаводоканал" | 0 |  |
| пст.Седью | МУП "Ухтаводоканал" | 11,40 |  |
| пст.Тобысь | МУП "Ухтаводоканал" | 1,60 |  |
| д.Лайково | МУП "Ухтаводоканал" | 0 |  |
| ИТОГО: |  | 274,91 |  |

| Замена | Приложение 13 |  |
| --- | --- | --- |
| ветхих канализационных сетей |  |  |
| к отопительному сезону 2012-2013 г.г. |  |  |
| ( не зависимо от ведомственной принадлежности) |  |  |
| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | Всего ветхих сетей ( км) | План ( км.) | Факт ( км.) |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| г.Ухта, УРМЗ, Ветлосян, Подгорный, Дальний, Югэр, Озерный, Дежнево | МУП «Ухтаводоканал» | 54,24 | 0,005 |  |
| пгт.Водный | МУП «Ухтаводоканал» | 7,4 | 0 |  |
| пгт.Боровой | МУП «Ухтаводоканал» | 6,9 | 0 |  |
| пгт.Шудаяг | МУП «Ухтаводоканал» | 13,2 | 0,037 |  |
| пгт.Ярега | МУП «Ухтаводоканал» | 9,5 | 0,18 |  |
| пст.Герд-Ель | МУП «Ухтаводоканал» | 0 | 0 |  |
| пст.Кэмдин | МУП «Ухтаводоканал» | 0 | 0 |  |
| пст.Седью | МУП «Ухтаводоканал» | 6,9 | 0 |  |
| пст.Тобысь | МУП «Ухтаводоканал» | 0,89 | 0 |  |
| д.Лайково | МУП «Ухтаводоканал» | 0 | 0 |  |
| ИТОГО: |  | 99,03 | 0,222 |  |

|  |  | Приложение 14 |
| --- | --- | --- |
| Подготовка жилищного фонда к отопительному сезону 2012-2013 гг. (муниципальный, государственный, ведомственный, кооперативный, ТСЖ, а также частные домостроения, которым осуществляется предоставление коммунальных услуг по теплоснабжению и водоотведению предприятиями и организациями всех собственности) |
| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | План ( тыс.м2) | Факт ( тыс.м2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| г. Ухта | ООО "Управляющая компания «Дом» | 971,82 |  |
| пгт. Ярега | ООО "Управляющая компания "Жилсервис" | 145,11 |  |
| пгт. Ярега | ООО "Управляющая компания "Жилкомсервис" | 36,60 |  |
| пгт.Шудаяг | ООО "Управляющая компания "Жилкомсервис" | 33,60 |  |
| пгт.Шудаяг | ООО «Партнер» | З3,05 |  |
| г.Ухта | ООО "Ремонт и услуги" | 133,24 |  |
| пгт. Водный | ООО УК «Домсервис» | 124,98 |  |
| пст. Боровой | ООО УК «Домсервис» | 31,84 |  |
| пст.Тобысь | ООО УК «Домсервис» | 2,81 |  |
| пст.Герд-Ель | ООО УК «Домсервис» | 2,09 |  |
| пст. Веселый Кут | ООО УК «Домсервис» | 0,33 |  |
| г.Ухта | МУП «Общий дом» | 72,38 |  |
| Дальний | МУП «Общий дом» | 3,21 |  |
| Ветлосян | МУП «Общий дом» | 4,48 |  |
| Подгорный | МУП «Общий дом» | 1,73 |  |
| УРМЗ | МУП «Общий дом» | 3,43 |  |
| пгт.Водный | МУП «Общий дом» | 8,07 |  |
| пгт.Шудаяг | МУП «Общий дом» | 4,02 |  |
| Озерный | МУП «Общий дом» | 2,33 |  |
| Дежнево | МУП «Общий дом» | 3,14 |  |
| пст.Седью | МУП «Общий дом» | 21,10 |  |
| пст.Кэмдин | МУП «Общий дом» | 5,30 |  |
| д.Лайково | МУП «Общий дом» | 1,23 |  |
| пгт.Ярега | МУП «Общий дом» | 7,67 |  |
| пст.Нижний Доманик | МУП «Общий дом» | 2,93 |  |
| г.Ухта | МУП "Ухтажилфонд" | 624,93 |  |
| Дежнево | МУП "Ухтажилфонд" | 16,48 |  |
| Югэр | МУП "Ухтажилфонд" | 20,67 |  |
| УРМЗ | ООО «СМУ-13» | 57,98 |  |
| Подгорный, Ветлосян, ст.Ветлосян | ООО «СМУ-13» | 97,44 |  |
| Дальний | ООО «СМУ-13» | 127,24 |  |
| Дальний | ООО «Строй-Мастер» | 0,72 |  |
| г.Ухта, ул.Горького, д.4. | ООО «Газпром трансгаз Ухта» | 1,49 |  |
| г.Ухта, ул.Тиманская, д.8 | ООО «Техстрой» | 5,47 |  |
| г.Ухта, ул.М.К. Сидорова | ООО «Стройматериалы-К» | 6,00 |  |
|  | ООО «Ухтинская управляющая компания» (15 домов) |  |  |
| г.Ухта, ул.Савина, д.2 | «ЖСК-1» | 177,65 |  |
| г.Ухта, ул.Зерюнова, д.16 | ТСЖ «Алмаз» |  |  |
| г.Ухта, ул.Советская, д.6 | ТСЖ»Конкорд» |  |  |
| г.Ухта, ул.Советская, д.1 |  |  |  |
| г.Ухта, пр.Строителей, д.39 | ТСЖ «Фиалка» |  |  |
| г.Ухта, ул.Тиманская, д.1 | ТСЖ «ДОМ № 9» |  |  |
| г.Ухта, ул.Зерюнова, д.6 (под.1-6) | ТСЖ.»Содружество» |  |  |
| г.Ухта, ул.Тиманская, д.4 |  |  |  |
| г.Ухта, ул. Тиманская, д.13 |  |  |  |
| г.Ухта, ул.Зерюнова,д.18 |  |  |  |
| г.Ухта, ул.Тиманская, д.10 | ТСЖ «Тиманская,10» |  |  |
| г.Ухта, ул.Тиманская, д.11 | ТСЖ «Тиманская,11» |  |  |
| г.Ухта, пр.Ленина, 79 |  |  |  |
| г.Ухта, пр.Ленина, д.37/5 |  |  |  |
| г.Ухта, наб.Газовиков, д.4/2 |  |  |  |
|  | Самостоятельные ТСЖ и ЖСК ( 15 домов) |  |  |
| Г.Ухта, ул.Куратова, д.6 |  | 5,44 |  |
| г.Ухта, Наб.Нефтяников, д.5а | ТСЖ « Наш дом» | 5,69 |  |
| Г.Ухта, Наб.Нефтяников, д.7 | ТСЖ «Наб.Нефтяников,7» | 4,48 |  |
| г.Ухта, ул.Нефтяников, д.8 | ТСЖ «Наб.Нефтяников,8» | 5,00 |  |
| г.Ухта, ул.Нефтяников, д.16 | ТСЖ «Наб.Нефтяников,16» | 4,30 |  |
| г.Ухта, пр.Ленина, 50 | ТСЖ «Ленина,50» | 18,04 |  |
| г.Ухта, пр.Ленина д.67 | ТСЖ «Лидер» | 9,78 |  |
| г.Ухта, ул.Оплеснина, д.5 | Кондоминимум «Технолог» (ТСЖ) | 2,75 |  |
| г.Ухта, ул. Оплеснина, д.15б | ТСЖ. «Пирамида» | 4,0 |  |
| г.Ухта, пр.Строителей, д.13 | ТСЖ «Строителей,13 | 4,5 |  |
| Г.Ухта, ул.Чибьюская, д.5 | «ТСЖ-2» | 3,0 |  |
| г.Ухта, ул.Геологов, д.14а | ТСЖ «Геолог» | 2,06 |  |
| г.Ухта, ул.Интернациональная, д.5 | ТСЖ «Инициатива» | 3,6 |  |
| Г.Ухта, ул.Зерюнова, д.10 | ТСЖ «Зерюнова, 7» | 4,21 |  |
| пгт.Водный, ул.Гагарина, д.4 | ТСЖ «Заря» | 2,78 |  |
| пгт.Боровой, Ул.Интернациональная, д.7,9,14,17,18 | Непосредственное управление ( 17 домов) | 0,48 |  |
| пгт.Боровой, ул.Советская д.13,15,19,23,25,32,38,42 |  | 0,88 |  |
| пгт.Боровой, ул.Зеленая, д.1 |  | 0,12 |  |
| пгт.Боровой, ул.Мира д.6. |  | 0,15 |  |
| Пгт.Шудаяг, ул.Шахтинская, д.30а |  | 0,97 |  |
| Пгт.Ярега, ул.Привокзальная, д.7 |  | 0,09 |  |
| пгт.Боровой, ул.Зеленая, д.6, ул.Школьная, д.9,12,22,23 | Жилые дома, где управляющие компании не определены ( 17 домов) | 0,6 |  |
| пст.Тобысь, ул.Береговая, д.1,4,5,6,8, ул.Зеленая д.5, ул.Школьная д.3,6,17,27 |  | 1,43 |  |
|  | Общая площадь муниципального и частного жилищного фонда | 2876,88 |  |
|  | Площадь государственного жилищного фонда | 11,00 |  |
| ИТОГО |  | 2887,88 |  |

|  |  |  |  | Приложение 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН |
| приобретения и установки на объектах жизнеобеспечения |
| резервных источников электроснабжения |
| к отопительному сезону 2012-2013 годов. |
| Наименование муниципального поселения | Объект жизнеобеспечения | Мощность ( Квт.) | Ответственный за приобретение и установку ( эксплуатирующее предприятие, администрация) | отметка об исполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Примечание: планами  эксплуатирующих  предприятий  МОГО «Ухта» приобретение и установка резервных источников электроснабжения в 2012 г. не предусмотрены.

|  |  | Приложение 16 |
| --- | --- | --- |
| ПЛАН |
| создания резерва материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных |
| ситуаций на объектах жизнеобеспечения в отопительном сезоне 2012 -2013 годов. |
| Наименование предприятия | Необходимый объем резерва (тыс. руб.) | Факт создания (тыс. руб) |
| 1 | 2 | 3 |
| ООО "Управляющая компания «Дом» | 150,00 |  |
| ООО Управляющая компания "Жилсервис" | 120,00 |  |
| ООО Управляющая компания "Жилкомсервис" | 130,00 |  |
| ООО «Партнер» | 12,10 |  |
| ООО "Ремонт и услуги" | 200,00 |  |
| ООО "СМУ-13" | 316,00 |  |
| ООО «Строй-Мастер» | 12,97 |  |
| ООО УК «Домсервис» | 107,10 |  |
| МУП "Ухтажилфонд" | 152,19 |  |
| МУП «Общий дом» | 61,76 |  |
| ООО «Ухтинская управляющая компания» | 8,5 |  |
| МУП "Ухтаводоканал" | 2000,00 |  |
| МУП "Ухтаспецвтодор" | 1857,00 |  |
| Трест "Ухтамежрайгаз"ОАО "Комигаз" | 2057,00 |  |
| Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" ПО «ЦЭС» | 0 |  |
| Филиал ОАО "ТГК-9" «Коми» "Ухтинские тепловые сети" | 2464,00 |  |
| ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» НШУ «Яреганефть» | 0 |  |
| МУП "Ухтаэнерго" | 472,78 |  |
| Воркутинский участок дирекции тепловодоснабжения | 30,0 |  |
| ИТОГО | 10151,40 |  |
| Примечание: Резерв материалов и оборудования по филиалом ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» ПО «Центральные электрические сети» , ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» НШУ «Яреганефть», Воркутинский участок тепловодоснабжения в денежном выражении рне предоставлен. |
|  |  |  | Приложение 17 |
| План ликвидации нерентабельных коммунальных котельных в 2012 г. |
| Наименование поселения | Эксплуатирующее предприятие наименование ( номер) котельной | Факт исполнения | примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Примечание: планами теплоснабжающих организаций  МОГО «Ухта»  ликвидация нерентабельных котельных в 2012 году не предусмотрена.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребность |
| в топливе для котельных коммунального назначения |
| на отопительный сезон 2012 -2013 годов |
| Наименование коммунального потребителя (предприятие ЖКХ, администрация поселения) | Годовая потребность в топливе |
|  | Уголь, в том числе | мазут (тонн ) | нефть (тонн ) | дрова (м3) | щепа (м3) |
|  | ДКОМ (тонн) | ДПК (тонн) | ДОМ (тонн) | ГЖО ПК (тонн) | ГЖО ОМСШ (тонн) |  |  |  |  |
| котельная г.Ухта - филиал ОАО "ТГК-9" «Коми» "УТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная пст.Тобысь - МУП "Ухтаэнерго" | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная пгт.Ярега - МУП "Ухтаэнерго" | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:  все котельные филиала ОАО «ТГК-9» «Коми « УТС  для выработки тепловой энергии используют природный газ, в районной котельной резервным топливом является мазут, другие котельные резервного  топлива не имеют.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 19. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН создания нормативного 45 суточного запаса угля |
| для котельных коммунального назначения |
| на отопительный сезон 2012 -2013 годов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( тонн) |
| Наименование коммунального потребителя ( предприятие ЖКХ, администрация поселения) | марка угля | Необходимо поставить до 01.09.12 г. | остатки прошлого сезона | поставка по месяцам | факт поставки на 01.09.12 г. |
|  |  |  |  | май | июнь | июль | август |  |
| Котельная пст.Тобысь | ДКОМ | 122 | 24 |  |  |  | 98 |  |
| Котельная пгт.Ярега | ДКОМ | 45 | 20 |  |  |  | 25 |  |
| Итого |  | 167 | 44 |  |  |  | 123 |  |

|  |  |  |  |  | Приложение 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План создания нормативного запаса дров (щепы) для котельных коммунального назначения на отопительный сезон 2012-2013 годов ( м3) |
| Наименование коммунального потребителя (предприятие ЖКХ, администрация поселения) | Необходимо поставить до 01.09.12г. | Остатки прошлого сезона | Создание запаса по месяцам | факт на 01.09.12г. |
|  |  |  | июнь | июль | август |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

Примечание: в создании запасов дров ( щепы) для котельных нет необходимости.

____________________________

Приложение № 3

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 24 мая 2012 г. № 983

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке объектов теплоэнергетического хозяйства

МОГО «Ухта» к работе в зимних условиях 2012-2013 гг.

| Наименование мероприятий | Ед. изм | МУП «Ухтаэнерго» котельные | Филиал ОАО «ТГК-9» «Коми» «УТС» | УТВС ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» НШУ «Яреганефть» | Воркутинский участок дирекции по тепловодоснабжению тепловодоснабжению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | п.Дежнево | п.Югэр | с.Кедва | п.Герд - Ель | п.Тобысь | п.Ярега | Сети, переданные от ЯНШУ + сети Ухтаэнерго | п.Озерный аренда ОАО «ЗСМК» | п.Подгорный | Пгт.Водный |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кап. ремонт экономайзера | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |  | - | - | - |
| Кап. ремонт котлоагрегатов | шт. | - | - | - | - | - |  | - | - | 1 |  | 3 | - | - |
| Текущий ремонт котлоагрегатов и бойлерных установок | шт. | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 40 |  | - |
| Ремонт водонагревателей | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |  | По необходимости |  | - |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена запорной арматуры | шт. | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 57 |  | 1800 |  | - |
| Ремонт запорной арматуры | шт. | 25 | 61 | 12 | 40 | 36 | 4 | 11 | 4 | 52 | 78 | 2050 |  | - |
| Ревизия и ремонт КИП | шт. | 67 | 80 | 4 | 27 | 9 | 10 | 15 | 140 | 87 | 74 | 2350 |  | - |
| Гидравлические испытания котлоагрегатов и водонагреват. | шт. | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 4 | 3 | 5 | 43 |  | - |
| Режимно-наладочные работы | шт. | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 |  | - |
| Установка узлов учета тепла | шт. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |  | - |
| Подготовка резервных источников электроснабжения | шт. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 |  | - |
| Создание запасов топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефть | т | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| уголь | т | - | - | - | - | 146 | 65 | - | - | - |  | - | - | - |
| мазут | т | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | 1630 | - | - |
| дизельное топливо | л | - | 200 | 2500 | 100 | 100 | 30 | - | - | - |  | - | - |  |
| Бензин | л | - | - | 326 | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |
| Сети теплоснабжения и ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт тепловых сетей ( в 2-труб. исполнении) | п.м | 476 | 2998 | 28 | 667 | 550 | 1026 | 6629 | 1494 | 4838 | 15710 | 221980 | - | - |
| Замена ветхих участков тепловых сетей и ГВС ( в 2 труб, исполнеиии ) | п.м | 10 |  | - | - | - | - | 500 | - | 105 | 2550 | 1300 | - | - |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт теплоизоляции с восстановлением антикорроз. покрытия | Мп. | 100 | 100 | - | - | 8 | 10 | 20 | 1300 | 200 | 230,5 | - | - | - |
| Замена запорной арматуры | шт. | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 48 | 53 | 1876 | - | - |
| Ремонт запорной арматуры | шт. | 23 | 194 | - | 8 | 26 | 14 | 10 | 46 | 52 | - | 1920 | - | - |
| Ревизия и ремонт насосов | шт. | 4 | 21 | - | 5 | 5 | 3 | 2 | 20 | 16 | 14 | 85 | - | - |
| Замена ветхих сетей водопровода | М | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ревизия и ремонт эл. и гидравличес-ких приводов | шт. | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 9 | 15 | 68 | - | - |
| Гидропневматическая промывка трубопроводов | км | 0,476 | 2,998 | 0,028 | 0,667 | 0,550 | 1,026 | 6,629 | 1,494 | 4,838 | 15,71 | - | - | - |
| Гидравлические испытания на прочность и плотность ( в 2-х трубном исполнении) | км | 0,476 | 2,998 | 0,028 | 0,667 | 0,550 | 1,026 | 6,629 | 1,494 | 4,838 | 15,71 | 221,98 | - | 3,65 |
| Наладка тепловых сетей ( установка шайб) в 2-х трубном исполнении. | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,98 | - | 3,65 |
| Ревизия и ремонт установок химводоочистки | шт. | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 1 | 8 |  | - |

Примечание:

Протяженность   тепловых сетей  и сетей ГВС , гидравлические испытания которых  запланировано  МУП «Ухтаэнерго» в рамках подготовки к отопительному сезону 2012-2013 г  в населенных пунктах, источниками  тепловой энергии  в которых являются котельные филиала ОАО «ТГК-9»  составляет – 3,934 км. ( ( пгт.Шудаяг, пгт.Боровой, мкр.Дальний, мкр.УРМЗ, пст.Седью )

__________________________________

Приложение № 4

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 24 мая 2012 г. № 983

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке электроэнергетического и газового хозяйства МОГО «Ухта»

к работе в  отопительный период  2012-2013 гг.

| Мероприятия | Ед. изм. | Филиал ОАО «Комигаз» (Трест «Ухтамежрайгаз») | ПО «Центральные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» | МУП «Ухтаэнерго» | ООО «Ухтаэлектро» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Газопроводы |  |  |  |  |  |
| 1. Техническая подготовка газопроводов и сооружений на них | км | 357,8 |  | - |  |
| 2. Приборное обследование подземных газопроводов - в т.ч. с определением коррозийной активности грунтов | км км. | 96,08 57,0 |  | 0,995 |  |
| 3. ГРС Крутая – Войвож (техническое обслуживание) | км | - |  | 102,215 |  |
| 4. Веселый Кут – Герд- Ель (техническое обслуживание) | км | 6,810 обслуживание по договору с МУП «Ухтаэнерго» |  | 6,811 - на балансе |  |
| 5. ГРП п. Дежнево – котельная Дежнево (техническое обслуживание) | км | - |  | 0,250 |  |
| 6. От места врезки газопровода УСМН – котельная Югер (техническое обслуживание) | км | - |  | 0,925 - на балансе |  |
| 7. Газопровод среднего, низкого давления по пр.Зерюнова д.№№ 7/1 – 7/12 в г.Ухте. | км. | 0,530 ( в т.ч. 0,518 - низкое давление, 0,012 - среднее давление) ( техническое обслуживание) |  | 0,469 - на балансе |  |
| Сети электропередач |  |  |  |  |  |
| ВЛ-10 кВ. яч. 2 ПС «Боровая» ( тех. обслуживание) | км |  |  |  | 12,7 |
| ВЛ-6кВ яч.14 ПС «Дальняя» - замена опор-9 шт | км. |  | 0,48 |  |  |
| ВЛ-6кВ яч.14 ПС «Геолог» - замена опор-14 шт | км. |  | 089 |  |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ-04кВ от ТП № 6 ф.1 п. Боровой - замена опор-4 шт | км. |  | 0,52 |  |  |
| КЛ-0,4кВ от РП -125 ф.20 г. Ухта - замена кабеля 50м | км. |  | 0,05 |  |  |
| КЛ-0,4кВ от ТП № 34 ф.5 г. Ухта - замена кабеля 50м | км. |  | 0,05 |  |  |
| КЛ-0,4кВ от ТП № 207 ф.5,7 г. Ухта - замена кабеля 360м | км. |  | 0,36 |  |  |
| КЛ-10кВ от ТП № 222 яч.2 до ТП № 234 яч.4 - замена кабеля 220м | км. |  | 0,22 |  |  |
| КЛ-10кВ от ТП № 222 яч.4 до ТП № 234 яч.1 - замена кабеля 220м | км. |  | 0,22 |  |  |
| КЛ-10кВ от ТП № 92 яч.1 до ТП № 237 яч.1 - замена кабеля 130м | км. |  | 0,13 |  |  |
| КЛ-10кВ от ТП № 92 яч.1 до ТП № 237 яч.3 - замена кабеля 130м | км. |  | 0,13 |  |  |
| Трансформаторные подстанции |  |  |  |  |  |
| КТП № 241- комплексный ремонт оборудования | шт. |  | 1 |  |  |
| ТП № 92- комплексный ремонт оборудования | шт. |  | 1 |  |  |
| ТП № 129- комплексный ремонт оборудования | шт. |  | 1 |  |  |
| ТП № 254- комплексный ремонт оборудования | шт. |  | 1 |  |  |
| ТП-41 (п.УРМЗ, ул.Печорская,33) (техническое обслуживание) | шт. |  |  |  | 1 |
| ТП-148 ( ул.Зерюнова,6) (техническое обслуживание) | шт. |  |  |  | 1 |
| ТП-230 ( ул.Юбилейная, 14а) | шт. |  |  |  | 1 |
| ТП-255 ( ул.Октябрьская,13) (техническое обслуживание) | шт. |  |  |  | 1 |
| ТП -298 г.Ухта, ул.машиностроителей | шт |  |  |  | 1 |
| КТП-922 СОТ «Прогресс» | шт |  |  |  | 1 |
| КТП -923 СОТ «Стройиндустрия» | шт |  |  |  | 1 |
| КТП № 924 СОТ «Нефтяник-1» | шт |  |  |  | 1 |
| КТП № 925 СОТ «Нефтяник-2» | шт |  |  |  | 1 |
| КТП №29 СОТ «Дружба» | шт |  |  |  | 1 |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТП № 926 СОТ «Черемуха» | шт |  |  |  | 1 |
| ТП- Югэр ( котельная) (техническое обслуживание) | шт. |  |  |  | 1 |
| ТП-740 ( п.Седью, ул.Центральная, 26 ) (техническое обслуживание) | шт. |  |  |  | 1 |
| КТП 40 ТМО ( ул.Сенюкова,10) (техническое обслуживание) | шт. |  |  |  | 1 |
| КТП-Тобысь (техническое обслуживание) | шт. |  |  |  | 1 |
| ТП-813 ул.Тиманская, 13 (техническое обслуживание) | шт. |  |  |  | 1 |
| ТП- 320 пгт.Ярега, ул.Строительная, 8а (техническое обслуживание) | шт. |  |  |  | 1 |

________________________________

Приложение № 5

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 24 мая 2012 г. № 983

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства

на территории МОГО «Ухта» к работе в зимних условиях 2012-2013 гг.

| № п/п | Перечень мероприятий | Ед. изм. | План | Факт | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
|  | I. Текущий ремонт |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт и ревизия запорной арматуры р/узлов, разводных колец, стояков, систем отопления (по графику) | дом | 1200 |  |  |
| 2. | То же систем ГВС (по графику) | дом | 340 |  |  |
| 3. | Промывка систем отопления (по графику) | дом | 1200 |  |  |
| 4. | Опрессовка систем отопления | дом | 1200 |  |  |
| 5. | Замена труб отопления | п.м | 1561,0 |  |  |
| 6. | То же, ГВС | п.м | 1244,0 |  |  |
| 7. | Восстановление теплоизоляции труб отопления | п.м | 2049,0 |  |  |
| 8. | Замена приборов отопления | секц. | 330 |  |  |
|  |  | кВт. | 63,91 |  |  |
| 9. | Профремонт электрообору-дования жилых домов | дом | 688 |  |  |
| 10. | Восстановление освещения в р/узлах, подвалах, чердаках | дом | 56 |  |  |
| 11. | Ремонт дворового освещения | дом | 60 |  |  |
| 12. | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | дом | 69 |  |  |
|  |  | п.м | 2772,40 |  |  |
| 13. | Ремонт и утепление входных дверей в подъездах | шт. | 164 |  |  |
| 14. | Остекление л/клеток, слуховых окон | м² | 544,20 |  |  |
| 15. | Ремонт отмосток и водоотводных лотков | дом | 122 |  |  |
|  |  | м² | 4672.0 |  |  |
| 16. | Ремонт слуховых окон в чердачных домах | дом | 60 |  |  |
|  |  | шт. | 116 |  |  |
| 17. | Ремонт оголовков дымовентиляционных каналов | дом | 104 |  |  |
|  |  | шт. | 188 |  |  |
| 18. | Ремонт шиферных кровель | дом | 248 |  |  |
|  |  | м² | 19228,61 |  |  |
| 19. | Ремонт рулонных кровель | дом | 152 |  |  |
|  |  | м² | 19465,53 |  |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Ремонт цоколей и фасадов | дом | 143 |  |  |
|  |  | м² | 10284,78 |  |  |
| 21. | Ремонт крылец | дом | 108 |  |  |
|  |  | шт. | 246 |  |  |
| 22. | Ремонт козырьков | дом | 96 |  |  |
|  |  | шт. | 222 |  |  |
| 23. | Ремонт балконов | дом | 25 |  |  |
|  |  | шт. | 67 |  |  |
| 24. | Заготовка песка для подсыпки. | м³ | 569,0 |  |  |
| 25. | Замена задвижек и вентилей СО | шт. | 1717 |  |  |
| 26. | Замена задвижек и вентилей СО | шт. | 591 |  |  |
| 27. | Акты готовности систем отопления жилых домов | дом | 1200 |  |  |
| 28. | Паспорта готовности жилых домов | дом | 1318 |  |  |
|  | II. Объекты водоснабжения и водоотведения. ( МУП «Ухтаводоканал» ) |
|  | Наружные сети. |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт колодцев канализации | шт. | 73 |  |  |
| 2. | Замена ветхих сетей водоснабжения | км. | 4,58 |  |  |
| 3. | Замена ветхих сетей канализации | км. | 0,222 |  |  |
| 4 | Замена и ремонт пожарных гидрантов | шт. | 23 |  |  |
| 5. | Ревизия пожарных гидрантов | шт. | 50 |  |  |
|  | Внутренние сети: |  |  |  |  |
| 1. | Замена ветхих сетей водопровода | км. | 3,5 |  |  |
| 2. | Замена ветхих сетей канализации | км. | 1,0 |  |  |
| 3. | Ремонт трубопроводов водопровода | км. | 300,0 |  |  |
| 4. | Ремонт трубопроводов канализации | км | 108,0 |  |  |
| 5. | Ремонт и ревизия запорной арматуры | шт. | 500 |  |  |
|  | III. Объекты наружного освещения |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт и замена светильников | шт. | 252 |  |  |
| 2. | Замена опор наружного освещения | шт. | 3 |  |  |
| 3. | Замена силовых проводов | п.м | 1500 |  |  |
| 4. | Натяжка проводов | п.м | 1000 |  |  |
|  | IV. Дорожно-мостовое хозяйство |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение и завоз песка | м³ | 3000 |  |  |
| 2. | Приобретение противогололедной смеси | т. | 320 |  |  |
| 3. | Подготовка спецтехники: | Ед. | 71 |  |  |
| 3.1. | Подготовка мусоровозов. | ед. | 12 |  |  |
| 3.2. | Подготовка зимней уборочной техники | ед. | 46 |  |  |
| 3.3. | Автосамосвалы | ед. | 13 |  |  |

__________________________

Приложение № 6

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 24 мая 2012 г. № 983

| Размеры обязательного минимального резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта» в отопительном сезоне 2012-2013 гг. |
| --- |
| № п/п | Наименование материально-технических ресурсов | Ед. изм. | Всего | в том числе по отраслям | Стои-мость единицы продук-ции (тыс.руб.) | Сумма (тыс. руб.) |
|  |  |  |  | Жилищ ное хозяйство | Водо- снаб-жение | Канали- зация | Тепло снаб-жение |  |  |
| 1. | Прокат черных металлов | тонн | 11,28 | 5,5 | 2,5 | 2 | 1,28 | 29 | 327,12 |
| 2. | Сталь листовая, оцинкованная, алюминированная, освинцованная и металлопластиковая | тонн | 1 | 0,45 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 46,2 | 46,2 |
| 3. | Трубы стальные - всего: | тонн | 32,53 | 7,05 | 6,12 | 3,1 | 16,26 |  | 1490,86 |
| 3.1. | Трубы - нефтепроводные бесшовные и электросварные | тонн | 9,9 | 0,2 | 2,3 | 1,5 | 5,9 | 45,75 | 452,93 |
| 3.2. | Трубы водогазопроводные (газовые) | тонн | 11,9 | 6,65 | 1,35 | 0,6 | 3,3 | 44,91 | 543,33 |
| 3.3. | Трубы сварные больших диаметров (свыше 400 мм) | тонн | 6,74 | 0 | 2,07 | 0,8 | 3,87 | 48,12 | 324,32 |
| 3.4. | Трубы катанка (общего назначения) | тонн | 2,28 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 1,88 | 46,18 | 105,272 |
| 3.5. | Трубы тянутые (включая подшипниковые) | тонн | 1,71 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 1,31 | 43,25 | 73,954 |
| 4. | Трубы чугунные напорные | тонн | 7,7 | 2,5 | 0,2 | 5 | 0 | 35,1 | 270,22 |
| 5. | Канаты стальные (тросы) | тонн | 1,08 | 0,36 | 0,2 | 0,2 | 0,32 | 47,76 | 51,58 |
| 6. | Электроды сварочные | тонн | 2,15 | 0,45 | 0,95 | 0,4 | 0,35 | 49,76 | 106,97 |
| 7. | Цемент | тонн | 16,3 | 10,8 | 2,1 | 1,5 | 1,9 | 3,94 | 64,169 |
| 8. | Листы асбестоцементные (шифер) | т. усл. плит | 4,03 | 3,8 | 0,12 | 0,11 | 0 | 207,02 | 834,266 |
| 9. | Стекло строительное (оконное) | кв.м | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0,32 | 28,76 |
| 10. | Материалы мягкие кровельные | тыс. кв.м | 4,66 | 4 | 0,16 | 0,1 | 0,4 | 35,59 | 165,839 |
| 11. | Пиломатериалы | куб. м | 23,3 | 15 | 2 | 2,3 | 4 | 4,49 | 104,579 |
| 12. | Кабеля силовые на напряжение до 1 кВ (типа ОРГ, ВРГ НРГ) | км | 0,23 | 0 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 149,08 | 34,288 |
| 13. | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше (бронекабели) | км | 0,2 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 402 | 80,4 |
| 14. | Кабеля силовые гибкие (шланговые и трубовые) | км | 1,25 | 0,5 | 0,35 | 0,15 | 0,25 | 41 | 51,25 |
| 15. | Провода установочные | км | 1,505 | 1,08 | 0,125 | 0,1 | 0,2 | 29,73 | 44,732 |
| 16. | Шнуры осветительные | км | 0,93 | 0,7 | 0,13 | 0,1 | 0 | 20,23 | 18,8105 |

2

| 17. | Кабеля контрольные | км | 0,72 | 0,3 | 0,11 | 0,11 | 0,2 | 33,45 | 24,008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Задвижки и затворы из серого чугуна | шт | 107 | 44 | 26 | 22 | 15 | 2,45 | 261,86 |
| 19. | Задвижки и затворы стальные | шт | 167 | 56 | 23 | 18 | 70 | 5,33 | 889,91 |
| 20. | Арматура промышленная трубопроводная из серого и ковкого чугуна | шт | 85 | 56 | 7 | 7 | 15 | 0,51 | 42,726 |
| 21. | Арматура промышленная трубопроводная из цветных металлов | шт | 199 | 149 | 7 | 5 | 38 | 0,35 | 69,103 |
| 22. | Арматура промышленная трубопроводная стальная | шт | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3,48 | 20,84 |
| 23. | Арматура осветительная | шт | 1642 | 1470 | 70 | 50 | 52 | 0,29 | 465,426 |
| 24. | Насосы центробежные | шт | 32 | 0 | 20 | 6 | 6 | 82,16 | 2629 |
| 24.1. | в т.ч. насосы погружные | шт | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 0 |
| 25. | Трансформаторы малой мощности | шт | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8,38 | 50,26 |
| 26. | Электродвигатели малой мощности от 0,25 до 100 кВт | шт | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 23,4 | 187,2 |
| 27. | Радиаторы и конвекторы отопительные | кВт | 103 | 100 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,99 | 205,024 |
| 28. | Оборудование для коммутации электроэнергии (масляные выключатели, выключатели нагрузки) | шт | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,87 | 14,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8580,00 |

_______________________

Приложение № 7

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 24 мая 2012 г. № 983

# Форма статистического отчета №1  - ЖКХ (зима) срочная на  «___» ____________ 2012 г.

# Название организации  ___________________________________________________.

| Показатели | Номер строки | Единица измерения | Код по ОКЕИ | Всего | Задание по подготовке | Подготовлено для работы в зимних условиях за отчетный период | Выполнено работ по капитальному ремонту, реконструкции, замене | % выполнения задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Жилищный фонд субъекта Российской Федерации | 01 | тыс. ед. | 643 |  |  |  |  |  |
|  | 02 | тыс. кв. м | 058 |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - муниципальный | 03 | тыс. ед. | 643 |  |  |  |  |  |
|  | 04 | тыс. кв. м | 058 |  |  |  |  |  |
| - государственный | 05 | тыс. ед. | 643 |  |  |  |  |  |
|  | 06 | тыс. кв. м | 058 |  |  |  |  |  |
| - частный | 07 | тыс. ед. | 643 |  |  |  |  |  |
|  | 08 | тыс. кв. м | 058 |  |  |  |  |  |
| Котельные, по всем видам собственности | 09 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| мощность | 10 | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 11 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| мощность | 12 | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 13 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 14 | км | 008 |  |  |  |  |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 15 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 16 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Тепловые насосные станции, по всем видам собственности | 17 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 18 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП), по всем видам собственности | 19 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных органов | 20 | ед. | 0642 |  |  |  |  |  |
| Водозаборы, по всем видам собственности | 21 | ед. | 0642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных органов | 22 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Насосные станции водопровода, по всем видам собственности | 23 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных органов | 24 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Очистные сооружения водопровода, по всем видам собственности | 25 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Пропускная способность | 26 | тыс. м³/сутки | 599 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 27 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Пропускная способность | 28 | тыс. м³/сутки | 599 |  |  |  |  |  |
| Водопроводные сети, по всем видам собственности | 29 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 30 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Ветхие сети водопровода, по всем видам собственности | 31 | км | 008 |  |  |  |  |  |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 32 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Канализационные насосные станции, по всем видам собственности | 33 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 34 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Очистные сооружения канализации, по всем видам собственности | 35 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Пропускная способность | 36 | тыс. м³/сутки | 599 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 37 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Пропускная способность | 38 | тыс. м³/сутки | 599 |  |  |  |  |  |
| Канализационные сети, по всем видам собственности | 39 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 40 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Ветхие канализационные сети, по всем видам собственности | 41 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 42 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Электрические сети, по всем видам собственности | 43 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 44 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Ветхие электрические сети, по всем видам собственности | 45 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 46 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Трансформаторные подстанции, по всем видам собственности | 47 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 48 | км | 008 |  |  |  |  |  |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Специальные машины для механизированной уборки, независимо от форм собственности | 49 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 50 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Улично-дорожная сеть, по всем видам собственности | 51 | тыс. м² | 058 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 52 | тыс. м² | 058 |  |  |  |  |  |
| Подготовка мостовых сооружений (транспортных и пешеходных мостов и путепроводов), труб, независимо от форм собственности | 53 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 54 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Подготовка транспортных и пешеходных тоннелей, независимо от форм собственности | 55 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 56 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Подготовка гидротехнических сооружений, независимо от форм собственности | 57 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 58 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Газопроводы | 59 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Создание запасов топлива: -уголь | 60 | т | 168 |  |  |  |  |  |
| - другое твердое топливо | 61 | т | 168 |  |  |  |  |  |
| - жидкое топливо | 62 | т | 168 |  |  |  |  |  |
| - запасы газа в подземных газохранилищах | 63 | тыс. м³ | 114 |  |  |  |  |  |
| Нетрадиционные источники энергии, в том числе: | 64 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| - приливные | 65 | кВт | 214 |  |  |  |  |  |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - солнечные | 66 | кВт | 214 |  |  |  |  |  |
| - ветровые | 67 | кВт | 214 |  |  |  |  |  |
| - термальные | 68 | кВт | 214 |  |  |  |  |  |
| Финансовые средства субъекта Российской Федерации, выделяемые для подготовки ЖКХ муниципальных образований к зиме, из них: | 69 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 70 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 71 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - на строительство объектов ЖКХ | 72 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ | 73 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| Финансовые средства муниципальных образований и предприятий ЖКХ к зиме | 74 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| из них: -на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 75 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 76 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - строительство объектов ЖКХ | 77 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ | 78 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| Дополнительные средства из федерального бюджета на подготовку ЖКХ к ОЗП | 79 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| Задолженность предприятий ЖКХ за ранее потребленные ТЭР, в том числе: | 80 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| -уголь | 81 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - жидкое топливо | 82 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - газ | 83 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - теплоэнергию | 84 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - электроэнергию | 85 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |

Руководитель организации                              __________________________________________                                                _____________

(Ф.И.О.)                                                                                                 (подпись)

Должностное лицо, ответственное

за составление формы                              ____________________               _____________________________                    _____________

(должность)                                              (Ф.И.О.)                                                        (подпись)

___________________________                                            «_____» ________________ 2012 год

(номер контактного телефона)                                                          (дата составления документа)

_________________________

Приложение № 8

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 24 мая 2012 г. № 983

# Форма статистического отчета №1  - ЖКХ (зима) краткая на  «___» ____________ 2012 г.

# Название организации  ___________________________________________________.

| Показатели | Номер строки | Единица измерения | Код по ОКЕИ | Всего | Задание по подготовке | Подготовлено для работы в зимних условиях за отчетный период | Выполнено работ по капитальному ремонту, реконструкции, замене | % выполнения задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Жилищный фонд субъекта Российской Федерации | 02 | тыс. кв. м | 058 |  |  |  |  |  |
| Котельные, по всем видам собственности | 09 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 13 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 15 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Водопроводные сети, по всем видам собственности | 29 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Ветхие сети водопровода, по всем видам собственности | 31 | км | 008 |  |  |  |  |  |

Руководитель организации                      __________________________________________                                                _____________

(Ф.И.О.)                                                                                                                       (подпись)

Должностное лицо, ответственное

за составление формы                              ____________________               _____________________________                    _____________

(должность)                                              (Ф.И.О.)                                                        (подпись)

___________________________                                            «_____» ________________ 2012 год

(номер контактного телефона)                                                          (дата составления документа)

____________________________________________

Приложение № 9

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 24 мая 2012 г. № 983

АКТ

ГОТОВНОСТИ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

ПОТРЕБИТЕЛЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОТОПИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

20____ / 20___ ГГ.

г. _____________                                                                                     "__" __________ 200_ г.

Мы,     нижеподписавшиеся,   представитель     теплоснабжающей        организации _____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

и представитель потребителя ____________________________________________________

(наименование организации)

в лице _______________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

произвели приемку систем отопления зданий _____________________________________

и тепловых сетей _____________________________________________________________

Результаты испытаний и осмотра следующие:

1. При  гидравлическом  испытании  давление  было  поднято  до     требуемого     по инструкции ____________ кгс/кв. см.     При этом:

а) по истечении 15 мин.  после отключения пресса стрелка упала    до _______ кгс/кв. см;

б) удельная  утечка  воды  на  1  м3    объема не превышала     _____________т/ч x куб. м.

2. При осмотре системы обнаружены следующие дефекты:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

а) по утеплению зданий ______________________________________________________

б) по изоляции _____________________________________________________________

в) по приборам _____________________________________________________________

г) по кранам _______________________________________________________________

3. Состояние люков на внешних сетях потребителя _______________________________

_____________________________________________________________________________

4. Промывка сети и системы __________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Установленные   настоящим    актом    дефекты    потребитель   обязан     устранить   к _____________________________________________________________________________

При условии  устранения  вышеуказанных  дефектов система может   быть  допущена  к  подключению  к  тепловой  сети  теплоснабжающей     организации.

Представитель теплоснабжающей организации ___________________________________

Представитель потребителя ____________________________________________________

Дефекты  устранены,  система   абонента  заполнена   и   считается   принятой   с

"_____" ________ 20___-_ г.

Представитель теплоснабжающей организации ___________________________________

Представитель абонента ______________________________________________________

"_____" ___________ 20_____ г.

_____________________________

Приложение № 10

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 24 мая 2012 г. № 983

ПАСПОРТ

готовности к работе в осенне – зимний период  2012_-2013_ г.

Выдан:

___________________________________________________________

(полное наименование организации  )

на основании акта проверки готовности от ___________ № ________

Первый заместитель руководителя

администрации МОГО «Ухта»        ____________	  ____________

(Должность руководителя организации                                              (подпись)                                (Фамилия, И.О.)

которая назначила комиссию)

МП

__________________________

Приложение № 11

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 24 мая 2012 г. № 983

А К Т

проверки   готовности  ресурсоснабжающей ( сетевой)  организации

МОГО «Ухта»  к работе в осенне-зимний период   2012 -2013 года

г.Ухта									          «_______» __________ 2012г.

На   основании  Постановления  администрации   МОГО «Ухта»  №  _____от  ________2012 г.  « О подготовке к  отопительному периоду   2012-2013 годов объектов теплоэнергетического, электроэнергетического, газового и жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта» и «Положения об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период», утвержденного  Минпромэнерго Российской Федерации от 25 августа 2004 г, комиссия, назначенная руководителем ресурсоснабжающей (сетевой) организации провела проверку

_______________________________________________________________________________

(полное наименование организации, адрес )

и установила, что:

мероприятия по подготовке  ресурсоснабжающей ( сетевой ) организации  МОГО «Ухта» к эксплуатации  в ОЗП 2012-2013 гг. выполнены  в полном объеме  ( не в полном  объеме)

ВЫВОД:________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации)

имеет право на получение паспорта готовности к работе в ОЗП 2012- 2013 гг. в связи с

выполнением  основных и дополнительных_ условий___________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Председатель  комиссии:       ________________________   /                                       /

Члены комиссии:                            ________________________/                                        /

_______________________/                                       /

С актом ознакомлен, один экземпляр получил:

Руководитель организации    		                                       / ________________________/

________________________

Приложение № 12

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 24 мая 2012 г. № 983

Паспорт

готовности  объекта  жилищного фонда

МОГО «Ухта»  к работе в зимних условиях 2012-2013 гг.

Город (район)______________                                                            «____» _____________ 2012_ г.

Адрес ___________________________________________________________________________________________

Принадлежность объекта___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

- Общие сведения.

1. Назначение объекта______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

2. Год постройки__________________________________________________________________________________

3. Характеристика объекта:

износ в %__________ , этажность ________, подъездов ___________

наличие подвалов, цокольных этажей, м2, общей площади ________

количество квартир ______________ (шт.)

общая полезная площадь объекта ________________________ (кв. м.)

жилая площадь ________________________________________ (кв.м.)

нежилая площадь_________________________________ , в том числе

под производственные нужды____________________________ (кв. м.)

4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество)________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

5. Источники:

теплоснабжения___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

газоснабжения ____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

энергоснабжения _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Система АПЗ и дымоудаления ______________________________________________________________________

II. Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего 2011/2012  г.

| № п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования. | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка о выполнениии по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 200_ г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

III.Объемы выполненных работ по подготовке  объекта

к эксплуатации в зимних условиях 2012/2013 гг.

| № п/п | Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию. | Единица измерения | Всего по плану подготовки к зиме. | Выпаолнено при подготовке кзиме. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Объем работ |  |  |  |
| 2. | Ремонт кровли |  |  |  |
| 3. | Ремонт чердачных помещений в том числе: - утепление(засыпка) чердачного перекрытия - изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков |  |  |  |
| 4. | Ремонт фасадов в том числе: - ремонт и покраска - герметизация швов - ремонт водосточных труб - утепление оконных проемов - утепление дверных проемов |  |  |  |
| 5. | Ремонт подвальных помещений в том числе: - изоляция трубопроводов - ремонт дренажных и водоотводящих устройств |  |  |  |
| 6. | Ремонт покрытий дворовых территорий в том числе: - отмосток - приямков |  |  |  |
| 7. | Ремонт инженерного оборудования в том числе: |  |  |  |
|  | центрального отопления: - радиаторов - трубопроводов - запорной арматуры - промывка и опресовка |  |  |  |
|  | горячего водоснабжения - трубопроводов - запорной арматуры - промывка и опресовка |  |  |  |
|  | водопровода: - ремонт и замена арматуры - ремонт и изоляция труб |  |  |  |
|  | канализации: - ремонт трубопроводов - ремонт колодцев - промывка системы |  |  |  |
|  | электрооборудования: - световой электропроводки - силовой электропроводки - вводных устройств электрощитовых электродвигателей |  |  |  |
| 8. | Другие работы - ревизия этажных электрощитов на л/кл. - ревизия наружного дворового освещения |  |  |  |
| 9. | Обеспеченность - песком _____________________ (тыс. м3) - инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий ________________ (шт.) |  |  |  |

IV.Результаты проверки готовности объекта к зиме 2012/ 2013 гг.

Нижеподписавшаяся комиссия  произвела проверку жилого дома   и подтверждает, что он к эксплуатации в зимних условиях подготовлен:

Председатель комиссии:  __________________________________      ______________________________________

(Должность)	(Ф.И.О.)

Члены комиссии _______________________________       _______________________________________________

(Должность)	(Ф.И.О.)

_______________________________       _______________________________________________

(Должность)	(Ф.И.О.)

Представитель МУ «УЖКХ»  ____________________                __________________________________________

(Должность)                                                        ( Ф.И.О.)

Уполномоченный представитель

собственников  помещений МКД      ___________________       _________________________________________

(Должность)		(Ф.И.О.)

Представитель обслуживающей организации __________________________________________________________

название  организации

«___» ___________ 2012г. ____________________________   ________________________________________

(дата)                                 (подпись)                                                                           (Ф.И.О.)

Представитель обслуживающей   организации ________________________________________________________

название  организации

«___» ___________ 2012г. ____________________________   ________________________________________

(дата)                                      (подпись)                                                                   (Ф.И.О.)

Разрешаю эксплуатацию данного   объекта жилищного фонда   в зимних условиях 2012_/2013_ г.г.:

Руководитель   Управляющей организации   ____________________________________

( наименование)

«_____» ______________2012 года                        ____________________________        __________________

(подпись)                                            (Ф.И.О)

______________________________________

Приложение № 13

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 24 мая 2012 г. № 983

Паспорт

готовности   социального объекта  МОГО «Ухта»

к работе в зимних условиях 2012-2013 гг.

Город (район)______________                                                                                        «____» _____________ 2012_ г.

Адрес __________________________________________________________________________________________

Принадлежность объекта__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

- Общие сведения.

1. Назначение объекта____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

2. Год постройки________________________________________________________________________________

3. Характеристика объекта:

износ в %__________ , этажность ________, подъездов ___________

наличие подвалов, цокольных этажей, м2, общей площади ________

количество квартир ______________ (шт.)

общая полезная площадь объекта ________________________ (кв. м.)

жилая площадь ________________________________________ (кв.м.)

нежилая площадь_________________________________ , в том числе

под производственные нужды____________________________ (кв. м.)

4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество)_______________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

5. Источники:

теплоснабжения_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

газоснабжения ___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

энергоснабжения _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Система АПЗ и дымоудаления ______________________________________________________________________

II. Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего 2011/2012  г.

| № п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования. | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка о выполнениии по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 200_ г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

III.Объемы выполненных работ по подготовке объекта

к эксплуатации в зимних условиях 2012/2013 гг.

| № п/п | Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию. | Единица измерения | Всего по плану подготовки к зиме. | Выпаолнено при подготовке кзиме. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Объем работ |  |  |  |
| 2. | Ремонт кровли |  |  |  |
| 3. | Ремонт чердачных помещений в том числе: - утепление(засыпка) чердачного перекрытия - изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков |  |  |  |
| 4. | Ремонт фасадов в том числе: - ремонт и покраска - герметизация швов - ремонт водосточных труб - утепление оконных проемов - утепление дверных проемов |  |  |  |
| 5. | Ремонт подвальных помещений в том числе: - изоляция трубопроводов - ремонт дренажных и водоотводящих устройств |  |  |  |
| 6. | Ремонт покрытий дворовых территорий в том числе: - отмосток - приямков |  |  |  |
| 7. | Ремонт инженерного оборудования в том числе: |  |  |  |
|  | центрального отопления: - радиаторов - трубопроводов - запорной арматуры - промывка и опресовка |  |  |  |
|  | горячего водоснабжения - трубопроводов - запорной арматуры - промывка и опресовка |  |  |  |
|  | водопровода: - ремонт и замена арматуры - ремонт и изоляция труб |  |  |  |
|  | канализации: - ремонт трубопроводов - ремонт колодцев - промывка системы |  |  |  |
|  | электрооборудования: - световой электропроводки - силовой электропроводки - вводных устройств электрощитовых электродвигателей |  |  |  |
| 8. | Другие работы - ревизия этажных электрощитов на л/кл. - ревизия наружного дворового освещения |  |  |  |
| 9. | Обеспеченность - песком _____________________ (тыс. м3) - инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий ________________ (шт.) |  |  |  |

IV.Результаты проверки готовности объекта к зиме 2012/ 2013 гг.

Нижеподписавшаяся комиссия  произвела проверку  социального объекта  и подтверждает, что  данный социальный объект  к эксплуатации в зимних условиях подготовлен:

Председатель комиссии:  __________________________________      ____________________________________

(Должность)	(Ф.И.О.)

Члены комиссии _______________________________       ______________________________________________

(Должность)	(Ф.И.О.)

_______________________________       _______________________________________________

(Должность)	(Ф.И.О.)

__________________________                ___________________________________________

(Должность)                                                                          ( Ф.И.О.)

Представитель обслуживающей организации __________________________________________________________

название  организации

«___» ___________ 2012г. ____________________________   ________________________________________

(дата)                                 (подпись)                                                                             (Ф.И.О.)

Представитель обслуживающей   организации _________________________________________________________

название  организации

«___» ___________ 2012г. ____________________________   ________________________________________

(дата)                                      (подпись)                                                                   (Ф.И.О.)

Разрешаю эксплуатацию данного  социального объекта   в зимних условиях 2012/2013 г.г.

Руководитель   Управления  _____________________________

«_____» ______________2012 года                        __________________        ________________________________

(подпись)                                                (Ф.И.О)

__________________________

Приложение № 14

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 24 мая 2012 г. № 983

А К Т

готовности  жилищного фонда МОГО «Ухта»,

находящегося в обслуживании УК_________________________________

к работе   в осенне-зимний период  2012 -2013 года

г.Ухта									«_______» __________ 2012_г.

На основании Постановления  администрации МОГО «Ухта»  №  ______   от _______.  « О подготовке к  отопительному периоду   2012-2013 годов объектов теплоэнергетического, электроэнергетического, газового и жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта», требований Правил  и норм  технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. N 170, организационно-методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации МДС 41-6.2000, утвержденных приказом Госстроя РФ от 6 сентября 2000 года                                    № 203   подтверждена    готовность жилищного фонда:

_________________________________________________________________________________________________

(полное наименование управляющей ( обслуживающей ) организации, адрес )

_________________________________________________________________________________________________________________________

к работе в ОЗП 2012-2013 годов на основании представленных  документов.

ВЫВОД: ________________________________________________________________________________________

( наименование управляющей ( обслуживающей ) организации)

имеет право на получение паспорта готовности   к  эксплуатации  в ОЗП 2012- 2013  годов

жилищного фонда, находящегося в управлении или   обслуживании.

ОСНОВАНИЕ:

- Паспорт готовности объекта жилищного  фонда  к работе в ОЗП 2012-2013 годов _______  шт.

- Акт технической готовности объекта к работе в ОЗП  2012-2013 годов  ( системы отопления и тепловых сетей потребителя), рекомендованный   теплоснабжающей организацией    _________________шт.

| Руководитель Управляющей организации | ___________________ /_______________/ |
| --- | --- |
| Представитель ГЖИ по г.Ухта | М.П. ___________________ /_______________/ |
| Заместитель председателя МВК по вопросам подготовки ЖКХ МОГО «Ухта» к работе в ОЗП 2012-2013 г.г. | М.П. __________________/ _______________ / |

________________________

Приложение № 15

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 24 мая 2012 г. № 983

А К Т

готовности  социального объекта

МОГО «Ухта» к работе  в осенне-зимний период  2012 -2013 года

г.Ухта									«_______» __________ 2012_г.

На основании Постановления  администрации    МОГО   «Ухта»  №  ________  от _______2012 г.  « О подготовке к отопительному периоду 2012-2013 годов  объектов теплоэнергетического, электроэнергетического, газового и жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта», требований Правил  и норм  технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными  Постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. N 170,  организационно-методических  рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации                          МДС 41-6.2000, утвержденных приказом Госстроя РФ от 6 сентября 2000 года                       № 203 подтверждена готовность социального объекта:

________________________________________________________________________________________________

(полное наименование социального объекта ,  адрес )

_________________________________________________________________________________________________________________________

к работе в ОЗП 2012-2013 годов на основании представленных документов.

ВЫВОД: ________________________________________________________________________________________

( полное наименование  социального объекта)

имеет право на получение паспорта  готовности

социального  объекта    к  эксплуатации  в зимних условиях  2012- 2013  годов

ОСНОВАНИЕ:

- Паспорт  готовности  социального объекта    к работе в ОЗП 2012-2013 годов _______  шт.

- Акт технической готовности объекта  к работе в ОЗП 2012-2013 годов ( системы отопления и тепловых сетей потребителя), рекомендованный   теплоснабжающей организацией  _________________шт.

| Руководитель Управления | __________________ /______________/ |
| --- | --- |
| Руководитель социального объекта | М.П. __________________ /_______________/ |
| Заместитель председателя МВК по вопросам подготовки ЖКХ МОГО «Ухта» к работе в ОЗП 2012-2013 годов | М.П. ___________________/ ______________ / |

___________________________