ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУ Управление капитального строительства

за 2012 год.

В 2012 году Управлением капитального строительства осуществлялось строительство, проектирование, технологическое присоединение к инженерным сетям, экспертиза проекта   20-ти объектов, также осуществлялся капремонт и проектирование  27-ми объектов.

Общий лимит капитальных вложений по МУ УКС составил сумму в размере 478 044,97 тыс. руб., в том числе:

из бюджета МОГО «Ухта» в сумме 388 902,94 тыс. руб., средства сложились из кредиторской задолженности, средств на содержание МУ УКС и из средств выделенных на реализацию следующих долгосрочных целевых программ:

- «Развитие капитального строительства на территории МОГО «Ухта» на 2009-2013 г.г.»;

- «Капитальный ремонт объектов, находящихся на территории МОГО «Ухта» на 2012-2014 г.г.»;

- «Укрепление правопорядка и общественной безопасности в МОГО «Ухта» на 2012-2013 годы»;

- «Модернизация здравоохранения МОГО «Ухта» на 2011-2012 годы»;

- «Культура г.Ухты на 2012-2014 годы»;

- «Укрепление правопорядка и общественной безопасности в МОГО «Ухта» на 2009 -2011 годы» подпрограмма "Безопасный город"

по межбюджетным трансфертам из других бюджетов бюджетной системы РФ – 87 240,83 тыс. руб. (ЦРП "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Республике Коми на 2008-2011 годы", программа "Модернизация здравоохранения Республики Коми на 2011-2012 годы");

за счет средств федерального бюджета – 1 901,20 тыс. руб. (ДРЦП "Модернизация общего образования в Республике Коми (2012 - 2015 годы)").

Также в МУ УКС были получены безвозмездные поступления в конце 2012 года в размере 213 246,10 тыс. руб. на следующие объекты:

- «Детские ясли-сад по ул. Куратова в г. Ухте» 161 594,60 тыс. руб. (Соглашение о расходовании средств, перечисленных ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» на финансирование объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры Республики Коми на 2012 год);

- «Детские ясли-сад по ул. Куратова в г. Ухте» 8 694,50 тыс. руб. (Соглашение о расходовании средств, перечисленных ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» на финансирование объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры Республики Коми на 2012 год);

- «Реконструкция спорткомплекса "Нефтяник" в г. Ухта  (крытый каток с искусственным льдом)» 9 765,50 тыс. руб. (Соглашение о расходовании средств, перечисленных ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» на финансирование объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры Республики Коми на 2012 год);

- «Реконструкция спорткомплекса "Нефтяник" в г. Ухта  (крытый каток с искусственным льдом)» 22 923,00 тыс. руб. (Соглашение о расходовании средств, перечисленных ООО «ЛУКОЙЛ-УНП» на финансирование объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры Республики Коми на 2012 год);

- «Реконструкция спорткомплекса "Нефтяник" в г. Ухта  (крытый каток с искусственным льдом)» 10 268,50 тыс. руб. (Соглашение о расходовании средств, перечисленных ООО «ЛУКОЙЛ-УНП» на финансирование объектов социальной сферы Республики Коми на 2012 год);

В 2012 году осуществлялось строительство и проектирование следующих социально-значимых объектов:

- Устройство комплексной системы «Безопасный город» (выделено бюджетом МОГО «Ухта» - 225,01 тыс. руб.);

- Объездная дорога от ул. Первомайская до автодороги Ухта-Сыктывкар (выделено бюджетом МОГО «Ухта» - 7,46 тыс. руб.);

- Строительство жилого дома для переселения с пгт. Ярега в пгт. Шудаяг (выделено бюджетом МОГО «Ухта» - 33 282,20 тыс. руб.);

- Жилые дома № 17 и18  в VI мкр. г. Ухты (выделено бюджетом МОГО «Ухта» - 1 016,31 тыс. руб.);

- Газификация жилых домов по ул. Советская и Интернациональная в п. Боровой (выделено бюджетом МОГО «Ухта» - 299,64 тыс. руб.);

- Строительство бани в пгт. Водный (выделено бюджетом МОГО «Ухта» - 363,70 тыс. руб.);

- Застройка VI квартала северо-западной части центрального планировочного района г. Ухты с внешними инженерными сетями. Водоснабжение и канализация (выделено бюджетом МОГО «Ухта» - 2 155,66 тыс. руб.);

- Строительство пешеходного моста через реку Чибью (выделено бюджетом МОГО «Ухта» -              99,98 тыс. руб.);

- Детские ясли-сад №12 на 205  мест в IV микрорайоне г. Ухты (выделено бюджетом МОГО «Ухта» - 11 963,37 тыс. руб.);

- Детские ясли-сад по ул. Куратова в г. Ухте (выделено бюджетом МОГО «Ухта» - 1 203,94 тыс. руб.);

- Детские ясли-сад в IV микрорайоне г. Ухты (выделено бюджетом МОГО «Ухта» - 1 146,33 тыс. руб.);

- Строительство спортивной школы в г. Ухте. II очередь (выделено бюджетом МОГО «Ухта» - 3 320,43 тыс. руб.);

- Реконструкция здания муниципального (сменного) общеобразовательного учреждения "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа" МО ГО "Ухта" под дошкольное образовательное учреждение (выделено бюджетом МОГО «Ухта» - 26 192,74 тыс. руб.);

- Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения "Межшкольный учебный комбинат" МО ГО "Ухта" под дошкольное образовательное учреждение (выделено бюджетом МОГО «Ухта» - 55 591,59 тыс. руб.);

- Благоустройство Детского парка в г. Ухта (выделено бюджетом МОГО «Ухта» - 99,86 тыс. руб.);

- Социально-культурный центр: Дом культуры (на 150 мест) - библиотека(173 кв.м.) - ФАП (190 кв.м.) - спортивный зал (342,19 кв.м.) в п. Кэмдин (выделено бюджетом МОГО «Ухта» - 99,81 тыс. руб.);

- Реконструкция здания молочной кухни, расположенного в г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 30, под лабораторию по диагностике заболеваний, передающихся половым путем (выделено бюджетом МОГО «Ухта» - 256,23 тыс. руб.);

- Строительство автономной котельной плавательного бассейна "Дельфин" в пос. Водный (выделено бюджетом МОГО «Ухта» - 6 305,11 тыс. руб.);

- Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г. Ухта (выделено бюджетом МОГО «Ухта» - 4 360,12 тыс. руб.).;

- Реконструкция спорткомплекса «Нефтяник» в г. Ухта (крытый каток с искусственным льдом) (выделено бюджетом МОГО «Ухта» - 104 559,26 тыс. руб.);

*Данные по выделенным лимитам на 2012 год отражены без учета лимитов, выделенных на погашение кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2012г.

Информация о финансировании объектов, строящихся на территории МОГО "Ухта" через МУ УКС, по программам софинансирования с вышестоящими бюджетами, за 2011 год, приведена в Таблице.

| Объекты, строящиеся на территории МОГО "Ухта", по программам софинансирования, в 2012 году |
| --- |
| Тыс.руб. |
| Наименование мероприятий (объектов), источники финансирования | План в 2012 году |
| 1 | 2 |
| ОБЩИЙ ИТОГ | 113 314,41 |
| в том числе: |  |
| Федеральный бюджет | 1 901,20 |
| Межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы РФ | 77 435,81 |
| Местный бюджет МОГО «Ухта» | 33 977,40 |
| в том числе по объектам: |  |
| Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г. Ухта | 21 536,27 |
| в том числе: |  |
| Межбюджетные трансферты (ЦРП "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Республике Коми на 2008-2011 годы") | 17 176,15 |
| Местный бюджет (Подпрограмма: "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." ДЦП "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.") | 4 360,12 |
| Капитальный ремонт МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" | 2 099,10 |
| в том числе: |  |
| ДРЦП "Модернизация общего образования в Республике Коми (2012 - 2015 годы)" | 1 901,20 |
| Местный бюджет (Подпрограмма ""Проведение капитального ремонта образовательных учреждений на 2012-2014 г.г.", ДЦП "Капитальный ремонт объектов находящихся на территории МОГО "Ухта" на 2012-2014 г.г.") | 197,90 |
| Проведение капитального ремонта помещений инфекционного корпуса | 15 164,65 |
| в том числе: |  |
| Межбюджетные трансферты (Программа "Модернизация здравоохранения Республики Коми на 2011-2012 годы") | 14 878,33 |
| Местный бюджет (ДЦП «Модернизация здравоохранения МОГО «Ухта» на 2011-2012 годы») | 286,32 |
| Проведение капитального ремонта кровли инфекционного корпуса | 2 688,36 |
| в том числе: |  |
| Межбюджетные трансферты (Программа "Модернизация здравоохранения Республики Коми на 2011-2012 годы") | 2 677,99 |
| Местный бюджет (ДЦП «Модернизация здравоохранения МОГО «Ухта» на 2011-2012 годы») | 10,37 |
| Проведение капитального ремонта приемного отделения под размещение отделения экстренной медицинской помощи | 6 867,13 |
| в том числе: |  |
| Межбюджетные трансферты (Программа "Модернизация здравоохранения Республики Коми на 2011-2012 годы") | 2 931,72 |
| Местный бюджет (ДЦП «Модернизация здравоохранения МОГО «Ухта» на 2011-2012 годы») | 935,41 |
| Проведение капитального ремонта детского хирургического отделения | 15 754,83 |
| в том числе: |  |
| ДРЦП "Модернизация общего образования в Республике Коми (2012 - 2015 годы)" | 10 955,60 |
| Местный бюджет (Подпрограмма ""Проведение капитального ремонта образовательных учреждений на 2012-2014 г.г.", ДЦП "Капитальный ремонт объектов находящихся на территории МОГО "Ухта" на 2012-2014 г.г.") | 4 799,23 |
| Проведение капитального ремонта отделений стационара | 23 584,38 |
| в том числе: |  |
| Межбюджетные трансферты (Программа "Модернизация здравоохранения Республики Коми на 2011-2012 годы") | 11 820,82 |
| Местный бюджет (ДЦП «Модернизация здравоохранения МОГО «Ухта» на 2011-2012 годы») | 11 763,56 |
| Проведение капитального ремонта помещений под размещение межмуниципального консультативного диагностического центра | 3 976,43 |
| в том числе: |  |
| Межбюджетные трансферты (Программа "Модернизация здравоохранения Республики Коми на 2011-2012 годы") | 3 963,50 |
| Местный бюджет (ДЦП «Модернизация здравоохранения МОГО «Ухта» на 2011-2012 годы») | 12,93 |
| Проведение капитального ремонта помещений централизованной клинико-диагностической лаборатории | 11 229,38 |
| в том числе: |  |
| Межбюджетные трансферты (Программа "Модернизация здравоохранения Республики Коми на 2011-2012 годы") | 9 000,00 |
| Местный бюджет (ДЦП «Модернизация здравоохранения МОГО «Ухта» на 2011-2012 годы») | 2 229,38 |
| Проведение капитального ремонта помещений поликлиники № 1 | 10 413,88 |
| в том числе: |  |
| Межбюджетные трансферты (Программа "Модернизация здравоохранения Республики Коми на 2011-2012 годы") | 4 031,70 |
| Местный бюджет (ДЦП «Модернизация здравоохранения МОГО «Ухта» на 2011-2012 годы») | 6 382,18 |

В 2012 году Управлением капитального строительства сданы и введены в эксплуатацию следующие объекты:

- Застройка VI квартала северо-западной части центрального планировочного района г. Ухты с внешними инженерными сетями. Водоснабжение и канализация;

- Строительство спортивной школы в г. Ухте II очередь;

- Реконструкция здания муниципального (сменного) общеобразовательного учреждения "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа" МО ГО "Ухта" под дошкольное образовательное учреждение

В 2012 году окончен капитальный ремонт следующих объектов:

- Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (9 этап);

- Комплексный капитальный ремонт МОУ "Детский сад № 26"  в г. Ухте;

- Капитальный ремонт пола и системы отопления 1-го этажа МДОУ детский сад №102 комбинированного вида;

- Капитальный ремонт МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10";

- Противопожарная защита здания МОУ «Гимназия иностранных языков» г. Ухты (обшивка наружных стен;

- Капитальный ремонт кровли терапевтического корпуса,

в том числе в рамках программы "Модернизация здравоохранения Республики Коми на 2011-2012 годы"

- Проведение капитального ремонта помещений инфекционного корпуса;

- Проведение капитального ремонта кровли инфекционного корпуса;

- Проведение капитального ремонта помещений клинико-диагностической лаборатории и отделения профилактики;

- Проведение капитального ремонта помещений под размещение межмуниципального консультативного диагностического центра;

- Проведение капитального ремонта помещений  поликлиники № 1.

В  2012 году выполнено проектирование, предпроектные работы и коррективы проектов по следующим объектам:

- Устройство комплексной системы "Безопасный город";

- Жилые дома № 10 и 12 в VI квартале г. Ухты;

- Строительство жилого дома для переселения с пгт. Ярега в пгт. Шудаяг;

- Строительство бани в пгт. Водный;

- Строительство пешеходного моста через реку Чибью;

- Детские ясли-сад по ул. Куратова в г. Ухте;

- Детские ясли-сад в IV микрорайоне г. Ухты;

- Строительство спортивной школы в г. Ухте II очередь;

- Благоустройство Детского парка в г. Ухта;

- Социально-культурный центр: Дом культуры (на 150 мест) - библиотека(173 кв.м.) - ФАП (190 кв.м.) - спортивный зал (342,19 кв.м.) в п. Кэмдин;

- Капитальный ремонт детского сада № 87;

- Капитальный ремонт МДОУ "Детский сад № 102";

- Капитальный ремонт МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3";

- Капитальный ремонт кровли МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21 с углубленным изучением отдельных предметов».