| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |
| 03 июня 2016 г. |  | № | 1419 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта»                                 от 25 июля 2014 г. № 1329 «Об утверждении муниципального краткосрочного (на 2014-2016 годы) плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МОГО «Ухта»

Руководствуясь постановлением Правительства Республики Коми от 30.12.2013 № 574 «Об утверждении порядка утверждения краткосрочных (сроком до трёх лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», постановлением Правительства Республики Коми от 19 апреля 2016 г. № 202 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря 2013 г. № 572 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Коми на 2014-2043 годы», администрация постановляет:

1. Внести изменения в муниципальный краткосрочный (на 2014-2016 годы) план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МОГО «Ухта», утвержденный постановлением администрации МОГО «Ухта» от 25 июля 2014 г. № 1329, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта».

Руководитель администрации 		  	                              А.Е. Бусырев

Приложение

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от  03 июня 2016 г № 1419

| Муниципальный краткосрочный (на 2014 – 2016 годы) план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МОГО "Ухта" |
| --- |
| №№ п/п | Адрес многоквартирного до ма (далее МКД) название населенного пункта, улица № дома, корпус | Год ввода МКД в эксплуатацию | Кол-во квартир | Общая площадь здания | Общая площадь жилых и нежилых помещений | Количество этажей в МКД | Количество подъездов в МКД | Лифты | Крыша МКД |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество лифтов в МКД | Год последнего капитального ремонта лифтов и оборудования | Ремонт или замена лифтового оборудования | Год последнего капитального ремонта крыши | Ремонт крыши |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемый квартал ремонта | Стоимость капитального ремонта, тыс. руб |  | Планируемый квартал ремонта | Стоимость капитального ремонта, тыс. руб |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 2014 год. |  |
|  |  | Мероприятия не предусмотрены |
|  | 2015 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.38 | 1985 | 70 | 4292,90 | 3556,00 | 9 | 1 | 1 |  | 1 | 1 850 |  |  |  |

2

| 2 | г.Ухта, ул.30 лет Октября, д.24 | 1985 | 47 | 3082,30 | 2642,70 | 9 | 1 | 1 |  | 1 | 1 850 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | г. Ухта, пр. Ленина, д.32 | 1986 | 128 | 11530,90 | 10195,80 | 9 | 4 | 4 |  | 1 | 7 400 |  |  |  |
| 4 | г.Ухта, пр.Ленина, д.73 | 1985 | 72 | 5185,90 | 4345,90 | 9 | 2 | 2 |  | 1 | 3 700 |  |  |  |
| 5 | г.Ухта, ул.Гоголя, д.2 | 1989 | 80 | 5400,14 | 5080,60 | 10 | 2 | 2 |  | 1 | 3 700 |  |  |  |
| 6 | г.Ухта, пр.Ленина, д.48 | 1990 | 175 | 14196,60 | 11856,10 | 9 | 5 | 5 |  | 3 | 9 250 |  |  |  |
| 7 | г. Ухта, Наб.Нефтяников, д.16 | 1987 | 72 | 3639,10 | 3629,90 | 9 | 2 | 2 |  | 4 | 3 700 |  |  |  |
| 8 | г.Ухта, ул.Чибьюская, д.38а | 1960 | 6 | 342,50 | 323,20 | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 2-3 | 193,920 |
|  | Итого за 2015 год |  | 650,00 | 47670,34 | 41630,20 |  |  | 17 |  |  | 31 450 |  |  | 193,920 |
|  | 2016 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Ухта, ул.Куратова, д.13 | 1990 | 72 | 5056,10 | 4150,70 | 9 | 2 | 2 |  | 4 | 3 700 |  |  |  |
| 2 | г.Ухта, ул.Куратова, д.14 | 1990 | 72 | 5290,00 | 4415,40 | 9 | 2 | 2 |  | 4 | 3 700 |  |  |  |

3

| 3 | г. Ухта, пр. Ленина, д.34 | 1984 | 106 | 6081,90 | 4624,00 | 9 | 2 | 2 |  | 4 | 3 700 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | г.Ухта, ул.Сенюкова, д.18 | 1987 | 144 | 10075,00 | 8192,60 | 9 | 4 | 4 |  | 4 | 7 400 |  |  |  |
| 5 | г. Ухта ул. Сенюкова, д.49 | 1986 | 270 | 7424,4 | 4669,80 | 9 | 1 | 2 |  | 4 | 3 700 |  |  |  |
| 6 | г.Ухта,набережная Нефтяников, д.5 | 1987 | 108 | 7441,00 | 6046,90 | 9 | 3 | 3 |  | 4 | 5 550 |  |  |  |
| 7 | г.Ухта, пр.Космонавтов, д.17/1 | 1986 | 36 | 2269,50 | 1798,50 | 9 | 1 | 1 |  | 4 | 1 850 |  |  |  |
| 8 | г.Ухта, пр.Космонавтов, д.17/3 | 1986 | 36 | 2259,40 | 1793,10 | 9 | 1 | 1 |  | 4 | 1 850 |  |  |  |
| 9 | г.Ухта, ул.Сенюкова, д.20 | 1986 | 144 | 9810,30 | 7736,90 | 9 | 4 | 4 |  | 4 | 7 400 |  |  |  |
| 10 | г.Ухта, ул.Куратова, д.5 | 1989 | 72 | 5214,00 | 4351,00 | 9 | 2 | 2 |  | 4 | 3 700 |  |  |  |
| 11 | г.Ухта, ул.Куратова, д.8 | 1989 | 72 | 5133,70 | 4221,10 | 9 | 2 | 2 |  | 4 | 3 700 |  |  |  |
| 12 | г.Ухта, ул.Машиностроителей, д.3 | 1987 | 108 | 7310,40 | 5660,60 | 9 | 3 | 3 |  | 4 | 5 550 |  |  |  |
| 13 | г.Ухта,набережная Нефтяников, д.6 | 1987 | 108 | 7450,40 | 6123,10 | 9 | 3 | 3 |  | 4 | 5 550 |  |  |  |

4

| 14 | г.Ухта, набережная Нефтяников, д.22 | 1988 | 72 | 4071,20 | 4020,00 | 9 | 2 | 2 |  | 4 | 3 700 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого за 2016 год |  | 1420,00 | 84887,30 | 67803,70 |  | 32 | 33 |  |  | 61 050 |  |  |  |
| РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧНИЕ: Источником финансирования работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД в рамках Краткосрочного плана являются средства собственников помещений в МКД, уплачиваемых в виде ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества МКД (статья 169 Жилищного кодекса РФ). Оплата сверхпредельной стоимости капитального ремонта общего имущества МКД осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, уплачиваемых в виде взноса на капитальный ремонт сверх минимального размера взноса на капитальный ремонт (часть 4 статьи 190 Жилищного кодекса РФ). |

_______________________________