| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |
| 16 мая 2013 г. |  | № | 749 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

О подготовке организаций муниципального образования

городского округа «Ухта» к работе в зимних условиях 2013 - 2014 годов

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом МОГО «Ухта», в соответствии с Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Минпромэнерго Российской Федерации от 25 августа 2004 г., Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г.                № 170, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Минэнерго Российской Федерации от 24.03.2003              № 115, Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229, организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации МДС 41-6.2000, утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 6 сентября 2000 г. № 203, в целях обеспечения своевременной подготовки топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городского округа «Ухта» к работе в отопительный период 2013 - 2014 г.г. и успешного прохождения зимнего максимума нагрузок, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта» к работе в отопительном сезоне 2013 - 2014 годов в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Создать до 01.11.2013 неснижаемый запас материалов, инструментов, запасных частей и оборудования для проведения аварийно-восстановительных

2

работ (далее – АВР).

3. В срок до 01.09.2013 утвердить приказами по предприятиям составы аварийно-восстановительные бригады для ведения АВР. Утвердить планы действий и взаимодействия аварийно-восстановительных бригад при проведении АВР на подведомственных объектах и сетях.

4. Обеспечить к 01.09.2013 готовность жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях.

5. Назначить работника ответственного за ведение оперативных отчетов о ходе подготовки жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта», в том числе: тепло-, водоснабжения, к работе в зимних условиях по форме отчетности 1-ЖКХ (зима) срочная до 29 числа каждого месяца, начиная с июня месяца 2013 года, и 1-ЖКХ (зима) краткая еженедельно в понедельник, утвержденной постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7.

6. Отчет предоставлять в отдел эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры и капитального ремонта МУ «ЖКХ».

7. Рекомендовать управляющим организациям, предприятиям и организациям всех форм собственности, имеющим в управлении или обслуживании жилищный фонд, объекты социальной сферы:

7.1. По итогам проведения весенних осмотров оформить акты общего осмотра зданий и на основе результатов весеннего осмотра подготовить комплексный план подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования, объектов социальной сфера к сезонной эксплуатации в соответствии с требованиями, содержащимися в Правилах и нормативах технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

7.2. В срок до 25 мая 2013 г. разработать, согласовать с теплоснабжающими организациями и утвердить в администрации МОГО «Ухта» графики гидравлических испытаний на плотность и прочность тепловых сетей, по ремонту и промывке тепловых сетей, тепловых пунктов, теплообменников, бойлерных и систем теплопотребления.

7.3. В трехнедельный срок после завершения отопительного периода 2013 - 2014 годов провести в установленном порядке испытания тепловых сетей на прочность и плотность двойным рабочим давлением. Обеспечить проведение ремонтных работ систем отопления и горячего водоснабжения с обязательной индивидуальной промывкой стояков систем отопления в зданиях, а так же устранение замечаний, указанных в актах предписаний, выданных теплоснабжающей организацией.

7.4. В срок до 01.09.2013 провести осенние осмотры жилых домов, объектов социальной сферы и оформить документацию о готовности к эксплуатации в зимних условиях, в том числе:

3

- акты о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

- акты готовности систем отопления, тепловых сетей и тепловых пунктов к эксплуатации в отопительном периоде в соответствии с Приложением № 3, 4 утвержденных Приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203 «Об утверждении организационно-методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ»;

- паспорта готовности жилых объектов, объектов социальной сферы к эксплуатации к работе в осенне-зимний период;

- а так же другие акты в соответствии с требованиями правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.

8. МУП «Ухтаспецавтодор»:

8.1. Создать нормативные запасы песка для посыпки дорог в срок до 01.09.2013.

8.2. Подготовить к работе в зимних условиях снегоуборочную и песко-разбрасывающую технику в срок до 01.09.2013.

9. Руководителям организаций: Филиалу ОАО «ТГК-9» «Коми» «Ухтинские тепловые сети», Участок тепловодоснабжения ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» НШУ «Яреганефть», Воркутинский участок дирекции тепловодоснабжения, МУП «Ухтаэнерго»:

9.1. Довести информацию до потребителей тепловой энергии о сроках и условиях проведения гидравлических испытаний теплосетей.

9.2. В срок до 01.06.2013 предоставить в МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта» документ (Положение, Инструкцию), устанавливающий порядок ликвидации аварий и взаимодействия тепло-, топливно-, электро-, водоснабжающих орагнизаций, потребителей, ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб ЖКХ и других органов.

9.3. В срок до 01.06.2013 предоставить в МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта» расчеты допустимого времени устранения аварий и восстановления теплоснабжения по методике, приведенной в Указанных по повышению и надежности систем коммунального теплоснабжения разработанных АКХ им. К.Д. Памфилова и утвержденных Роскоммунэнерго 26.06.1989.

10. Руководителям организаций жилищно-коммунального и энергетического комплексов, на балансе или на обслуживании которых находится жилищный фонд и объекты жизнеобеспечения (котельные, водозаборные, водоочистные и канализационные очистные сооружения, тепловые, водопроводные, канализационные, газовые и электрические сети):

10.1. В срок до 01.09.2013 предоставить паспорта готовности к работе в осенне-зимний период.

4

11. Начальнику Управления МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» администрации МОГО «Ухта».

11.1. В срок до 01 октября 2013 г. совместно с МУ «ЖКХ», организациями жилищно-коммунального хозяйства, Филиалом ОАО «ТГК-9» «Коми» «Ухтинские тепловые сети», Участком тепловодоснабжения                     ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» НШУ «Яреганефть», Воркутинским участком дирекции тепловодоснабжения, МУП «Ухтаэнерго», ОАО «Комигаз» провести учебно-тренировочные занятия по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов.

11.2. В срок до 01 сентября 2013 г. провести проверку готовности резервных источников энергоснабжения на объектах жизнеобеспечения населенных пунктов.

12. Рекомендовать начальнику отдела государственного пожарного надзора по г. Ухта:

12.1. Обеспечить в летний период 2013 года проведение проверок противопожарного состояния объектов жизнеобеспечения с последующим оформлением соответствующих актов.

13. Для координации работы руководителей организаций жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов по подготовке готовности жилищного фонда, объектов жизнеобеспечения, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры создать штаб по рассмотрению вопросов подготовки жилищно-коммунального, газового, энергетического комплексов муниципального образования к работе в зимних условиях 2013 - 2014 годов в следующем составе:

| Шомесов В.И. | - заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта», руководитель штаба |
| --- | --- |
| Назаренко Т.В. | - начальник МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта», заместитель руководителя штаба |
| Члены штаба: |
| Коюшева Ю.В. | - ведущий эксперт МУ «УЖКХ» |
| Кучумов В.Н. | - начальник МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» |
| Романов С.В. | - заместитель руководителя Государственой жилищной инспекции Республики Коми (по согласованию) |
| Носов В.И. | - заместитель начальника Управления по работе с территориями администрации МОГО «Ухта» |
| Киценко С.Н. | - директор филиала ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» г.Ухта (по согласованию) |
| Машков Р.Ю. | - начальник Ухтинского территориального отдела Печорского управления Ростехнадзора (по согласованию) |
| Игнатова Е.В. | - начальник Финансового управления администрации МОГО «Ухта» |

5

| Чухнов О.В. | - технический директор – главный инженер филиала ОАО «ТГК-9» «Ухтинские тепловые сети» (по согласованию) |
| --- | --- |
| Курлыгин П.А. | - генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» (по согласованию) |
| Рогачев В.Е. | - директор филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» ПО «Центральные электрические сети» (по согласованию) |
| Мека Е.А. | - директор МУП «Ухтаводоканал» МОГО «Ухта» (по согласованию) |
| Мищенко В.В. | - директор МУП «Ухтаэнерго» МОГО «Ухта» (по согласованию) |
| Карп А.И. | - директор МУП «Ухтаспецавтодор» МОГО «Ухта» (по согласованию) |

14. Штабу организовать контроль:

- еженедельно за ходом выполнения комплексного плана мероприятий по подготовке жилищного фонда, инженерной инфраструктуры, объектов соцкультбыта, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения независимо от ведомственной подчиненности к работе в осенне-зимний период 2013 - 2014 годов;

- за наличием актов готовности систем отопления, тепловых сетей и тепловых пунктов к эксплуатации в отопительном периоде в соответствии с приложениями № 3, 4 Приказа Госстроя России от 06.09.2000 № 203 «Об утверждении организационно-методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ», актов проверки готовности энергоснабжающих предприятий к работе в осенне-зимний период 2013 - 2014 годов, паспорта готовности объектов к эксплуатации к работе в осенне-зимний период согласно «Положения об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период», утвержденного министром промышленности и энергетики РФ 25 августа 2004 г.

15. Рекомендовать Государственной жилищной инспекции Республики Коми по г.Ухта и Ухтинскому территориальному отделу Печорского управления Ростехнадзора усилить контроль за подготовкой объектов ЖКХ к сезонной эксплуатации в пределах своих полномочий.

16. Возложить персональную ответственность за подготовку к объектов жилищно-коммунального, энергетического и газового комплексов к работе в зимний период 2013 - 2014 годов на:

- руководителей организаций жилищно-коммунального и энергетического комплексов, на балансе или на обслуживании которых находятся жилищный фонд и объекты жизнеобеспечения (котельные, водозаборные, водоочистные и канализационные очистные сооружения,

6

тепловые, водопроводные, канализационные, газовые и электрические сети), объекты внешнего благоустройства;

17. Завершить подготовку объектов ЖКК к работе в зимних условиях 2013 - 2014 г.г. до 15 сентября 2013 г.

18. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 24 мая 2012 г.           № 983 «О подготовке к отопительному периоду 2012 - 2013 годов объектов теплоэнергетического, электроэнергетического, газового и жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта» признать утратившим силу.

19. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по вопросам архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

20. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию и размещению на портале МОГО «Ухта».

Руководитель администрации						     И.В. Леонов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

администрации МОГО «Ухта»

от 16 мая 2013 г. № 749

КОМПЛЕКСНЫЙ  ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПОДГОТОВКЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

муниципального образования городского округа «Ухта»

К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

2013 – 2014 годов

2013 г.

Приложение № 1

Потребность

в финансовых средствах на ремонтно-восстановительные работы

при подготовке к отопительному сезону 2013-2014 г.г. ( тыс. руб.)

( не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование эксплуатирующей организации (предприятие ЖКХ, администрация поселения) | Объекты теплоэнергетики (котельные, тепловые сети, центральные тепловые пункты и т.д.) | Объекты водоснабжения (водозаборные сооружения, очистные сооружения водопровода, водопроводные сети и т.д.) | Объекты водоотведения (очистные сооружения канализации, канализационные насосные станции, канализационные сети и т.д.) | Жилой фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | текущий ремонт (тыс. руб.) | капитальный ремонт, модернизация (тыс. руб.) | итого ( тыс. руб.) | текущий ремонт (тыс. руб.) | капитальный ремонт, модернизация тыс. руб.) | итого | текущий ремонт | капитальный ремонт, модернизация | итого | текущий ремонт, тыс. руб. | капитальный ремонт, модернизация, тыс. руб. | итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО "ТГК-9" "УТС" | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НШУ "Яреганефть" ТПП "ЛУКОЙЛ- Ухтанефтегаз" | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП "Ухтаэнерго" | 362,00 | 5800,00 | 6162,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воркутинский участок дирекции водоснабжения | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП "Ухтаводоканал" |  |  |  | 1665,20 | 14354,26 | 16019,46 | 336,28 | 1683,13 | 2019,41 |  |  |  |
| ООО "СМУ-13" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4074,82 | 0,00 | 4074,82 |
| ООО "Строй-Мастер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 479,23 | 0,00 | 479,23 |
| ООО "Ухтажилфонд" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32900,00 | 0,00 | 32900,00 |
| ООО "Домсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9546,50 | 0,00 | 9546,50 |
| МУП "Общий дом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3855,00 | 0,00 | 3855,00 |
| ООО "Ремонт и услуги" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5910,29 | 0,00 | 5910,29 |
| ООО "Управляющая компания "Дом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25620,32 | 0,00 | 25620,32 |
| ООО УК "Жилсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1263,01 | 0,00 | 1263,01 |
| ООО "Жилсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4632,36 | 0,00 | 4632,36 |
| ООО "Партнер" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1027,00 | 0,00 | 1027,00 |
| ООО "Ухтинская управляющая компания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,00 | 0,00 | 21,00 |
| ООО "Монтажсервиском" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,64 |  | 186,64 |
| ООО УК "Техстрой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| ВСЕГО по МОГО "Ухта" | 362,00 | 5800,00 | 6162,00 | 1665,20 | 14354,26 | 16019,46 | 336,28 | 1683,13 | 2019,41 | 89666,18 | 0,00 | 89666,18 |

Приложение № 2

Потребность

в финансовых средствах на приобретение топлива к началу отопительного сезона 2013-2014 г.г., тыс. руб.                ( не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование коммунального потребителя (предприятие ЖКХ, администрация поселения) | уголь | дрова | щепа | мазут | нефть | д/топливо для резервных ДГ | Итого на приобретение топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Филиал ОАО "ТГК-9" "УТС" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НШУ"Яреганефть" ТПП "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельные МУП "Ухтаэнерго"(Тобысь, Ярега) | 2728,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2728,00 |
| Всего по МО | 2728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2728,00 |

на весь отопительный период

___________________________

Приложение № 3

ПОДГОТОВКА

котельных коммунального назначения к отопительному сезону 2013 -2014 г.г.

(не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | План (ед.) | Факт (ед.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| п.Ярега котельная нефтешахты № 1 | ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" ТПП "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз" НШУ "Яреганефть" | 1 | 2 |
| п.Нижний Доманик котельная нефтешахты №3 | ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" ТПП "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз" НШУ "Яреганефть" | 1 |  |
| г. Ухта | УТС Филиал ОАО "ТГК-9" "Коми" | 1 | 7 |
| п. Шуда-Яг | УТС Филиал ОАО "ТГК-9" "Коми" | 1 |  |
| п. Дальний | УТС Филиал ОАО "ТГК-9" "Коми" | 1 |  |
| п. Ветлосян | УТС Филиал ОАО "ТГК-9" "Коми" | 1 |  |
| п. Ярега | УТС Филиал ОАО "ТГК-9" "Коми" | 1 |  |
| п. Седью | УТС Филиал ОАО "ТГК-9" "Коми" | 1 |  |
| п. Боровой | УТС Филиал ОАО "ТГК-9" "Коми" | 1 |  |
| пгт.Водный | МУП "Ухтаэнерго" | 1 | 9 |
| с.Кедвавом | МУП "Ухтаэнерго" | 1 |  |
| п.Югэр | МУП "Ухтаэнерго" | 1 |  |
| п.Дежнево | МУП "Ухтаэнерго" | 1 |  |
| п.Ярега | МУП "Ухтаэнерго" | 1 |  |
| п.Герд-Ель | МУП "Ухтаэнерго" | 1 |  |
| п.Тобысь | МУП "Ухтаэнерго" | 1 |  |
| п.Подгорный | МУП "Ухтаэнерго" | 1 |  |
| п.Озерный | МУП "Ухтаэнерго" | 1 |  |
| ИТОГО: |  | 18 |  |

___________________

Приложение № 4

ПЛАН

капитального ремонта котлоагрегатов на котельных коммунального назначения

к отопительному сезону  2013-2014 г.г.

(единиц)

| Наименование муниципального поселения | План всего | Эксплуатирующие предприятия: |
| --- | --- | --- |
|  |  | муниципальные | ОАО "КТК" | ОАО "ТГК-9" | ведомства |
|  |  | ЖКХ | администрация поселения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Районная котельная г.Ухта | 1 |  |  |  | 1 |  |
| Котельная п.Шудаяг | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Котельная п.Дальний | 1 |  |  |  | 0 |  |
| Котельная п.Ветлосян | 1 |  |  |  | 1 |  |
| Котельная п.Ярега | 1 |  |  |  | 0 |  |
| Котельная п.Боровой | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Котельная п.Седью | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого | 4 |  |  |  | 2 |  |

________________________

Приложение № 5

Капитальный ремонт

котлоагрегатов на котельной коммунального назначения

( не зависимо от ведомственной принадлежности ) 2013-2014 г.г.

| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие наименование ( номер) котельной | Количество планируемых к ремонту котлов | Марка котла | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| г.Ухта | Районная котельная филиала ОАО "ТГК-9" "УТС" | 1 | Водогрейный ПТВМ-100 ст. № 1 |  |
| пгт.Шуда-Яг | Котельная п. Шуда-Яг филиала ОАО "ТГК-9" "УТС" | 0 |  |  |
| Дальний | Котельная п.Дальний филиала ОАО "ТГК-9" "УТС" | 0 |  |  |
| п.Ветлосян | Котельная п.Ветлосян филиала ОАО "ТГК-9" "УТС" | 1 | Паровой котел ДКВР-20/13 ст. № 1 |  |
| пгт.Ярега | котельная пгт.Ярега филиала ОАО «ТГК-9» «УТС» | 0 |  |  |
| п.Боровой | котльная п.Боровой филиала ОАО «ТГК-9» «УТС» | 0 |  |  |
| п.Седью | котельная п.Седью филиала ОАО «ТГК-9» «УТС» | 0 |  |  |
| п.Тобысь | МУП «Ухтаэнерго» | 1 | котел Ревокаторова |  |
| Итого |  | 3 |  |  |

________________________

Приложение № 6

Замена котлоагрегатов

(не зависимо от ведомственной принадлежности ) 2013-2014 гг

| Наименование муниципального поселения | эксплуатирующее предприятие наименование ( номер) котельной | Марка котла, подлежащего замене | Количество | Марка устанавливаемого котла | Количество | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого: |  |  | 0 |  | 0 |  |

________________________

Приложение № 7

Подготовка

центральных тепловых  пунктов

к отопительному сезону 2013-2014 г.г.

( не зависимо  от ведомственной принадлежности )

| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | План (ед.) | Факт (ед.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| г. Ухта | Филиал ОАО "ТГК-9""Коми" "Ухтинские тепловые сети" | 5 |  |
|  | Бойлерные, теплообменники ,ИТП |  |  |
|  | МУП "Ухтаэнерго" | 37 |  |
| г.Ухта ( п.Дальний, п.УРМЗ) | Филиал ОАО "ТГК-9""Коми" "Ухтинские тепловые сети" | 36 |  |
| ИТОГО: |  | 78 |  |

____________________

Приложение № 8

ПОДГОТОВКА

тепловых сетей с выполнением регламентных работ по испытаниям и ремонту

к отопительному сезону 2013-2014 г.г.

( не зависимо от ведомственной принадлежности  )

| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | Протяженность сетей ( км) | Фактически подготовлено ( км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| г.Ухта | Филиал ОАО "ТГК-9" "Коми" "УТС" | 166,700 |  |
| п.Шуда-Яг | Филиал ОАО "ТГК-9" "Коми" "УТС" | 12,010 |  |
| п.Дальний | Филиал ОАО "ТГК-9" "Коми" "УТС" | 7,830 |  |
| п.Ветлосян | Филиал ОАО "ТГК-9" "Коми" "УТС" | 4,150 |  |
| п.Седью | Филиал ОАО "ТГК-9" "Коми" "УТС" | 4,430 |  |
| п.Ярега | Филиал ОАО "ТГК-9" "Коми" "УТС" | 16,840 |  |
| п.Боровой | Филиал ОАО "ТГК-9" "Коми" "УТС" | 10,020 |  |
| п.Герд-Ель-теплосети котельной | МУП "Ухтаэнерго" | 0,667 |  |
| п.Дежнево -т/с котельной и поселка | МУП "Ухтаэнерго" | 0,470 |  |
| п.Югэр- теплосети котельной | МУП "Ухтаэнерго" | 2,998 |  |
| п.Кедвавом | МУП "Ухтаэнерго" | 0,028 |  |
| п.Ярега - теплосети котельной | МУП "Ухтаэнерго" | 1,026 |  |
| п.Тобысь - теплосети котельной | МУП "Ухтаэнерго" | 0,551 |  |
| п.Тобысь - ГВС | МУП "Ухтаэнерго" | 0,360 |  |
| теплосети п.Погорный | МУП "Ухтаэнерго" | 3,360 |  |
| п.Подгорный - ГВС | МУП "Ухтаэнерго" | 1,162 |  |
| пгт.Водный (тепловые сети) | МУП "Ухтаэнерго" | 12,070 |  |
| пгт.Водный - ГВС | МУП "Ухтаэнерго" | 3,640 |  |
| пгт.Водный - бойлерная | МУП "Ухтаэнерго" | 0,151 |  |
| пгт.Водный - котельная Дельфин | МУП "Ухтаэнерго" | 0,161 |  |
| г.Ухта | МУП "Ухтаэнерго" | 4,760 |  |
| ЯНШУ-1 (пгт.Ярега ) | МУП "Ухтаэнерго" | 5,133 |  |
| ЯНШУ-3 ( пгт.Нижний Доманик) | МУП "Ухтаэнерго" | 1,496 |  |
| теплосети пгт.Шудяг | МУП "Ухтаэнерго" | 0,327 |  |
| теплосети Ярега (ТГК-9) | МУП "Ухтаэнерго" | 1,297 |  |
| теплосети пгт.Боровой | МУП "Ухтаэнерго" | 1,008 |  |
| теплосети п.Дальний | МУП "Ухтаэнерго" | 0,811 |  |
| теплосети п.УРМЗ | МУП "Ухтаэнерго" | 1,667 |  |
| теплосети п.Озерный | МУП "Ухтаэнерго" | 1,548 |  |
| теплосети п.Седью | МУП "Ухтаэнерго" | 0,121 |  |
| с.Ветлосян, п.Подгорный | Воркутинский участок дирекции по тепловодоснабжению (СевДТВРУ-5) | 1,758 |  |
| г.Ухта | Воркутинский участок дирекции по тепловодоснабжению (Сев ДТВРУ-5) | 1,900 |  |
| ИТОГО: |  | 270,450 |  |

______________________________

Приложение № 9

Замена

ветхих тепловых сетей

к отопительному сезону  2013-2014 г г

( не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | Всего ветхих сетей ( км.) | План по замене (км) | Факт (ед.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| г. Ухта | Филиал ОАО "ТГК-9" "Коми""УТС" | 1,044 | 1,044 |  |
| п. Шуда-Яг | Филиал ОАО "ТГК-9" "Коми""УТС" | 0,065 | 0,065 |  |
| п. Дальний | Филиал ОАО "ТГК-9" "Коми""УТС" | 0,083 | 0,083 |  |
| п. Ветлосян | Филиал ОАО "ТГК-9" "Коми""УТС" | 0,071 | 0,071 |  |
| п. Ярега | Филиал ОАО "ТГК-9" "Коми""УТС" | 0,160 | 0,160 |  |
| пгт.Боровой | Филиал ОАО "ТГК-9" "Коми""УТС" | 0,115 | 0,115 |  |
| п. Седью | Филиал ОАО "ТГК-9" "Коми""УТС" | 0,000 | 0,000 |  |
| п.Подгорный (тепловые сети) | МУП "Ухтаэнерго" | 1,300 | 0,220 |  |
| пгт.Водный - тепловые сети | МУП "Ухтаэнерго" | 11,603 | 0,475 |  |
| пгт.Водный - ГВС | МУП "Ухтаэнерго" | 2,236 | 1,000 |  |
| п. Озерный | МУП "Ухтаэнерго" | 1,150 | 0,200 |  |
| п. Югэр | МУП "Ухтаэнерго" | 0,200 | 0,100 |  |
| п. Ярега (ЯНШУ) | МУП "Ухтаэнерго" | 4,100 | 0,139 |  |
| п. Ярега (ТГК-9) | МУП "Ухтаэнерго" | 0,040 | 0,040 |  |
| г. Ухта | МУП "Ухтаэнерго" | 0,368 | 0,050 |  |
| пгт.Нижний Доманик | МУП "Ухтаэнерго" | 0,310 | 0,060 |  |
| ИТОГО: |  | 22,845 | 3,822 |  |

____________________

Приложение № 10

ПОДГОТОВКА

водопроводных сетей

к отопительному сезону 2013 -2014 г.г.

( не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | План (км.) | Факт ( км.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| г.Ухта, УРМЗ, п.Ветлосян, п.Подгорный, п.Дальний, п.Югэр, п.Озерный, п.Дежнево | МУП "Ухтаводоканал" | 237,42 |  |
| пгт.Водный | МУП "Ухтаводоканал" | 11,59 |  |
| пгт.Боровой | МУП "Ухтаводоканал" | 23,20 |  |
| пгт. Шудаяг | МУП "Ухтаводоканал" | 15,50 |  |
| пгт.Ярега | МУП "Ухтаводоканал" | 56,86 |  |
| пст.Герд-Ель | МУП "Ухтаводоканал" | 0,80 |  |
| пст.Кэмдин | МУП "Ухтаводоканал" | 3,40 |  |
| пст.Седью | МУП "Ухтаводоканал" | 11,27 |  |
| пст.Тобысь | МУП "Ухтаводоканал" | 3,20 |  |
| д.Лайково | МУП "Ухтаводоканал" | 2,50 |  |
| п.Подгорный - водопроводные сети котельной | МУП "Ухтаэнерго" | 0,86 |  |
| п.Югэр- водопроводные сети котельной | МУП "Ухтаэнерго" | 0,78 |  |
| ИТОГО |  | 367,38 |  |

____________________

Приложение № 11

ЗАМЕНА

ветхих водопроводных сетей

к отопительному сезону 2013-2014 г.г.

( не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | Всего ветхих сетей (км.) | План по замене (км.) | Факт (ед.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| г.Ухта, УРМЗ, п.Ветлосян, п.Подгорный, п.Дальний, п.Югэр, п.Озерный, п.Дежнево | МУП "Ухтаводоканал" | 39,58 | 6,66 |  |
| пгт.Водный | МУП "Ухтаводоканал" | 7,28 | 0,11 |  |
| пгт.Боровой | МУП "Ухтаводоканал" | 4,18 | 0,11 |  |
| пгт. Шудаяг | МУП "Ухтаводоканал" | 9,98 | 0,00 |  |
| пгт.Ярега | МУП "Ухтаводоканал" | 35,59 | 1,07 |  |
| пст.Герд-Ель | МУП "Ухтаводоканал" | 0,1 | 0,00 |  |
| пст.Кэмдин | МУП "Ухтаводоканал" | 0 | 0,00 |  |
| пст.Седью | МУП "Ухтаводоканал" | 6,48 | 0,00 |  |
| пст.Тобысь | МУП "Ухтаводоканал" | 2,0 | 0,00 |  |
| д.Лайково | МУП "Ухтаводоканал" | 0,15 | 0,15 |  |
| п.Югэр | МУП "Ухтаэнерго" |  | 0,10 |  |
| ИТОГО: |  | 105,340 | 8,200 |  |

____________________

Приложение № 12

ПОДГОТОВКА

канализационных  сетей

к отопительному сезону 2013-2014 г.г.

(не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | План (км.) | Факт (км.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| г.Ухта, УРМЗ, п.Ветлосян, п.Подгорный, п.Дальний, п.Югэр, п.Озерный, п.Дежнево | МУП «Ухтаводоканал» | 201,91 |  |
| гпгт.Водный | МУП «Ухтаводоканал» | 12,24 |  |
| пгт.Боровой | МУП «Ухтаводоканал» | 11,40 |  |
| пгт. Шудаяг | МУП «Ухтаводоканал» | 21,68 |  |
| пгт.Ярега | МУП «Ухтаводоканал» | 15,51 |  |
| пст.Герд-Ель | МУП «Ухтаводоканал» | 0,00 |  |
| пст.Кэмдин | МУП «Ухтаводоканал» | 0,00 |  |
| пст.Седью | МУП «Ухтаводоканал» | 11,75 |  |
| пст.Тобысь | МУП «Ухтаводоканал» | 1,60 |  |
| д.Лайково | МУП «Ухтаводоканал» | 0,00 |  |
| ИТОГО: |  | 276,09 |  |

___________________

Приложение № 13

Замена

ветхих канализационных сетей

к отопительному сезону 2013-2014 г.г.

( не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | Всего ветхих сетей, (км) | План по замене (км.) | Факт (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| г.Ухта, УРМЗ, п.Ветлосян, п.Подгорный, п.Дальний, п.Югэр, п.Озерный, п.Дежнево | МУП "Ухтаводоканал" | 54,15 | 0,4 |  |
| гпгт.Водный | МУП "Ухтаводоканал" | 7,36 | 0 |  |
| пгт.Боровой | МУП "Ухтаводоканал" | 6,89 | 0 |  |
| пгт. Шудаяг | МУП "Ухтаводоканал" | 13,18 | 0,03 |  |
| пгт.Ярега | МУП "Ухтаводоканал" | 9,5 | 0,18 |  |
| пст.Герд-Ель | МУП "Ухтаводоканал" | 0 | 0 |  |
| пст.Кэмдин | МУП "Ухтаводоканал" | 0 | 0 |  |
| пст.Седью | МУП "Ухтаводоканал" | 6,9 | 0 |  |
| пст.Тобысь | МУП "Ухтаводоканал" | 0,89 | 0 |  |
| д.Лайково | МУП "Ухтаводоканал" | 0 | 0,000 |  |
| ИТОГО: |  | 98,87 | 0,610 |  |

_________________________

Приложение № 14

Подготовка

жилого фонда к отопительному сезону 2013-2014гг.                                                                                  (муниципальный, государственный, ведомственный, кооперативный, ТСЖ,                                                                 а также частные домостроения, которым осуществляется предоставление                                                        коммунальных услуг по теплоснабжению и водоотведению предприятиями и                                                           организациями всех собственности)

| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | План (тыс.м2) | Факт ( тыс.м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| г. Ухта | ООО "Управляющая компания "Дом" | 974,61 |  |
| п.г.т. Ярега | ООО "УК "Жилсервис" | 50,14 |  |
| п.г.т. Ярега | ООО "Жилсервис" | 106,00 |  |
| пгт. Ярега | ООО "Партнер" | 25,60 |  |
| пгт.Шудаяг | ООО "Партнер" | 67,04 |  |
| г.Ухта | ООО "Ремонт и услуги" | 133,24 |  |
| п.г.т. Водный | ООО "Домсервис" | 124,98 |  |
| п.с.т. Боровой | ООО "Домсервис" | 31,84 |  |
| п.с.т. Тобысь | ООО "Домсервис" | 2,81 |  |
| п.с.т. Герд-Ель | ООО "Домсервис" | 2,09 |  |
| п.с.т. Веселый Кут | ООО "Домсервис" | 0,33 |  |
| г.Ухта | МУП "Общий дом" | 67,32 |  |
| Дальний | МУП "Общий дом" | 3,21 |  |
| Ветлосян | МУП "Общий дом" | 4,48 |  |
| Подгорный | МУП "Общий дом" | 1,73 |  |
| УРМЗ | МУП "Общий дом" | 3,43 |  |
| пгт.Водный | МУП "Общий дом" | 8,07 |  |
| п.Шудаяг | МУП "Общий дом" | 4,02 |  |
| Озерный | МУП "Общий дом" | 2,33 |  |
| Дежнево | МУП "Общий дом" | 3,14 |  |
| пст.Седью | МУП "Общий дом" | 21,10 |  |
| п.Кэмдин | МУП "Общий дом" | 5,30 |  |
| д.Лайково | МУП "Общий дом" | 1,23 |  |
| пгт.Ярега | МУП "Общий дом" | 3,96 |  |
| п. Боровой | МУП "Общий дом" | 1,27 |  |
| пст.Нижний Доманик | МУП "Общий дом" | 2,93 |  |
| г.Ухта | ООО "Ухтажилфонд" | 560,25 |  |
| п.Дежнево | ООО "Ухтажилфонд" | 14,52 |  |
| п.Югэр | ООО "Ухтажилфонд" | 19,32 |  |
| п.УРМЗ | ООО "СМУ-13" | 52,59 |  |
| Подгорный Ветлосян, ст.Ветлосян | ООО "СМУ-13" | 83,84 |  |
| Дальний | ООО "СМУ-13" | 109,76 |  |
| Дальний | ООО " Строй-мастер" | 0,72 |  |
| г.Ухта, ул.Горького, д.4 | ООО "Газпром трансгаз Ухта" | 1,49 |  |
| г.Ухта | ООО "Техстрой" | 13,34 |  |
| п. Шуда-Яг | ООО "Монтажсервиском" | 6,10 |  |
|  | ООО "Ухтинская управляющая компания" ( 15 домов) |  |  |
| г. Ухта, ул.Савина, д.2 |  | 177,65 |  |
| г. Ухта, ул.Зерюнова, д.16 | ТСЖ "Алмаз" |  |  |
| г.Ухта, ул.Советская, д.6 | ТСЖ "Конкорд" |  |  |
| г.Ухта, ул.Советская, д.1 |  |  |  |
| г. Ухта, пр.Строителей, д.39 |  |  |  |
| г. Ухта, ул.Тиманская, д.1 | ТСЖ "ДОМ № 9" |  |  |
| г. Ухта, ул.Зерюнова, д.6 |  |  |  |
| г.Ухта, ул.Тиманская, д.4 |  |  |  |
| г.Ухта, ул. Тиманская, д.13 |  |  |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Ухта, ул.Зерюнова,18 |  |  |  |
| г. Ухта, ул.Тиманская, д.10 | ТСЖ "Тиманская,10" |  |  |
| г. Ухта, ул.Тиманская, д.11 | ТСЖ "Тиманская,11" |  |  |
| г.Ухта, ул.Ленина, 79 |  |  |  |
| г.Ухта, пр.Ленина, д.37/5 |  |  |  |
| г.Ухта, наб.Газовиков, д.4/2 |  |  |  |
|  | Самостоятельные ТСЖ и ЖСК |  |  |
| г.Ухта, ул.Куратова, д.6 |  | 5,44 |  |
| г.Ухта, Наб.Нефтяников, д.5а | ТСЖ " Наш дом" | 5,69 |  |
| г.Ухта, Наб. Нефтяников, д.7 | ТСЖ "Нефтяников,7" | 4,48 |  |
| г.Ухта, Наб. Нефтяников, д.8 | ТСЖ "Набережная Нефтяников, 8" | 5,00 |  |
| г.Ухта, Наб. Нефтяников, д.16 | ТСЖ "Нефтяников,16" | 4,30 |  |
| г.Ухта, пр.Ленина, 50 | ТСЖ "Ленина,50" | 18,04 |  |
| г.Ухта, пр.Ленина д.67 | ТСЖ "Лидер" | 9,78 |  |
| г.Ухта, ул.Оплеснина, д.5 | Кондоминимум "Технолог" (ТСЖ) | 2,75 |  |
| г.Ухта, ул. Оплеснина, д.15б | ТСЖ. "Пирамида" | 4,00 |  |
| г.Ухта, пр.Строителей, д.13 | ТСЖ "Строителей,13 " | 4,50 |  |
| г. Ухта, ул.Чибьюская, д.5 | "ТСЖ-2" | 3,00 |  |
| г.Ухта, ул.Геологов, д.14а | ТСЖ "Геолог" | 2,06 |  |
| г.Ухта, ул.Интернациональная, д.5 | ТСЖ "Инициатива" | 3,60 |  |
| г. Ухта, ул.Зерюнова, д.10 | ТСЖ "Зерюнова-7" | 4,21 |  |
| пгт.Водный, ул.Гагарина, д.4 | ТСЖ "Заря" | 2,78 |  |
| пгт.Боровой, ул.Интернациональная, д.7, 9, 14, 17, 18 | непосредственное управление | 0,48 | 2,68 |
| пгт.Боровой, ул.Советская, д.13, 15, 19, 23, 25, 32, 38, 42 |  | 0,88 |  |
| пгт.Боровой ул.Зеленая, д.1 |  | 0,12 |  |
| пгт.Боровой, ул.Мира, 6 |  | 0,15 |  |
| пгт.Шудаяг, ул.Шахтинская, д.30а |  | 0,97 |  |
| пгт.Ярега, ул.Привокзальная, д.7 |  | 0,09 |  |
| пгт.Боровой, ул.Зеленая, д.6, ул.Школьная, д.9,12,22,23 | Жилые дома, где управляющие компании не определены | 0,60 | 2,03 |
| пст.Тобысь, ул. Береговая, д.1, 4, 5, 6, 8, ул.Зеленая, д.5, ул.Школьная, д.3, 6, 17, 27 |  | 1,43 |  |
|  | Общая площадь муниципального и частного жилищного фонда | 2 776,09 | 4,71 |
|  | Площадь государственного жилищного фонда | 11,00 | 11,00 |
| ИТОГО |  | 2787,09 | 15,71 |

_________________________

Приложение № 15

ПЛАН

приобретения и установки на объектах жизнеобеспечения

резервных источников электроснабжения

к отопительному сезону 2013-2014 годов.

| Наименование муниципального поселения | Объект жизнеобеспечения | Мощность (Квт.) | Ответственный за приобретение и установку (эксплуатирующее предприятие, администрация) | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

____________________

Приложение № 16

ПЛАН

создания резерва материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных

ситуаций на объектах жизнеобеспечения в отопительном сезоне 2013-2014 годов.

| Наименование предприятия | Необходимый объем резерва (тыс. руб.) | Факт создания (тыс. руб) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ООО УК "Дом" | 1176,12 |  |
| ООО "Жилсервис" | 136,00 |  |
| ООО "Управляющая компания "Жилсервис" | 70,00 |  |
| ООО "Партнер" | 79,59 |  |
| ООО "Ремонт и услуги" | 210,00 |  |
| ООО "СМУ-13" | 316,00 |  |
| ООО "Строй- мастер" | 12,97 |  |
| ООО "Домсервис" | 110,00 |  |
| ООО "Ухтажилфонд" | 159,8 |  |
| МУП "Общий дом" | 34,59 |  |
| ООО "Ухтинская управляющая компания" | 8,50 |  |
| ООО "Монтажсервиском" | 20,50 |  |
| МУП "Ухтаводоканал" | 2000,00 |  |
| МУП "Ухтаспецвтодор" | 1788,33 |  |
| Трест "Ухтамежрайгаз"ОАО "Комигаз" | 2000,00 |  |
| Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" ПО "ЦЭС" | 0,00 |  |
| Филиал ОАО "ТГК-9" "Коми" "Ухтинские тепловые сети" | 2511,00 |  |
| ТПП "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз" НШУ "Яреганефть" | 0,00 |  |
| МУП "Ухтаэнерго" | 916,80 |  |
| Воркутинский участок дирекции теплосодоснабжения | 35,00 |  |
| ООО "УК Техстрой" | 80,00 |  |
| ИТОГО: | 11665,21 |  |

Примечание: филиалом ОАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" ПО "ЦЭС"   ТПП "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз"  НШУ" Яреганефть" аварийный запас  не предоставлен.

______________________

Приложение № 17

План ликвидации нерентабельных коммунальных котельных  в 2013 году

| Наименование поселения | Эксплуатирующее предприятие наименование( номер) котельной | Факт исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

_________________________

Приложение № 18

Потребность

в топливе для котельных коммунального назначения

на отопительный сезон 2013-2014 годов

| Наименование комунального потребителя ( предприятие ЖКХ, администрация поселения) | Годовая потребность в топливе |
| --- | --- |
|  | Уголь, в том числе | мазут (тонн) | нефть (тонн) | дрова (м3) | щепа (м3) |
|  | ДКОМ (тонн) | ДПК (тонн) | ДОМ (тонн) | ГЖО ПК (тонн) | ГЖО ОМСШ (тонн) |  |  |  |  |
| котельная г.Ухта - ОАО "ТГК-9" филиал "УТС" |  |  |  |  |  | 1482- резервное топливо |  |  |  |
| котельная п.Тобысь - МУП "Ухтаэнерго" | 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная п. Ярега - МУП "Ухтаэнерго" | 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 1240 |  |  |  |  | 1482 |  |  |  |

_____________________

Приложение № 19

ПЛАН создания нормативного 45 суточного запаса угля

для котельных коммунального назначения

на отопительный сезон 2013 -2014 годов

(тонн)

| Наименование коммунального потребителя ( предприятие ЖКХ, администрация поселения) | марка угля | Необходимо поставить до 01.09.13 г. | остатки прошлого сезона | поставка по месяцам | факт поставки на 01.09.13 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | май | июнь | июль | август |  |
| котельная п.Тобысь | ДКОМ | 27,2 | 149,8 |  |  |  | 27,2 |  |
| котельная п.Ярега | ДКОМ | 6,31 | 64,69 |  |  |  | 6,31 |  |
| Итого |  | 33,51 | 214,49 | 0 | 0 | 0 | 33,51 |  |

____________________

Приложение № 20

План создания нормативного запаса дров (щепы) для котельных коммунального назначения на отопительный сезон 2013-2014годов

м3

| Наименование коммунального потребителя (предприятие ЖКХ, администрация поселения) | Необходимо поставить до 01.09.2012 г. ( м3) | Остатки прошлого сезона | Создание запаса по месяцам | факт на 01.09.13 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | июнь | июль | август |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

______________________