| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |
| 11 сентября 2017 г. |  | № | 3076 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от                 05 июня 2013 г. № 863 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы»

В связи с изменением способа реализации по некоторым жилым помещениям III и IV этапов муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы», и на основании необходимости корректировки общей площади жилого помещения в аварийном доме в соответствии с выпиской из ЕГРП, администрация постановляет:

- Внести в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 05 июня 2013 г. № 863 (далее по тексту - Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. Позицию «Объемы финансирования, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы финансирования, в том числе по годам | Общий необходимый объем финансирования составляет 764 323 099,52 рублей; в том числе по годам: I этап 2013 – 2014 года – 350 779 298,00 руб. II этап 2014 – 2015 года – 78 970 681,52 руб. III этап 2015 – 2016 года – 93 218 905,50 руб. IV этап 2016 – 2017 года – 241 354 214,50 руб. |
| --- | --- |

»

2

- позицию «Ожидаемые результаты программы» изложить в следующей редакции:

«

| Ожидаемые результаты программы | переселение в 2013 - 2017 годах из аварийного жилищного фонда 1 209 граждан, площадь переселения 21 505,18 кв. м |
| --- | --- |

»

1.2. В абзаце 2 раздела 6 «Описание показателей результативности муниципальной программы» Программы:

- цифры «1213» заменить на цифры «1 209»;

- цифры «498» заменить на цифры «496»;

- цифры «21 484,58» заменить на цифры «21 505,18»;

1.3. Таблицу «Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов:» раздела 7 «Планируемые показатели выполнения Программы» Программы изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2013 - 2014 г. | 2014 - 2015 г. | 2015 – 2016 г. | 2016 - 2017 г. |
| 1 | Расселенная площадь | кв. м | 21 505,18 | 10 138,13 | 2 191,30 | 2 550,60 | 6 625,15 |
| 2 | Количество расселенных помещений | шт. | 496 | 240 | 53 | 52 | 151 |
| 3 | Количество переселенных жителей | граждан | 1 209 | 574 | 106 | 152 | 377 |

#### «

»

1.4. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно  приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель администрации МОГО «Ухта»                                     М.Н. Османов

Приложение № 1

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 11 сентября 2017 г. № 3076

"Приложение 1

к муниципальной программе

"Переселение граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта",

из аварийного  жилищного фонда на 2013 - 2017 годы."

Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащие сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего: | в том числе: |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Дополнительные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Итого по МО ГО "Ухта" | X | X | X | X | 1 209 | 1 209 | 22 977,35 | 496 | 248 | 248 | 21 505,18 | 10 781,18 | 10 724,00 | 764 323 099,52 | 356 041 578,36 | 337 456 416,09 | 70 825 105,07 |  |  |
| Итого по этапу 2013-2014 годов (I этап) с финансовой поддержкой Фонда: | X | X | X | X | 574 | 574 | 11 484,50 | 240 | 67 | 173 | 10 138,13 | 2 888,53 | 7 249,60 | 350 779 298,00 | 94 613 642,01 | 228 729 451,17 | 27 436 204,82 |  |  |
| 1 | п Кэмдин д.21 | 21 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 10 | 10 | 217,60 | 4 | 0 | 4 | 171,70 | 0,00 | 171,70 | 5 940 820,00 | 1 586 362,66 | 3 835 045,66 | 519 411,68 |  |  |
| 2 | п Кэмдин д.27 | 22 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 10 | 10 | 211,40 | 4 | 0 | 4 | 211,40 | 0,00 | 211,40 | 7 314 440,00 | 1 972 881,03 | 4 769 460,05 | 572 098,92 |  |  |
| 3 | п Кэмдин д.28 | 23 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 8 | 8 | 188,00 | 4 | 0 | 4 | 158,50 | 0,00 | 158,50 | 5 484 100,00 | 1 479 194,15 | 3 575 966,97 | 428 938,88 |  |  |
| 4 | п Кэмдин д.37 | 72 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 9 | 9 | 201,00 | 2 | 0 | 2 | 54,40 | 0,00 | 54,40 | 1 882 240,00 | 507 685,56 | 1 227 335,04 | 147 219,40 |  |  |
| 5 | п Кэмдин д.42 | 24 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 15 | 15 | 372,60 | 7 | 0 | 7 | 319,90 | 0,00 | 319,90 | 11 068 540,00 | 2 985 452,41 | 7 217 361,73 | 865 725,86 |  |  |
| 6 | п Кэмдин д.65 | 25 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 9 | 9 | 204,10 | 4 | 0 | 4 | 161,40 | 0,00 | 161,40 | 5 584 440,00 | 1 506 258,27 | 3 641 394,76 | 436 786,97 |  |  |
| 7 | пгт Ярега ул Привокзальная д. 2 | 80 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 1 | 1 | 33,00 | 1 | 0 | 1 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 1 141 800,00 | 323 992,63 | 783 255,51 | 34 551,86 |  |  |
| 8 | пгт Ярега ул Привокзальная д. 3 | 81 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 3 | 3 | 64,10 | 2 | 0 | 2 | 64,10 | 0,00 | 64,10 | 2 217 860,00 | 598 210,38 | 1 446 179,70 | 173 469,92 |  |  |
| 9 | пгт Ярега ул Привокзальная д. 5 | 83 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 2 | 2 | 85,90 | 2 | 0 | 2 | 85,90 | 0,00 | 85,90 | 2 972 140,00 | 801 657,90 | 1 938 016,17 | 232 465,93 |  |  |
| 10 | пгт Ярега ул Октябрьская д. 39 | 92 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 19 | 19 | 447,70 | 7 | 0 | 7 | 345,30 | 0,00 | 345,30 | 11 947 380,00 | 3 222 496,78 | 7 790 418,90 | 934 464,32 |  |  |
| 11 | пгт Ярега ул Октябрьская д. 65 | 87 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 5 | 5 | 174,70 | 3 | 0 | 3 | 132,50 | 0,00 | 132,50 | 4 584 500,00 | 1 236 550,31 | 2 989 373,02 | 358 576,67 |  |  |
| 12 | пгт Ярега, переезд 1538, д. 4 | 84 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 3 | 3 | 71,50 | 1 | 0 | 1 | 35,80 | 0,00 | 35,80 | 1 238 680,00 | 334 101,90 | 807 694,75 | 96 883,35 |  |  |
| 13 | пгт Водный ул Ленина д.4 | 29 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 12 | 12 | 110,90 | 4 | 0 | 4 | 110,90 | 0,00 | 110,90 | 3 837 140,00 | 1 034 969,28 | 2 502 048,82 | 300 121,90 |  |  |
| 14 | пгт Шудаяг ул Совхозная д.30 | 67 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 22 | 22 | 337,40 | 8 | 3 | 5 | 337,40 | 141,10 | 196,30 | 11 674 040,00 | 3 148 770,38 | 7 612 184,58 | 913 085,04 |  |  |
| 15 | пгт Водный ул Ленина д.12 | 31 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 23 | 23 | 440,10 | 8 | 7 | 1 | 444,63 | 384,63 | 60,00 | 15 384 198,00 | 4 149 489,55 | 10 031 433,41 | 1 203 275,04 |  |  |
| 16 | пгт Водный ул Ленина д.14 | 30 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 20 | 20 | 387,60 | 8 | 2 | 6 | 387,60 | 96,20 | 291,40 | 13 410 960,00 | 3 617 259,62 | 8 744 762,14 | 1 048 938,24 |  |  |
| 17 | пгт Водный ул Ухтинская д.9 | 33 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 23 | 23 | 338,50 | 10 | 0 | 10 | 258,50 | 0,00 | 258,50 | 8 944 100,00 | 2 412 439,66 | 5 832 097,55 | 699 562,79 |  |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | пст Нижний Доманик ул Советская д.2 | 91 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 13 | 13 | 437,60 | 6 | 0 | 6 | 308,30 | 0,00 | 308,30 | 10 667 180,00 | 2 877 195,93 | 6 955 650,59 | 834 333,48 |  |  |
| 19 | п Седъю ул Чернореченская д.7 | 26 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 13 | 13 | 230,10 | 5 | 0 | 5 | 194,20 | 0,00 | 194,20 | 6 719 320,00 | 1 812 362,80 | 4 381 405,59 | 525 551,61 |  |  |
| 20 | пгт Боровой ул Школьная д.2 | 56 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 8 | 8 | 129,00 | 2 | 0 | 2 | 129,00 | 0,00 | 129,00 | 4 463 400,00 | 1 203 886,72 | 2 910 408,45 | 349 104,83 |  |  |
| 21 | пгт Боровой ул Школьная д. 9 | 76 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 2 | 2 | 97,80 | 2 | 0 | 2 | 49,10 | 0,00 | 49,10 | 1 698 860,00 | 458 223,55 | 1 107 760,12 | 132 876,33 |  |  |
| 22 | пгт Боровой ул Новая д.5 | 35 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 19 | 19 | 314,80 | 8 | 0 | 8 | 314,80 | 0,00 | 314,80 | 10 892 080,00 | 2 937 856,89 | 7 102 299,07 | 851 924,04 |  |  |
| 23 | пгт Боровой ул Новая д.7 | 36 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 21 | 21 | 315,00 | 7 | 1 | 6 | 278,70 | 36,40 | 242,30 | 9 643 020,00 | 2 600 953,80 | 6 287 834,30 | 754 231,90 |  |  |
| 24 | пгт Боровой ул Новая д.9 | 39 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 18 | 18 | 314,10 | 8 | 2 | 6 | 313,60 | 82,80 | 230,80 | 10 850 560,00 | 2 926 657,94 | 7 075 225,51 | 848 676,55 |  |  |
| 25 | пгт Боровой ул Новая д.10 | 40 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 22 | 22 | 321,60 | 8 | 4 | 4 | 321,60 | 135,20 | 186,40 | 11 127 360,00 | 3 001 317,59 | 7 225 715,95 | 900 326,46 |  |  |
| 26 | пгт Боровой ул. Новая д.11 | 37 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 25 | 25 | 313,50 | 8 | 2 | 6 | 313,50 | 73,80 | 239,70 | 10 847 100,00 | 2 925 724,70 | 7 072 969,38 | 848 405,92 |  |  |
| 27 | пгт Боровой ул Новая д.13 | 34 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 14 | 14 | 320,00 | 7 | 2 | 5 | 284,20 | 85,70 | 198,50 | 9 833 320,00 | 2 652 283,76 | 6 411 923,10 | 769 113,14 |  |  |
| 28 | пгт Боровой ул Новая д.15 | 44 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 15 | 15 | 315,60 | 7 | 4 | 3 | 279,10 | 157,30 | 121,80 | 9 656 860,00 | 2 604 688,24 | 6 296 860,46 | 755 311,30 |  |  |
| 29 | пгт Боровой ул Новая д.16 | 38 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 20 | 20 | 278,50 | 6 | 3 | 3 | 242,10 | 121,60 | 120,50 | 8 376 660,00 | 2 259 387,36 | 5 462 092,13 | 655 180,51 |  |  |
| 30 | пгт Боровой ул Новая д.17 | 45 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 17 | 17 | 318,60 | 7 | 1 | 6 | 270,80 | 36,50 | 234,30 | 9 369 680,00 | 2 527 228,86 | 6 109 601,61 | 732 849,53 |  |  |
| 31 | пгт Боровой ул Новая д.25 | 41 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 9 | 9 | 323,50 | 7 | 5 | 2 | 286,20 | 211,10 | 75,10 | 9 902 520,00 | 2 670 948,67 | 6 457 045,73 | 774 525,60 |  |  |
| 32 | пгт Боровой ул Зеленая д.5 | 54 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 16 | 16 | 463,40 | 7 | 5 | 2 | 414,80 | 281,30 | 133,50 | 14 352 080,00 | 3 871 102,33 | 9 358 429,65 | 1 122 548,02 |  |  |
| 33 | пгт Боровой ул Лесная д.7 | 50 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 6 | 6 | 122,00 | 2 | 0 | 2 | 70,60 | 0,00 | 70,60 | 2 442 760,00 | 658 871,34 | 1 592 828,19 | 191 060,47 |  |  |
| 34 | пгт Боровой ул Юбилейная д.3 | 49 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 21 | 21 | 836,00 | 12 | 2 | 10 | 658,60 | 106,70 | 551,90 | 22 787 560,00 | 6 146 354,98 | 14 858 876,00 | 1 782 329,02 |  |  |
| 35 | пгт Боровой ул Станционная д.7 | 62 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 16 | 16 | 499,10 | 12 | 8 | 4 | 496,10 | 340,70 | 155,40 | 17 165 060,00 | 4 629 831,02 | 11 192 663,82 | 1 342 565,16 |  |  |
| 36 | пгт Боровой ул Новая д.23 | 42 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 17 | 17 | 320,50 | 7 | 2 | 5 | 272,10 | 73,80 | 198,30 | 9 414 660,00 | 2 539 361,05 | 6 138 931,32 | 736 367,63 |  |  |
| 37 | г. Ухта, ул. Кирпичная, д. 14 | 27 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 39 | 39 | 417,20 | 8 | 3 | 5 | 417,20 | 127,60 | 289,60 | 14 435 120,00 | 3 893 500,30 | 9 412 576,79 | 1 129 042,91 |  |  |
| 38 | г. Ухта, ул. Губкина, д. 16 | 3 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 21 | 21 | 389,20 | 10 | 5 | 5 | 389,30 | 194,20 | 195,10 | 13 469 780,00 | 3 633 124,80 | 8 783 116,36 | 1 053 538,84 |  |  |
| 39 | пгт. Боровой, ул. Советская д.28 | 57 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 4 | 4 | 43,60 | 1 | 0 | 1 | 43,60 | 0,00 | 43,60 | 1 508 560,00 | 406 894,83 | 987 006,20 | 114 658,97 |  |  |
| 40 | пгт. Боровой, ул. Юбилейная, д. 1 | 48 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 3 | 3 | 66,90 | 2 | 1 | 1 | 66,90 | 33,40 | 33,50 | 2 314 740,00 | 624 341,25 | 1 509 351,35 | 181 047,40 |  |  |
| 41 | пгт Боровой ул Школьная д. 22 | 77 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 2 | 2 | 25,70 | 1 | 0 | 1 | 25,70 | 0,00 | 25,70 | 889 220,00 | 239 844,10 | 579 825,56 | 69 550,34 |  |  |
| 42 | г. Ухта, ул. Первомайская, д. 21 | 10 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 4 | 4 | 76,30 | 2 | 0 | 2 | 76,30 | 0,00 | 76,30 | 2 639 980,00 | 712 066,11 | 1 724 760,92 | 203 152,97 |  |  |
| 43 | г. Ухта, ул. Севастопольская, д. 3 | 19 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 5 | 5 | 104,10 | 3 | 3 | 0 | 104,10 | 104,10 | 0,00 | 3 601 860,00 | 971 508,35 | 2 351 965,22 | 278 386,43 |  |  |
| 44 | г. Ухта, ул. Первомайская, д. 30 | 12 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 2 | 2 | 34,40 | 1 | 0 | 1 | 34,40 | 0,00 | 34,40 | 1 190 240,00 | 321 036,24 | 779 442,21 | 89 761,55 |  |  |
| 45 | г. Ухта, ул. Губкина, д. 18 | 4 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 22,50 | 1 | 1 | 0 | 22,50 | 22,50 | 0,00 | 778 500,00 | 209 980,03 | 510 962,68 | 57 557,29 |  |  |
| 46 | г. Ухта, ул. Первомайская, д. 25 | 11 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 3 | 3 | 33,50 | 1 | 0 | 1 | 33,50 | 0,00 | 33,50 | 1 159 100,00 | 312 637,03 | 759 137,03 | 87 325,94 |  |  |
| 47 | г. Ухта, ул. Первомайская, д.28 | 15 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 2 | 2 | 32,70 | 1 | 0 | 1 | 32,70 | 0,00 | 32,70 | 1 131 420,00 | 305 171,07 | 741 087,99 | 85 160,94 |  |  |
| 48 | пгт Боровой ул Станционная д.3 | 61 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 1 | 1 | 41,90 | 1 | 1 | 0 | 41,90 | 41,90 | 0,00 | 1 449 740,00 | 391 029,65 | 948 652,00 | 110 058,35 |  |  |
| 49 | г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 9 | 18 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 2 | 2 | 39,70 | 1 | 0 | 1 | 39,70 | 0,00 | 39,70 | 1 373 620,00 | 370 498,25 | 899 017,13 | 104 104,62 |  |  |
| Итого по этапу 2014-2015 годов (II этап) с финансовой поддержкой Фонда: | Х | Х | Х | Х | 106 | 106 | 2 317,10 | 53 | 28 | 25 | 2 191,30 | 1 217,10 | 974,20 | 78 970 681,52 | 47 799 030,42 | 22 367 690,85 | 8 803 960,25 |  |  |
| 1 | пгт Боровой ул Спортивная д.2 | 47 | 25.12.2008 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 15 | 15 | 320,60 | 8 | 1 | 7 | 320,70 | 36,90 | 283,80 | 10 824 723,52 | 7 285 750,40 | 3 409 377,83 | 129 595,29 |  |  |
| 2 | пгт Боровой ул Новая д.21 | 43 | 25.12.2008 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 18 | 18 | 318,60 | 7 | 4 | 3 | 281,80 | 170,30 | 111,50 | 10 265 974,00 | 6 103 201,94 | 2 856 010,54 | 1 306 761,52 |  |  |
| 3 | пгт Боровой ул Советская д.7 | 58 | 25.12.2008 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 6 | 6 | 128,20 | 2 | 2 | 0 | 128,30 | 128,30 | 0,00 | 4 673 969,00 | 2 778 711,18 | 1 300 305,72 | 594 952,10 |  |  |
| 4 | пгт Боровой ул Станционная д.3 | 61 | 25.12.2008 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 16 | 16 | 453,20 | 11 | 8 | 3 | 453,20 | 308,30 | 144,90 | 16 510 076,00 | 9 815 369,34 | 4 593 127,62 | 2 101 579,04 |  |  |
| 5 | пгт Боровой ул Станционная д.5 | 60 | 25.12.2008 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 18 | 18 | 479,90 | 12 | 9 | 3 | 479,90 | 358,90 | 121,00 | 17 482 757,00 | 10 393 635,96 | 4 863 731,23 | 2 225 389,81 |  |  |
| 6 | пгт Боровой ул Зеленая д.2 | 51 | 25.12.2008 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 5 | 5 | 119,90 | 2 | 2 | 0 | 119,90 | 119,90 | 0,00 | 4 367 957,00 | 2 596 784,65 | 1 215 172,69 | 555 999,66 |  |  |
| 7 | пгт Боровой ул Зеленая д.3 | 53 | 25.12.2008 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 5 | 5 | 103,80 | 2 | 1 | 1 | 103,80 | 46,20 | 57,60 | 3 781 434,00 | 2 248 092,13 | 1 052 001,04 | 481 340,83 |  |  |
| 8 | пгт Боровой ул Школьная д.4 | 55 | 25.12.2008 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 6 | 6 | 93,00 | 2 | 0 | 2 | 93,00 | 0,00 | 93,00 | 3 387 990,00 | 2 014 186,59 | 942 544,29 | 431 259,12 |  |  |
| 9 | пгт Боровой ул Школьная д. 23 | 78 | 25.12.2008 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 6 | 6 | 178,80 | 3 | 0 | 3 | 89,60 | 0,00 | 89,60 | 3 264 128,00 | 1 940 524,10 | 908 085,68 | 415 518,22 |  |  |
| 10 | г.Ухта, ул. Оплеснина, д. 8 | 2 | 25.12.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 2 | 2 | 22,50 | 1 | 0 | 1 | 22,50 | 0,00 | 22,50 | 819 675,00 | 487 303,20 | 228 034,80 | 104 337,00 |  |  |
| 11 | г. Ухта, ул. Севастопольская, д. 3 | 19 | 25.12.2008 | 30.08.2017 | 31.12.2017 | 3 | 3 | 28,00 | 1 | 0 | 1 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 1 020 040,00 | 606 421,77 | 283 776,78 | 129 841,45 |  |  |
| 12 | г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 9 | 18 | 25.12.2008 | 30.08.2017 | 31.12.2017 | 2 | 2 | 22,30 | 1 | 0 | 1 | 22,30 | 0,00 | 22,30 | 812 389,00 | 482 971,62 | 226 007,93 | 103 409,45 |  |  |
| 13 | пгт. Водный, ул. Ленина, д. 10 | 32 | 25.12.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 4 | 4 | 48,30 | 1 | 1 | 0 | 48,30 | 48,30 | 0,00 | 1 759 569,00 | 1 046 077,54 | 489 514,70 | 223 976,76 |  |  |
| Итого по этапу 2015-2016 годов (III этап) с финансовой поддержкой Фонда: | X | X | X | X | 152 | 152 | 2 550,60 | 52 | 31 | 21 | 2 550,60 | 1 496,10 | 1 054,50 | 93 218 905,50 | 67 117 038,65 | 22 606 023,80 | 3 495 843,05 |  |  |
| 1 | пгт. Водный, ул. Ленина, д. 10 | 32 | 25.12.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 8 | 8 | 198,90 | 3 | 3 | 0 | 198,90 | 198,90 | 0,00 | 7 245 927,01 | 4 991 942,94 | 1 868 216,77 | 385 767,30 |  |  |
| 2 | пгт. Боровой, ул. Советская д.28 | 57 | 25.12.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 2 | 2 | 40,30 | 1 | 1 | 0 | 40,30 | 40,30 | 0,00 | 1 468 128,99 | 1 070 707,57 | 350 121,41 | 47 300,01 |  |  |
| 3 | пгт. Боровой, ул. Зеленая д. 1 | 52 | 25.12.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 4 | 4 | 128,20 | 2 | 2 | 0 | 128,20 | 128,20 | 0,00 | 4 670 326,00 | 3 406 072,23 | 1 113 785,74 | 150 468,03 |  |  |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | пгт. Боровой, ул. Юбилейная, д. 1 | 48 | 25.12.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 18 | 18 | 301,90 | 5 | 3 | 2 | 301,90 | 177,70 | 124,20 | 10 998 217,00 | 8 021 007,86 | 2 622 869,85 | 354 339,29 |  |  |
| 5 | г.Ухта, ул. Оплеснина, д. 8 | 2 | 25.12.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 5 | 5 | 94,50 | 2 | 1 | 1 | 94,50 | 46,40 | 48,10 | 3 511 852,00 | 2 405 766,45 | 912 006,01 | 194 079,54 |  |  |
| 6 | г. Ухта, ул. Губкина, д. 10 | 1 | 25.12.2008 | 30.08.2017 | 31.12.2017 | 3 | 3 | 46,60 | 1 | 0 | 1 | 46,60 | 0,00 | 46,60 | 1 697 638,00 | 1 238 088,66 | 404 855,03 | 54 694,31 |  |  |
| 7 | г. Ухта, ул. Губкина, д. 12 | 6 | 25.12.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 9 | 9 | 152,60 | 2 | 1 | 1 | 152,60 | 75,50 | 77,10 | 5 559 218,00 | 4 054 341,83 | 1 325 769,92 | 179 106,25 |  |  |
| 8 | г. Ухта, ул. Губкина, д. 18 | 4 | 25.12.2008 | 30.08.2017 | 31.12.2017 | 2 | 2 | 47,00 | 1 | 0 | 1 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 1 712 210,00 | 1 248 716,03 | 408 330,19 | 55 163,78 |  |  |
| 9 | г. Ухта, ул. Первомайская, д. 21 | 10 | 25.12.2008 | 30.08.2017 | 31.12.2017 | 6 | 6 | 71,60 | 2 | 0 | 2 | 71,60 | 0,00 | 71,60 | 2 608 387,99 | 1 902 299,31 | 622 051,94 | 84 036,74 |  |  |
| 10 | г. Ухта, ул. Первомайская, д. 30 | 12 | 25.12.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 7 | 7 | 74,10 | 2 | 0 | 2 | 74,10 | 0,00 | 74,10 | 2 699 463,00 | 1 968 720,38 | 643 771,63 | 86 970,99 |  |  |
| 11 | г. Ухта, ул. Севастопольская, д. 3 | 19 | 25.12.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 9 | 9 | 185,90 | 7 | 7 | 0 | 185,90 | 185,90 | 0,00 | 6 772 336,99 | 4 939 070,42 | 1 615 076,20 | 218 190,37 |  |  |
| 12 | г. Ухта, ул. Первомайская, д. 33а | 20 | 25.12.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 5 | 5 | 173,70 | 3 | 2 | 1 | 173,70 | 112,00 | 61,70 | 6 327 890,99 | 4 614 935,62 | 1 509 084,11 | 203 871,26 |  |  |
| 13 | г. Ухта, ул. Семяшкина, д. 8 | 20 | 25.12.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 8 | 8 | 134,20 | 2 | 1 | 1 | 134,20 | 66,60 | 67,60 | 4 888 906,00 | 3 565 482,79 | 1 165 913,00 | 157 510,21 |  |  |
| 14 | г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 9 | 18 | 25.12.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 18 | 18 | 209,70 | 5 | 4 | 1 | 209,70 | 164,20 | 45,50 | 7 639 371,00 | 5 571 398,97 | 1 821 847,65 | 246 124,38 |  |  |
| 15 | г. Ухта, ул. Кремса, д. 13 | 92 | 25.12.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 1 | 1 | 22,90 | 1 | 1 | 0 | 22,90 | 22,90 | 0,00 | 834 247,00 | 608 416,96 | 198 952,37 | 26 877,67 |  |  |
| 16 | пгт Боровой ул Лесная д.7 | 50 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 4 | 4 | 49,30 | 1 | 1 | 0 | 49,30 | 49,30 | 0,00 | 1 830 607,50 | 1 173 359,25 | 514 067,64 | 143 180,61 |  |  |
| 17 | пгт Боровой ул Юбилейная д.3 | 49 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 1 | 1 | 53,80 | 1 | 0 | 1 | 53,80 | 0,00 | 53,80 | 2 156 656,00 | 1 382 344,69 | 605 628,46 | 168 682,85 |  |  |
| 18 | г. Ухта, ул. Первомайская, д. 25 | 11 | 25.12.2008 | 30.08.2017 | 31.12.2017 | 6 | 6 | 149,00 | 3 | 2 | 1 | 149,00 | 114,60 | 34,40 | 5 428 070,01 | 3 958 695,50 | 1 294 493,57 | 174 880,94 |  |  |
| 19 | г. Ухта, ул. Первомайская, д. 28 | 12 | 25.12.2008 | 30.08.2017 | 31.12.2017 | 8 | 8 | 81,20 | 2 | 0 | 2 | 81,20 | 0,00 | 81,20 | 2 958 116,00 | 2 089 934,74 | 697 006,17 | 171 175,09 |  |  |
| 20 | г. Ухта, ул. Губкина, д. 22 | 6 | 25.12.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 12 | 12 | 152,80 | 2 | 1 | 1 | 152,80 | 76,70 | 76,10 | 5 566 504,01 | 4 059 655,52 | 1 327 507,50 | 179 340,99 |  |  |
| 21 | г. Ухта, ул. Первомайская, д. 32 | 14 | 25.12.2008 | 30.08.2017 | 31.12.2017 | 10 | 10 | 111,80 | 3 | 1 | 2 | 111,80 | 36,90 | 74,90 | 4 072 874,00 | 2 970 350,04 | 971 304,57 | 131 219,39 |  |  |
| 22 | пгт Боровой ул Зеленая д.5 | 54 | 25.12.2008 | 31.12.2014 | 31.12.2017 | 6 | 6 | 70,60 | 1 | 0 | 1 | 70,60 | 0,00 | 70,60 | 2 571 958,01 | 1 875 730,89 | 613 364,07 | 82 863,05 |  |  |
| Итого по этапу 2016 года (IV этап) c финансовой поддержкой Фонда: | X | X | X | X | 377 | 377 | 6 625,15 | 151 | 122 | 29 | 6 625,15 | 5 179,45 | 1 445,70 | 241 354 214,50 | 146 511 867,28 | 63 753 250,27 | 31 089 096,95 |  |  |
| 1 | пгт Водный ул Ленина д.10 | 32 | 25.12.2008 | 30.08.2017 | 31.12.2017 | 11 | 11 | 194,85 | 3 | 2 | 1 | 194,85 | 132,35 | 62,50 | 7 098 385,50 | 4 309 009,96 | 1 875 024,84 | 914 350,70 |  |  |
| 2 | пгт Боровой ул Юбилейная д.1 | 48 | 25.12.2008 | 30.08.2017 | 31.12.2017 | 24 | 24 | 439,20 | 8 | 3 | 5 | 439,20 | 157,80 | 281,40 | 16 000 056,00 | 9 712 687,58 | 4 226 383,93 | 2 060 984,49 |  |  |
| 3 | г. Ухта, ул. Первомайская, д. 19 | 16 | 25.12.2008 | 30.08.2017 | 31.12.2017 | 6 | 6 | 172,80 | 2 | 0 | 2 | 172,80 | 0,00 | 172,80 | 6 295 104,00 | 3 821 385,28 | 1 662 839,58 | 810 879,14 |  |  |
| 4 | г. Ухта, ул. Первомайская, д. 21 | 10 | 25.12.2008 | 30.08.2017 | 31.12.2017 | 20 | 20 | 369,70 | 10 | 7 | 3 | 369,70 | 262,10 | 107,60 | 13 468 171,00 | 8 175 729,96 | 3 557 591,39 | 1 734 849,65 |  |  |
| 5 | г. Ухта, ул. Первомайская, д. 25 | 11 | 25.12.2008 | 30.08.2017 | 31.12.2017 | 17 | 17 | 269,10 | 6 | 6 | 0 | 269,10 | 269,10 | 0,00 | 9 803 313,00 | 5 951 011,45 | 2 589 526,22 | 1 262 775,33 |  |  |
| 6 | г. Ухта, ул. Первомайская, д. 28 | 12 | 25.12.2008 | 30.08.2017 | 31.12.2017 | 35 | 35 | 482,70 | 13 | 12 | 1 | 482,70 | 447,10 | 35,60 | 17 584 761,00 | 10 674 668,25 | 4 644 980,70 | 2 265 112,05 |  |  |
| 7 | г. Ухта, ул. Первомайская, д. 30 | 13 | 25.12.2008 | 30.08.2017 | 31.12.2017 | 26 | 26 | 449,60 | 12 | 11 | 1 | 449,60 | 414,20 | 35,40 | 16 378 928,00 | 9 942 678,36 | 4 326 462,24 | 2 109 787,40 |  |  |
| 8 | г. Ухта, ул. Первомайская, д. 32 | 14 | 25.12.2008 | 30.08.2017 | 31.12.2017 | 24 | 24 | 495,50 | 13 | 10 | 3 | 495,50 | 378,10 | 117,40 | 18 051 065,00 | 10 957 733,82 | 4 768 154,01 | 2 325 177,17 |  |  |
| 9 | г. Ухта, ул. Первомайская, д. 33а | 15 | 25.12.2008 | 30.08.2017 | 31.12.2017 | 7 | 7 | 224,60 | 4 | 4 | 0 | 224,60 | 224,60 | 0,00 | 8 182 178,00 | 4 966 916,28 | 2 161 306,54 | 1 053 955,18 |  |  |
| 10 | г. Ухта, ул. Губкина, д. 8 | 9 | 25.12.2008 | 30.08.2017 | 31.12.2017 | 16 | 16 | 371,60 | 8 | 7 | 1 | 371,60 | 325,00 | 46,60 | 13 537 388,00 | 8 217 747,50 | 3 575 874,93 | 1 743 765,57 |  |  |
| 11 | г. Ухта, ул. Губкина, д. 10 | 1 | 25.12.2008 | 30.08.2017 | 31.12.2017 | 17 | 17 | 317,80 | 7 | 7 | 0 | 317,80 | 317,80 | 0,00 | 11 577 454,00 | 7 027 987,51 | 3 058 162,15 | 1 491 304,35 |  |  |
| 12 | г. Ухта, ул. Губкина, д. 12 | 2 | 25.12.2008 | 30.08.2017 | 31.12.2017 | 22 | 22 | 297,10 | 6 | 4 | 2 | 297,10 | 199,00 | 98,10 | 10 823 353,00 | 6 570 217,39 | 2 858 967,82 | 1 394 167,79 |  |  |
| 13 | г. Ухта, ул. Губкина, д. 18 | 4 | 25.12.2008 | 30.08.2017 | 31.12.2017 | 23 | 23 | 321,20 | 8 | 7 | 1 | 321,20 | 274,00 | 47,20 | 11 701 316,00 | 7 103 176,80 | 3 090 880,05 | 1 507 259,15 |  |  |
| 14 | г. Ухта, ул. Губкина, д. 22 | 6 | 25.12.2008 | 30.08.2017 | 31.12.2017 | 21 | 21 | 350,70 | 6 | 5 | 1 | 350,70 | 302,70 | 48,00 | 12 776 001,00 | 7 755 554,49 | 3 374 756,02 | 1 645 690,48 |  |  |
| 15 | г. Ухта, ул. Кремса, д. 11а | 119-04/10 МВК | 25.12.2008 | 30.08.2017 | 31.12.2017 | 14 | 14 | 388,80 | 8 | 8 | 0 | 388,80 | 388,80 | 0,00 | 14 163 984,00 | 8 598 116,87 | 3 741 389,06 | 1 824 478,07 |  |  |
| 16 | г. Ухта, ул. Кремса, д. 13 | 92 | 25.12.2008 | 30.08.2017 | 31.12.2017 | 21 | 21 | 378,40 | 9 | 9 | 0 | 378,40 | 378,40 | 0,00 | 13 785 112,00 | 8 368 126,09 | 3 641 310,75 | 1 775 675,16 |  |  |
| 17 | г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 8 | 17 | 25.12.2008 | 30.08.2017 | 31.12.2017 | 21 | 21 | 253,50 | 6 | 5 | 1 | 253,50 | 205,40 | 48,10 | 9 235 005,00 | 5 606 025,28 | 2 439 408,76 | 1 189 570,96 |  |  |
| 18 | г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 9 | 18 | 25.12.2008 | 30.08.2017 | 31.12.2017 | 8 | 8 | 120,40 | 3 | 2 | 1 | 120,40 | 80,20 | 40,20 | 4 386 172,00 | 2 662 585,57 | 1 158 598,88 | 564 987,55 |  |  |
| 19 | г. Ухта, ул. Севастопольская, д. 3 | 19 | 25.12.2008 | 30.08.2017 | 31.12.2017 | 27 | 27 | 458,80 | 14 | 12 | 2 | 458,80 | 380,10 | 78,70 | 16 714 084,00 | 10 146 131,74 | 4 414 993,05 | 2 152 959,21 |  |  |
| 20 | г. Ухта, ул. Семяшкина, д. 8 | 20 | 25.12.2008 | 30.08.2017 | 31.12.2017 | 14 | 14 | 226,10 | 4 | 0 | 4 | 226,10 | 0,00 | 226,10 | 8 236 823,00 | 5 000 088,03 | 2 175 740,91 | 1 060 994,06 |  |  |
| 21 | пгт. Боровой, ул. Советская д.28 | 57 | 25.12.2008 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 3 | 3 | 42,70 | 1 | 1 | 0 | 42,70 | 42,70 | 0,00 | 1 555 561,00 | 944 289,07 | 410 898,44 | 200 373,49 |  |  |

_____________________________________»

Приложение № 2

к постановлению

администрации МОГО "Ухта"

от 11 сентября 2017 г. № 3076

"Приложение № 2

к муниципальной Программе "Переселение граждан,

проживающих на территории МОГО "Ухта" из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы"

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения

| № п/п | Адрес МКД | Всего | Строительство МКД | Приобретение жилых помещений у застройщиков | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | Выкуп жилых помещений у собственников | Договор о развитии застроенной территории | Другие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого по МО ГО "Ухта" | 21 505,18 | 764 323 099,52 | 12 569,83 | 438 808 299,02 | 2 264,90 | 82 510 307,00 | 2 300,75 | 83 816 322,50 | 4 369,70 | 159 188 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по этапу 2013-2014 годов (I этап) с финансовой поддержкой Фонда: | 10 138,13 | 350 779 298,00 | 10 138,13 | 350 779 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п Кэмдин д.21 | 171,70 | 5 940 820,00 | 171,70 | 5 940 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п Кэмдин д.27 | 211,40 | 7 314 440,00 | 211,40 | 7 314 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п Кэмдин д.28 | 158,50 | 5 484 100,00 | 158,50 | 5 484 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п Кэмдин д.37 | 54,40 | 1 882 240,00 | 54,40 | 1 882 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п Кэмдин д.42 | 319,90 | 11 068 540,00 | 319,90 | 11 068 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п Кэмдин д.65 | 161,40 | 5 584 440,00 | 161,40 | 5 584 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | пгт Ярега ул Привокзальная д. 2 | 33,00 | 1 141 800,00 | 33,00 | 1 141 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | пгт Ярега ул Привокзальная д. 3 | 64,10 | 2 217 860,00 | 64,10 | 2 217 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | пгт Ярега ул Привокзальная д. 5 | 85,90 | 2 972 140,00 | 85,90 | 2 972 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | пгт Ярега ул Октябрьская д. 39 | 345,30 | 11 947 380,00 | 345,30 | 11 947 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | пгт Ярега ул Октябрьская д. 65 | 132,50 | 4 584 500,00 | 132,50 | 4 584 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | пгт Ярега, переезд 1538, д. 4 | 35,80 | 1 238 680,00 | 35,80 | 1 238 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | пгт Водный ул Ленина д.4 | 110,90 | 3 837 140,00 | 110,90 | 3 837 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | пгт Шудаяг ул Совхозная д.30 | 337,40 | 11 674 040,00 | 337,40 | 11 674 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | пгт Водный ул Ленина д.12 | 444,63 | 15 384 198,00 | 444,63 | 15 384 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | пгт Водный ул Ленина д.14 | 387,60 | 13 410 960,00 | 387,60 | 13 410 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | пгт Водный ул Ухтинская д.9 | 258,50 | 8 944 100,00 | 258,50 | 8 944 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | пст Нижний Доманик ул Советская д.2 | 308,30 | 10 667 180,00 | 308,30 | 10 667 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | п Седъю ул Чернореченская д.7 | 194,20 | 6 719 320,00 | 194,20 | 6 719 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | пгт Боровой ул Школьная д.2 | 129,00 | 4 463 400,00 | 129,00 | 4 463 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | пгт Боровой ул Школьная д. 9 | 49,10 | 1 698 860,00 | 49,10 | 1 698 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | пгт Боровой ул Новая д.5 | 314,80 | 10 892 080,00 | 314,80 | 10 892 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | пгт Боровой ул Новая д.7 | 278,70 | 9 643 020,00 | 278,70 | 9 643 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | пгт Боровой ул Новая д.9 | 313,60 | 10 850 560,00 | 313,60 | 10 850 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | пгт Боровой ул Новая д.10 | 321,60 | 11 127 360,00 | 321,60 | 11 127 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | пгт Боровой ул. Новая д.11 | 313,50 | 10 847 100,00 | 313,50 | 10 847 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | пгт Боровой ул Новая д.13 | 284,20 | 9 833 320,00 | 284,20 | 9 833 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | пгт Боровой ул Новая д.15 | 279,10 | 9 656 860,00 | 279,10 | 9 656 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | пгт Боровой ул Новая д.16 | 242,10 | 8 376 660,00 | 242,10 | 8 376 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | пгт Боровой ул Новая д.17 | 270,80 | 9 369 680,00 | 270,80 | 9 369 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | пгт Боровой ул Новая д.25 | 286,20 | 9 902 520,00 | 286,20 | 9 902 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | пгт Боровой ул Зеленая д.5 | 414,80 | 14 352 080,00 | 414,80 | 14 352 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | пгт Боровой ул Лесная д.7 | 70,60 | 2 442 760,00 | 70,60 | 2 442 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | пгт Боровой ул Юбилейная д.3 | 658,60 | 22 787 560,00 | 658,60 | 22 787 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | пгт Боровой ул Станционная д.7 | 496,10 | 17 165 060,00 | 496,10 | 17 165 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | пгт Боровой ул Новая д.23 | 272,10 | 9 414 660,00 | 272,10 | 9 414 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г. Ухта, ул. Кирпичная, д. 14 | 417,20 | 14 435 120,00 | 417,20 | 14 435 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | г. Ухта, ул. Губкина, д. 16 | 389,30 | 13 469 780,00 | 389,30 | 13 469 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | пгт. Боровой, ул. Советская д.28 | 43,60 | 1 508 560,00 | 43,60 | 1 508 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | пгт. Боровой, ул. Юбилейная, д. 1 | 66,90 | 2 314 740,00 | 66,90 | 2 314 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | пгт Боровой ул Школьная д. 22 | 25,70 | 889 220,00 | 25,70 | 889 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | г. Ухта, ул. Первомайская, д. 21 | 76,30 | 2 639 980,00 | 76,30 | 2 639 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | г. Ухта, ул. Севастопольская, д. 3 | 104,10 | 3 601 860,00 | 104,10 | 3 601 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | г. Ухта, ул. Первомайская, д. 30 | 34,40 | 1 190 240,00 | 34,40 | 1 190 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | г. Ухта, ул. Губкина, д. 18 | 22,50 | 778 500,00 | 22,50 | 778 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | г. Ухта, ул. Первомайская, д. 25 | 33,50 | 1 159 100,00 | 33,50 | 1 159 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | г. Ухта, ул. Первомайская, д.28 | 32,70 | 1 131 420,00 | 32,70 | 1 131 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | пгт Боровой ул Станционная д.3 | 41,90 | 1 449 740,00 | 41,90 | 1 449 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 9 | 39,70 | 1 373 620,00 | 39,70 | 1 373 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по этапу 2014-2015 годов (II этап) с финансовой поддержкой Фонда: | 2 191,30 | 78 970 681,52 | 2 191,30 | 78 970 681,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт Боровой ул Спортивная д.2 | 320,70 | 10 824 723,52 | 320,70 | 10 824 723,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт Боровой ул Новая д.21 | 281,80 | 10 265 974,00 | 281,80 | 10 265 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт Боровой ул Советская д.7 | 128,30 | 4 673 969,00 | 128,30 | 4 673 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт Боровой ул Станционная д.3 | 453,20 | 16 510 076,00 | 453,20 | 16 510 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт Боровой ул Станционная д.5 | 479,90 | 17 482 757,00 | 479,90 | 17 482 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | пгт Боровой ул Зеленая д.2 | 119,90 | 4 367 957,00 | 119,90 | 4 367 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | пгт Боровой ул Зеленая д.3 | 103,80 | 3 781 434,00 | 103,80 | 3 781 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | пгт Боровой ул Школьная д.4 | 93,00 | 3 387 990,00 | 93,00 | 3 387 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | пгт Боровой ул Школьная д. 23 | 89,60 | 3 264 128,00 | 89,60 | 3 264 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г.Ухта, ул. Оплеснина, д. 8 | 22,50 | 819 675,00 | 22,50 | 819 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Ухта, ул. Севастопольская, д. 3 | 28,00 | 1 020 040,00 | 28,00 | 1 020 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 9 | 22,30 | 812 389,00 | 22,30 | 812 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | пгт. Водный, ул. Ленина, д. 10 | 48,30 | 1 759 569,00 | 48,30 | 1 759 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по этапу 2015-2016 годов (III этап) с финансовой поддержкой Фонда: | 2 550,60 | 93 218 905,50 | 240,40 | 9 058 319,50 | 2 264,90 | 82 510 307,00 | 45,30 | 1 650 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Водный, ул. Ленина, д. 10 | 198,90 | 7 245 927,00 | 90,90 | 3 311 487,00 | 108,00 | 3 934 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Боровой, ул. Советская д.28 | 40,30 | 1 468 129,00 | 0,00 | 0,00 | 40,30 | 1 468 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Боровой, ул. Зеленая д. 1 | 128,20 | 4 670 326,00 | 0,00 | 0,00 | 128,20 | 4 670 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Боровой, ул. Юбилейная, д. 1 | 301,90 | 10 998 217,00 | 0,00 | 0,00 | 301,90 | 10 998 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г.Ухта, ул. Оплеснина, д. 8 | 94,50 | 3 511 851,99 | 46,40 | 1 759 569,00 | 48,10 | 1 752 282,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Ухта, ул. Губкина, д. 10 | 46,60 | 1 697 638,00 | 0,00 | 0,00 | 46,60 | 1 697 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Ухта, ул. Губкина, д. 12 | 152,60 | 5 559 218,00 | 0,00 | 0,00 | 152,60 | 5 559 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Ухта, ул. Губкина, д. 18 | 47,00 | 1 712 210,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 1 712 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Ухта, ул. Первомайская, д. 21 | 71,60 | 2 608 388,00 | 0,00 | 0,00 | 71,60 | 2 608 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Ухта, ул. Первомайская, д. 30 | 74,10 | 2 699 463,00 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | 2 699 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Ухта, ул. Севастопольская, д. 3 | 185,90 | 6 772 336,99 | 0,00 | 0,00 | 185,90 | 6 772 336,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | г. Ухта, ул. Первомайская, д. 33а | 173,70 | 6 327 891,01 | 0,00 | 0,00 | 173,70 | 6 327 891,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Ухта, ул. Семяшкина, д. 8 | 134,20 | 4 888 906,00 | 0,00 | 0,00 | 134,20 | 4 888 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 9 | 209,70 | 7 639 371,01 | 0,00 | 0,00 | 209,70 | 7 639 371,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Ухта, ул. Кремса, д. 13 | 22,90 | 834 247,00 | 0,00 | 0,00 | 22,90 | 834 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | пгт Боровой ул Лесная д.7 | 49,30 | 1 830 607,50 | 49,30 | 1 830 607,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | пгт Боровой ул Юбилейная д.3 | 53,80 | 2 156 656,00 | 53,80 | 2 156 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Ухта, ул. Первомайская, д. 25 | 149,00 | 5 428 070,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 | 5 428 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Ухта, ул. Первомайская, д. 28 | 81,20 | 2 958 116,00 | 0,00 | 0,00 | 35,90 | 1 307 837,00 | 45,30 | 1 650 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Ухта, ул. Губкина, д. 22 | 152,80 | 5 566 504,00 | 0,00 | 0,00 | 152,80 | 5 566 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Ухта, ул. Первомайская, д. 32 | 111,80 | 4 072 874,00 | 0,00 | 0,00 | 111,80 | 4 072 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | пгт Боровой ул Зеленая д.5 | 70,60 | 2 571 958,00 | 0,00 | 0,00 | 70,60 | 2 571 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по этапу 2016 года (IV этап) c финансовой поддержкой Фонда: | 6 625,15 | 241 354 214,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 255,45 | 82 166 043,50 | 4 369,70 | 159 188 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт Водный ул Ленина д.10 | 194,85 | 7 098 385,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,85 | 7 098 385,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт Боровой ул Юбилейная д.1 | 439,20 | 16 000 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,20 | 16 000 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Ухта, ул. Первомайская, д. 19 | 172,80 | 6 295 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,80 | 6 295 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Ухта, ул. Первомайская, д. 21 | 369,70 | 13 468 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,60 | 3 919 868,00 | 262,10 | 9 548 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Ухта, ул. Первомайская, д. 25 | 269,10 | 9 803 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,90 | 1 817 857,00 | 219,20 | 7 985 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Ухта, ул. Первомайская, д. 28 | 482,70 | 17 584 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,30 | 2 160 299,00 | 423,40 | 15 424 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Ухта, ул. Первомайская, д. 30 | 449,60 | 16 378 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,50 | 2 240 445,00 | 388,10 | 14 138 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Ухта, ул. Первомайская, д. 32 | 495,50 | 18 051 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,40 | 4 276 882,00 | 378,10 | 13 774 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Ухта, ул. Первомайская, д. 33а | 224,60 | 8 182 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,30 | 1 832 429,00 | 174,30 | 6 349 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Ухта, ул. Губкина, д. 8 | 371,60 | 13 537 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,60 | 1 697 638,00 | 325,00 | 11 839 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Ухта, ул. Губкина, д. 10 | 317,80 | 11 577 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,80 | 11 577 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Ухта, ул. Губкина, д. 12 | 297,10 | 10 823 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,60 | 6 324 248,00 | 123,50 | 4 499 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Ухта, ул. Губкина, д. 18 | 321,20 | 11 701 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,20 | 1 719 496,00 | 274,00 | 9 981 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Ухта, ул. Губкина, д. 22 | 350,70 | 12 776 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 1 748 640,00 | 302,70 | 11 027 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Ухта, ул. Кремса, д. 11а | 388,80 | 14 163 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,80 | 14 163 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Ухта, ул. Кремса, д. 13 | 378,40 | 13 785 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,40 | 13 785 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 8 | 253,50 | 9 235 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,90 | 3 202 197,00 | 165,60 | 6 032 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 9 | 120,40 | 4 386 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,40 | 4 386 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Ухта, ул. Севастопольская, д. 3 | 458,80 | 16 714 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,80 | 9 209 504,00 | 206,00 | 7 504 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Ухта, ул. Семяшкина, д. 8 | 226,10 | 8 236 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,1 | 8 236 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | пгт. Боровой, ул. Советская д.28 | 42,70 | 1 555 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,70 | 1 555 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

___________________________»

Приложение № 3

к постановлению

администрации МОГО "Ухта"

от 11 сентября 2017 г. № 3076

«Приложение 3

к муниципальной программе

“Переселение граждан, проживающих на территории МОГО “Ухта”, из аварийного

жилищного фонда на 2013 - 2017 годы”

| № п/п | Наименование МО | Расселяемая площадь | Количество расселенных помещений | Количество переселенных жителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 – 2014 г. | 2014 – 2015 г. | 2015 - 2016 г. | 2016 - 2017 г. | Всего | 2013 - 2014 г. | 2014 - 2015 г. | 2015 - 2016 г. | 2016 -2017 г. | Всего | 2013 - 2014 г. | 2014 - 2015 г. | 2015 - 2016 г. | 2016 – 2017 г. | Всего |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Итого по МО «Ухта»: | Х | Х | Х | Х | 21 505,18 | Х | Х | Х | Х | 496 | Х | Х | Х | Х | 1 209 |
| 1 | Итого по программе I ЭТАП 2013 - 2014 г.: | 10 138,13 |  |  |  | 10 138,13 | 240 |  |  |  | 240 | 574 |  |  |  | 574 |
| 2 | Итого по программе II ЭТАП 2014 - 2015 г.: |  | 2 191,30 |  |  | 2 191,30 |  | 53 |  |  | 53 |  | 106 |  |  | 106 |
| 3 | Итого по программе III ЭТАП 2015 – 2016 г.: |  |  | 2 550,60 |  | 2 550,60 |  |  | 52 |  | 52 |  |  | 152 |  | 152 |
| 4 | Итого по программе IV ЭТАП 2016 – 2017 г.: |  |  |  | 6 625,15 | 6 625,15 |  |  |  | 151 | 151 |  |  |  | 377 | 377 |

______________________________________»