| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |
| 19 декабря 2016 г. |  | № | 3503 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 11.08.2015 № 1799 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МУП «Ухтаводоканал» в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на 2014 - 2020 годы»»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», в связи с изменениями действующего законодательства, администрация постановляет:

- Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» 11.08.2015   № 1799 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МУП «Ухтаводоканал» в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на 2014 - 2020 годы» (далее - постановление) изменения следующего содержания:

  - Таблицу Водоотведение раздела 10 Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов с 2014 по 2020 годы изложить согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Руководитель администрации МОГО «Ухта»				  М.Н. Османов

Приложение

к Постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 19 декабря 2016 г. № 3503

## «Водоотведение

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей 2014 года | Значения плановых показателей на период регулирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт (9 мес.) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Финансовые потребности на реализацию мероприятий по водоотведению - всего, в том числе: | Руб. |  | 6017041,58 | 18021131,7 | 15900000,00 | 11569878,48 | 11569878,48 | 12085772,77 | 7069878,46 |
|  | Строительство канализационного коллектора вдоль объездной дороги в г. Ухте |  |  | 6017041,58 | 6586634,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Окончание строительства объекта "КНС "Вокзальная", ул. Заречная, 35а" |  |  |  | 11434497,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Строительство наружных сетей канализации по объекту "Индивидуальная застройка жилого района "Нагорный" (п. УРМЗ) с инженерными сетями" |  |  | 0 | 0 | 13900000,00 | 5500000,00 | 5500000,00 | 6015894,29 | 1000000,00 |
|  | Корректив рабочего проекта с разработкой проектно-сметной документации и строительство объекта "Самотечный коллектор от канализационной насосной станции "Тиман" в г. Ухте" |  |  | 0 | 0 | 2000000,00 | 6069878,48 | 6069878,48 | 6069878,48 | 6069878,48 |
| I | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения | ед./км | 4,87 | 6,49 | 6,48 | 5,36 | 5,17 | 4,98 | 4,98 | 4,91 |
| 1.1 | количество аварий и засоров на канализационных сетях | ед. | 1349 | 1799 | 1795 | 1500 | 1450 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 1.2 | протяженность канализационных сетей | км | 276,80 | 277,00 | 277,00 | 280 | 280,5 | 281 | 281 | 285 |
| II | Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | объем сточных вод, не подвергшихся очистке | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | тыс. куб.м | 8977,28 | 11969,71 | 11886,49 | 11650,0 | 11600 | 11550 | 11550 | 11550 |
| 2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения | % | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 23,0 | 22,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 3.1 | количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | ед. | 580 | 950 | 1000 | 920 | 880 | 800 | 800 | 800 |
| 3.2 | общее количество проб сточных вод | ед. | 2934 | 3950 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 4 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой централизованной системы водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | общее количество проб сточных вод | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/тыс. куб.м | 1127,74 | 1110,98 | 1196,35 | 1100 | 1100 | 1100 | 1090 | 1090 |
| 1.1 | общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | кВт*ч | 1786941,00 | 2347175,00 | 2256899,00 | 2035000 | 2024000 | 2013000 | 2000000 | 2000000 |
| 1.2 | общий объем сточных вод, подвергающихся очистке | тыс. куб.м | 1584,53 | 2112,70 | 1886,49 | 1850,0 | 1840,0 | 1830,0 | 1830,0 | 1830,0 |
| 2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/тыс. куб.м | 274,51 | 287,66 | 277,64 | 275,0 | 275 | 275 | 271,9 | 271,9 |
| 2.1 | общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод | кВт*ч | 2464333,00 | 3443219,00 | 3300200,00 | 3162500 | 3148750 | 3135000 | 3100000 | 3100000 |
| 2.2 | общий объем транспортируемых сточных вод | тыс. куб.м | 8977,28 | 11969,71 | 11886,49 | 11500,0 | 11450 | 11400 | 11400 | 11400 |

_____________________________»

# Text boxes

»