| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |
| 27 апреля 2017 г. |  | № | 1097 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

О подготовке организаций муниципального образования городского округа «Ухта» к работе в зимних условиях 2017 - 2018 годов

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом МОГО «Ухта», в соответствии с Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Минпромэнерго Российской Федерации от 25 августа 2004 г., Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя Российской Федерации  от 27 сентября 2003 г. № 170, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Минэнерго Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными  Приказом Минэнерго Российской Федерации от 19.06.2003 № 229, организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации МДС 41-6.2000, утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от                        06 сентября 2000 г. № 203, в целях обеспечения своевременной подготовки топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городского округа «Ухта» к работе в отопительный период 2017 - 2018 г.г. и успешного прохождения зимнего максимума нагрузок, администрация постановляет:

1. Утвердить   комплексный  план  мероприятий   по  подготовке  объектов

2

жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта» к работе в отопительном сезоне 2017 - 2018 годов в разрезе населенных пунктов МОГО «Ухта» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих и сетевых организаций (независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм, имеющим на балансе, в оперативном управлении, в хозяйственном ведении или аренде и обслуживании источники ресурсоснабжения, инженерные сети и сооружения), руководителям управляющих организаций, независимо от форм собственности, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам:

2.1. Создать до 01.11.2017 неснижаемый запас материалов, инструментов, запасных частей и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ (далее - АВР).

2.2. В срок до 21.08.2017 утвердить приказами по предприятиям составы аварийно-восстановительных бригад для ведения АВР. Утвердить планы действий и взаимодействия аварийно-восстановительных бригад при проведении АВР на подведомственных объектах и сетях.

2.3. Обеспечить к 21.08.2017 готовность жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях.

2.4. Назначить лиц ответственных за ведение оперативных отчетов о ходе подготовки жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта», в том числе: тепло-, водоснабжения, к работе в зимних условиях по форме отчетности 1-ЖКХ (зима) срочная до 28 числа каждого месяца, начиная с июня месяца 2017 года, и 1-ЖКХ (зима) краткая еженедельно в среду, утвержденной постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7. Отчет предоставлять в отдел эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры и капитального ремонта МУ «УЖКХ».

3. Рекомендовать управляющим организациям, предприятиям и организациям всех форм собственности, имеющим в управлении или обслуживании жилищный фонд, объекты социальной сферы:

3.1. По итогам проведения весенних осмотров оформить акты общего осмотра зданий и на основе результатов весеннего осмотра подготовить комплексный план подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования, объектов социальной сферы к сезонной эксплуатации в соответствии с требованиями, содержащимися в Правилах и нормативах технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

3.2. В срок до 25 мая 2017 г. разработать, согласовать с теплоснабжающими организациями и утвердить в администрации МОГО «Ухта» графики гидравлических испытаний на плотность и прочность тепловых сетей,     по    ремонту     и     промывке     тепловых     сетей,     тепловых     пунктов,

3

теплообменников, бойлерных и систем теплопотребления.

3.3. Не позже чем через 2 недели после завершения отопительного периода 2016- 2017 годов провести в установленном порядке испытания тепловых сетей на прочность и плотность. Оформленный отчет о проведении испытаний тепловых сетей МОГО «Ухта», в том числе повторных (при необходимости), направлять в отдел эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры и капитального ремонта МУ «УЖКХ» еженедельно по средам по форме согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Обеспечить проведение ремонтных работ систем отопления и горячего водоснабжения с обязательной индивидуальной промывкой стояков систем отопления в зданиях, а так же устранение замечаний, указанных в актах предписаний, выданных теплоснабжающей организацией.

3.4. В срок до 21.08.2017 провести осмотры жилых домов, объектов социальной сферы и оформить документацию о готовности к эксплуатации в зимних условиях, в том числе:

- акты о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

- акты готовности систем отопления, тепловых сетей и тепловых пунктов к эксплуатации в отопительном периоде в соответствии с Приложением № 3, 4 утвержденных Приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203 «Об утверждении организационно-методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ»;

- паспорта готовности жилых объектов, объектов социальной сферы к эксплуатации к работе в осенне-зимний период;

- а так же другие акты в соответствии с требованиями правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.

4. МКП «Ухтаспецавтодор»:

4.1. Создать нормативные запасы песка для посыпки дорог в срок до 21.08.2017.

4.2. Подготовить к работе в зимних условиях снегоуборочную и песко-разбрасывающую технику в срок до 21.08.2017.

5. Руководителям Ухтинским тепловым сетям Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс», ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосети», Воркутинский участок дирекции тепловодоснабжения, Ухтинскому филиалу АО «КТК», ООО «Сосногорская тепловая компания»:

5.1. Довести информацию до потребителей тепловой энергии о сроках и условиях проведения гидравлических испытаний теплосетей.

5.2. В срок до 01.06.2017 предоставить в МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта» документ (Положение, Инструкцию), устанавливающий порядок ликвидации аварий и взаимодействия тепло-, топливно-, электро-, водоснабжающих    организаций,     потребителей,     ремонтных,    строительных,

4

транспортных предприятий, а также служб ЖКХ и других органов.

5.3. В срок до 01.06.2017 предоставить в МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта» расчеты допустимого времени устранения аварий и восстановления теплоснабжения по методике, приведенной в Указанных по повышению и надежности систем коммунального теплоснабжения разработанных АКХ им. К.Д. Памфилова и утвержденных Роскоммунэнерго 26.06.1989.

6. Администрации МОГО «Ухта» в срок до 15.07.2017 создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2017 - 2018 годов учреждений расположенных на территории муниципального образования городского округа «Ухта».

7. Начальнику Муниципального Управления «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» администрации МОГО «Ухта»:

7.1. В срок до 01 октября 2017 г. совместно с МУ «УЖКХ», организациями жилищно-коммунального хозяйства, Ухтинскими тепловыми сетями Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс», ООО «ЛУКОЙЛ - Энергосети», Воркутинским участком дирекции тепловодоснабжения, МУП «Ухтаэнерго», ООО «Сосногорская тепловая компания», АО «Комигаз», Ухтинским филиалом АО «КТК» провести учебно-тренировочные занятия по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов.

7.2. В срок до 01 сентября 2017 г. провести проверку готовности резервных источников энергоснабжения на объектах жизнеобеспечения населенных пунктов.

8. Рекомендовать начальнику отдела государственного пожарного надзора по г.Ухта:

8.1. Обеспечить в летний период 2017 года проведение проверок противопожарного состояния объектов жизнеобеспечения с последующим оформлением соответствующих актов.

9. Созданному постановлением администрации МОГО «Ухта» от 27.03.2017 № 697 Штабу по рассмотрению вопросов подготовки организаций муниципального образования городского округа «Ухта» к работе в осенне-зимний период 2017 - 2018 годов организовать:

9.1. Координацию работы руководителей организаций жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов по подготовке жилищного фонда, объектов жизнеобеспечения, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях 2017-2018 годов.

9.2. Еженедельный контроль за ходом выполнения комплексного плана мероприятий  по  подготовке  жилищного  фонда,  инженерной  инфраструктуры, объектов соцкультбыта, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и

5

водоотведения независимо от ведомственной подчиненности к работе в осенне-зимний период 2017 - 2018 годов;

9.3 Контроль за наличием актов готовности систем отопления, тепловых сетей и тепловых пунктов к эксплуатации в отопительном периоде в соответствии с приложениями № 3, 4 Приказа Госстроя России от 06.09.2000              № 203 «Об утверждении организационно-методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ», актов проверки готовности энергоснабжающих предприятий к работе в осенне-зимний период 2017 - 2018 годов, паспорта готовности объектов к эксплуатации к работе в осенне-зимний период согласно «Положения об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период», утвержденного министром промышленности и энергетики РФ                         25 августа 2004 г.

10. Рекомендовать Государственной жилищной инспекции Республики Коми по г.Ухта и Ухтинскому территориальному отделу Печорского управления Ростехнадзора усилить контроль за подготовкой объектов ЖКХ к сезонной эксплуатации в пределах своих полномочий.

11. Возложить персональную ответственность за подготовку объектов жилищно-коммунального, энергетического и газового комплексов к работе в зимний период 2017 - 2018 годов на:

- руководителей организаций жилищно-коммунального и энергетического комплексов, на балансе или на обслуживании которых находятся жилищный фонд и объекты жизнеобеспечения (котельные, водозаборные, водоочистные и канализационные очистные сооружения, тепловые, водопроводные, канализационные, газовые и электрические сети), объекты внешнего благоустройства;

12. Завершить подготовку объектов ЖКК к работе в зимних условиях 2017 - 2018 г.г. до 01 сентября 2017 г.

13. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 14 апреля 2016 г.             № 923 «О подготовке организаций муниципального образования городского округа «Ухта» к работе в зимних условиях 2016 - 2017 годов» признать утратившим силу.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта».

15. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию и размещению на портале администрации МОГО «Ухта».

Руководитель администрации МОГО «Ухта»                                             М.Н. Османов

Приложение № 1

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 27 апреля 2017 г. № 1097

КОМПЛЕКСНЫЙ  ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

ПО  ПОДГОТОВКЕ  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

муниципального образования

городского округа «Ухта»

К  РАБОТЕ  В  ЗИМНИХ  УСЛОВИЯХ

2017 – 2018 годов

2017 г.

приложение № 1

ПОТРЕБНОСТЬ

в финансовых средствах на ремонтно-восстановительные работы при подготовке к отопительному сезону 2017-2018 г.г. (не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование эксплуатирующей организации (предприятие ЖКХ, администрация поселения) | Объекты теплоэнергетики (котельные, тепловые сети, центральные тепловые пункты и т.д. ) (тыс. руб.) | Объекты водоснабжения (водозаборные сооружения, очистные сооружения водопровода, водопроводные сети и т.д.) (тыс. руб.) | Объекты водоотведения (очистные сооружения канализации канализационные насосные станции, канализационные сети и т.д.) (тыс. руб.) | жилой фонд (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | текущий ремонт | Капитальный ремонт, модернизация | итого | текущий ремонт* | капитальный ремонт, модернизация* | Итого* | текущий ремонт* | капитальный ремонт, модернизация* | Итого* | текущий ремонт | капитальный ремонт, модернизация | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ухтинские тепловые сети Филиал «Коми» ПАО «Т+» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Сосногорская тепловая компания» | 650,00 |  | 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ухтинский филиал АО «КТК» | 6 571,00 |  | 6 571,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Ухтаводоканал» |  |  |  |  | 34 607,06 | 34 607,06 |  | 4 463,7 | 4 463,70 |  |  |  |
| ООО «Сервис-Т» | 200,00 |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «АИСТ» | 132,00 |  | 132,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Жилсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 935,0 | 0 | 1 935,0 |
| ООО «Ухтинская управляющая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 603,0 |  | 603,0 |
| ООО УК «Март» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  | 200,0 |
| ООО «СМУ № 13» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 108,93 |  | 3 108,93 |
| ООО «УПРАВДОМ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,00 |  | 260,00 |
| ООО «Ремонт и услуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 836,54 |  | 4 836,54 |
| ООО УК «Техстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342,00 |  | 342,00 |
| ООО «Партнер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 539,95 |  | 4 539,95 |
| ООО «УК «Домсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 179,90 |  | 4 179,90 |
| ООО «УХТАЖИЛФОНД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 576,00 |  | 9 576,00 |

2

| ООО УК «Водный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570,00 |  | 570,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ДОМОУПРАВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,18 |  | 17,18 |
| ООО «УК № 1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 300,00 |  | 1 300,00 |
| ООО«Энума Элиш» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 064,87 |  | 8 064,87 |
| ИП Лесничук А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 157,58 |  | 1 157,58 |
| Всего по МОГО «Ухта» | 7 553,00 |  | 7 553,00 |  | 34 607,06 | 34607,06 |  | 4 463,7 | 4 463,70 | 40 690,95 |  | 40 690,95 |

*Примечание – потребность в финансовых средствах на капитальный ремонт сформирована с учетом затрат на ремонт сооружений и замену годового объема сетей.

_______________________________

приложение № 2

ПОТРЕБНОСТЬ

в финансовых средствах на приобретение  топлива к началу отопительного 2017-2018 г.г.

(не зависимо от ведомственной принадлежности)

(тыс.руб. с НДС)

| Наименование коммунального потребителя (предприятие ЖКХ, администрация поселения) | уголь | дрова | щепа | мазут | нефть | д/топливо для резервных ДГ | Итого на приобретение топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ухтинский филиал АО «Коми тепловая компания» | 3 197,80 |  |  |  |  |  | 3 197,80 |
| Всего по МОГО | 3 197,80 |  |  |  |  |  | 3 197,80 |

________________________________

3

Приложение № 3

ПОДГОТОВКА

котельных коммунального назначения к отопительному сезону 2017-2018 г.г.

(не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | План (ед.) | Факт (ед.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| г. Ухта | Ухтинские тепловые сети Филиала «Коми» ПАО «Т+» | 1 |  |
| г. Ухта, мкр. Дальний | Ухтинские тепловые сети Филиала «Коми» ПАО «Т+» | 1 |  |
| г. Ухта, мкр. Дежнево | Ухтинский филиал АО «Коми тепловая компания» | 1 |  |
| г.Ухта, мкр. Ветлосян | Ухтинские тепловые сети Филиала «Коми» ПАО «Т+» | 1 |  |
| г. Ухта, мкр. Озерный | ООО «Сосногорская тепловая компания» | 1 |  |
| г. Ухта, мкр. Подгорный | Ухтинский филиал АО «Коми тепловая компания» | 1 |  |
| г. Ухта, мкр. Югэр | Ухтинский филиал АО «Коми тепловая компания» | 1 |  |
| пгт. Боровой | Ухтинские тепловые сети Филиала «Коми» ПАО «Т+» | 1 |  |
| пгт. Водный | Ухтинский филиал АО «Коми тепловая компания» | 1 |  |
|  | МУ «Плавательный бассейн «Дельфин» | 1 |  |
| пгт. Шудаяг | Ухтинские тепловые сети Филиала «Коми» ПАО «Т+» | 1 |  |
| пгт. Ярега | Ухтинские тепловые сети Филиала «Коми» ПАО «Т+» | 1 |  |
|  | Ухтинский филиал АО «Коми тепловая компания» | 1 |  |
| пст. Гэрдъель | Ухтинский филиал АО «Коми тепловая компания» | 1 |  |
| пст. Кэмдин | МОУ «СОШ №31» | 1 |  |
|  | МДОУ №36 | 1 |  |
| пст. Седью | Ухтинские тепловые сети Филиала «Коми» ПАО «Т+» | 1 |  |
| пст. Тобысь | Ухтинский филиал АО «Коми тепловая компания» | 1 |  |
| пгт. Ярега | УРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» | 2 |  |
| г. Ухта | ООО «АиСТ» | 1 |  |
| И Т О Г О: |  | 21 |  |

___________________________________

4

Приложение № 4

ПЛАН

капитального ремонта   котлоагрегатов на  котельных коммунального назначения

к отопительному сезону 2017-2018г.г.

(единиц)

| Наименование муниципального поселения | План всего | Эксплуатирующие предприятия: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальные | АО «КТК» | Ухтинские тепловые сети Филиала «Коми» ПАО «Т+» | Ведомства |
|  |  | ЖКХ | администрация поселения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| г. Ухта | 3 |  |  |  | 3 |  |
| ИТОГО: | 3 |  |  |  | 3 |  |

___________________________________

Приложение № 5

Капитальный  ремонт

котлоагрегатов на котельных коммунального назначения

(не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование муниципального поселения | эксплуатирующее предприятие наименование (номер) котельной | Количество планируемых к ремонту котлов | Марка котла | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| г. Ухта | Ухтинские тепловые сети Филиала «Коми» ПАО «Т+» | 2 | Водогрейный котел КВГМ-100ст.№3 Паровой котел «Шихау» ст.№4 |  |
| пгт. Ярега | Ухтинские тепловые сети Филиала «Коми» ПАО «Т+» | 1 | Паровой котел ДКВР-6,5/13 ст.№1 |  |
| ИТОГО: |  | 3 |  |  |

________________________________________

Приложение № 6

ЗАМЕНА котлоагрегатов

(не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование муниципального поселения | эксплуатирующее предприятие наименование (номер) котельной | Марка котла подлежащего замене | количество | Марка устанавливаемого котла | количество | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

______________________________________

5

Приложение № 7

ПОДГОТОВКА

центральных тепловых пунктов

к отопительному сезону 2017-2018 г.г.

(не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | План (ед.) | Факт (ед.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЦТП |
| г. Ухта | Ухтинские тепловые сети Филиала «Коми» ПАО «Т+» | 5 |  |
| Бойлерные, теплообменники, ИТП |
| г. Ухта | Ухтинские тепловые сети Филиала «Коми» ПАО «Т+» | 36 |  |
| пгт. Водный | Ухтинский филиал АО «Коми тепловая компания» | 1 |  |
| пст. Нижний Доманик | Ухтинский филиал АО «Коми тепловая компания» | 1 |  |
| И Т О Г О: |  | 43 |  |

_________________________________

6

Приложение № 8

ПОДГОТОВКА

тепловых сетей с выполнением регламентных работ по испытаниям и ремонту

к отопительному сезону 2017-2018 г.г.

(не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование муниципального поселения | эксплуатирующее предприятие | Протяженность сетей (км) | Фактически подготовлено (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| г. Ухта (котельная УТС) | Ухтинские тепловые сети Филиала «Коми» ПАО «Т+» | 162,7 |  |
| пгт. шудаяг (котельная УТС) |  | 12,01 |  |
| г. Ухта, мкр. Дальний (котельная УТС) |  | 7,83 |  |
| г. Ухта, мкр. Ветлосян (котельная УТС) |  | 4,15 |  |
| пгт. Ярега (котельная УТС) |  | 16,84 |  |
| пгт. Боровой(котельная УТС) |  | 10,02 |  |
| Пст. Седью (котельная УТС) |  | 4,43 |  |
| г. Ухта, мкр. Дежнево (ТС УТС) |  | 1,30 |  |
| г. Ухта, мкр. Озерный (ТС УТС) |  | 2,70 |  |
| г. Ухта, мкр. УРМЗ | ООО «Сервис-Т» | 1,11 |  |
| г. Ухта | ООО «Сосногорская тепловая компания» | 1,72 |  |
| пст. Гердель | Ухтинский филиал АО «Коми тепловая компания» | 0,54 |  |
| г. Ухта, мкр. Дежнево |  | 0,48 |  |
| г. Ухта, мкр. Югэр |  | 2,90 |  |
| пгт. Ярега |  | 0,96 |  |
| пст. Тобысь (тепловые сети) |  | 0,55 |  |
| пст. Тобысь (ГВС) |  | 0,35 |  |
| г. Ухта, мкр. Подгорный (тепловые сети) |  | 1,98 |  |
| г. Ухта, мкр. Подгорный (ГВС) |  | 1,04 |  |
| пгт. Водный (тепловые сети) |  | 11,99 |  |
| пгт. Водный (ГВС) |  | 2,93 |  |
| пгт. Водный (бойлерная) |  | 0,15 |  |
| теплосети г. Ухта (ПАО «Т+») |  | 3,43 |  |
| теплосети г. Ухта (ПАО «Т+») (ГВС) |  | 0,19 |  |
| ЯНШУ -1 (пгт. Ярега) |  | 5,77 |  |
| ЯНШУ-3 (Н. Доманик) |  | 1,34 |  |
| теплосети пгт. Шудаяг (ПАО «Т+») |  | 0,24 |  |
| теплосети пгт. Ярега (ПАО «Т+») |  | 0,52 |  |
| теплосети пгт. Ярега (ПАО «Т+») (ГВС) |  | 0,59 |  |
| теплосети пгт. Боровой (ПАО «Т+») |  | 0,69 |  |
| теплосети пгт. Боровой (ПАО «Т+») (ГВС) |  | 0,14 |  |
| теплосети г. Ухта, мкр. Дальний (ПАО «Т+») |  | 0,57 |  |
| теплосети г. Ухта, мкр. Дальний (ПАО «Т+») (ГВС) |  | 0,04 |  |
| теплосети г. Ухта, мкр. УРМЗ (ПАО «Т+») |  | 1,29 |  |
| теплосети г. Ухта, мкр. Озерный (ПАО «Т+») |  | 0,07 |  |
| теплосети пст. Седью (ПАО «Т+») |  | 0,06 |  |
| г. Ухта | Воркутинский территориальный участок Северной дирекции по теплоснабжению _СП Центральной дирекции по теплоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | 3,66 |  |
| И Т О Г О: |  | 267,27 |  |

# 7

# Приложение № 9

ЗАМЕНА

ветхих тепловых сетей

к отопительному сезону 2017-2018 г.г.

(не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование муниципального поселения | эксплуатирующее предприятие | Всего ветхих сетей (км) | План по замене (км) | Факт (ед.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| г. Ухта | Ухтинские тепловые сети Филиала «Коми» ПАО «Т+» | 0,83 | 0,83 |  |
| пгт. Шудаяг |  | 0,19 | 0,19 |  |
| г. Ухта, мкр. Дальний |  | 0,11 | 0,11 |  |
| г. Ухта, мкр. Ветлосян |  | 0,05 | 0,05 |  |
| пгт. Ярега |  | 0,31 | 0,31 |  |
| пгт. Боровой |  | 0,13 | 0,13 |  |
| пст. Седью |  | 0,00 | 0,00 |  |
| г. Ухта, мкр. Озерный | ООО «Сосногоркая тепловая компания» | 0 | По результатам гидравлических испытаний |  |
| пгт. Водный (ТС) | Ухтинский филиал АО «КТК» | 1,28 | 0,09 |  |
| ЯНШУ-1 (пгт. Ярега) (ТС) |  | 0,04 | 0,04 |  |
| Теплосети г. Ухта (ПАО «Т+») |  | 0,04 | 0,04 |  |
| г. Ухта, (ПАО «Т+») (ГВС) |  | 0,04 | 0,04 |  |
| И Т О Г О: |  | 3,01 | 1,82 |  |

___________________________________

8

Приложение № 10

ПОДГОТОВКА

водопроводных сетей

к отопительному сезону 2017-2018 г.г.

(не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование муниципального поселения | эксплуатирующее предприятие | План (км) | Факт (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| г. Ухта, | МУП «Ухтаводоканал» | 242,27 |  |
| пгт. Водный |  | 11,59 |  |
| пгт. Боровой |  | 23,89 |  |
| пгт. Шудаяг |  | 15,79 |  |
| пгт. Ярега |  | 56,86 |  |
| пст. Гэрдъель |  | 0,8 |  |
| пст. Кэмдин |  | 3,4 |  |
| пст. Седью |  | 11,27 |  |
| пст. Тобысь |  | 3,2 |  |
| д. Лайково |  | 2,74 |  |
| И Т О Г О: |  | 371,81 |  |

________________________________________

Приложение № 11

ЗАМЕНА

ветхих водопроводных сетей

к отопительному сезону 2017-2018 г.г.

(не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование муниципального поселения | эксплуатирующее предприятие | Всего ветхих сетей (км) | План по замене (км) | Факт (ед.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| г. Ухта, | МУП «Ухтаводоканал» | 9,27 | 2,46 |  |
| пгт. Водный |  | 4,85 | 0,70 |  |
| пгт. Боровой |  | 0,0 | 0,0 |  |
| пгт. Шудаяг |  | 1,86 | 0,30 |  |
| пгт. Ярега |  | 7,19 | 1,07 |  |
| пст. Гэрдъель |  | 0,09 | 0,015 |  |
| пст. Кэмдин |  | 0,0 | 0,0 |  |
| пст. Седью |  | 0,75 | 0,23 |  |
| пст. Тобысь |  | 0,0 | 0,0 |  |
| д. Лайково |  | 0,10 | 0,015 |  |
| И Т О Г О: |  | 24,11 | 4,79 |  |

___________________________________

9

Приложение № 12

ПОДГОТОВКА

канализационных сетей

к отопительному сезону 2017-2018 г.г.

(не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование муниципального поселения | эксплуатирующее предприятие | План (км) | Факт (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| г. Ухта, | МУП «Ухтаводоканал» | 206,84 |  |
| пгт. Водный |  | 12,24 |  |
| пгт. Боровой |  | 11,4 |  |
| пгт. Шудаяг |  | 21,98 |  |
| пгт. Ярега |  | 15,51 |  |
| пст. Гэрдъель |  | 0 |  |
| пст. Кэмдин |  | 0 |  |
| пст. Седью |  | 11,75 |  |
| пст. Тобысь |  | 1,6 |  |
| д. Лайково |  | 0 |  |
| И Т О Г О: |  | 281,32 |  |

__________________________________________

Приложение № 13

ЗАМЕНА

ветхих канализационных сетей

к отопительному сезону 2017-2018 г.г.

(не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование муниципального поселения | эксплуатирующее предприятие | Всего ветхих сетей (км) | План по замене (км) | Факт (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| г. Ухта | МУП «Ухтаводоканал» | 23,31 | 0,01 |  |
| пгт. Водный |  | 1,31 | 0,00 |  |
| пгт. Боровой |  | 0,95 | 0 |  |
| пгт. Шудаяг |  | 1,31 | 0,0 |  |
| пгт. Ярега |  | 9,45 | 00 |  |
| пст. Гэрдъель |  | 0 | 0 |  |
| пст. Кэмдин |  | 0 | 0 |  |
| пст. Седью |  | 0,69 | 0 |  |
| пст. Тобысь |  | 0,15 | 0 |  |
| д. Лайково |  | 0 | 0 |  |
| И Т О Г О: |  | 37,13 | 0,01 |  |

____________________________________

10

Приложение № 14

ПОДГОТОВКА

жилого фонда   к отопительному сезону 2017-2018 г.г.

(муниципальный, государственный, ведомственный, кооперативный, ТСЖ, а также частные домостроения, которым осуществляется предоставление коммунальных услуг по теплоснабжению и водоснабжению

предприятиями и организациями всех форм собственности)

| Наименование муниципального поселения | эксплуатирующее предприятие | План (тыс. м²) | Факт (тыс. м²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| г. Ухта | ООО "Ухтинская управляющая компания" | 100,23 |  |
|  | ООО УК "Март" | 36,29 |  |
|  | ООО "Ремонт и услуги" | 136,54 |  |
|  | ООО "УК Техстрой" | 79,91 |  |
|  | ООО "УХТАЖИЛФОНД" | 1623,59 |  |
|  | ООО "Энума Элиш" | 66,62 |  |
|  | ИП Лесничук А.А. | 7,95 |  |
|  | ООО "Управляющая компания № 1" | 144,58 |  |
|  | Товарищество собственников жилья | 98,54 |  |
|  | ООО "СМУ № 13" | 252,74 |  |
|  | Непосредственное управление | 14,06 |  |
|  | ООО "УПРАВДОМ" | 24,71 |  |
| пгт. Шудаяг | ООО «Партнер» | 82,29 |  |
|  | ООО «ДОМОУПРАВ» | 2,04 |  |
| пгт. Ярега | ООО «Жилсервис» | 150,70 |  |
| пгт. Водный | ООО «УК Домсервис» | 116,16 |  |
| пст. Гэрдъель |  | 2,09 |  |
| пст. Веселый Кут |  | 0,24 |  |
| пгт. Боровой | ООО «Энума Элиш» | 12,34 |  |
| пст. Седью |  | 22,56 |  |
| пгт. Водный | ООО УК «Водный» | 8,53 |  |
| И Т О Г О: |  | 2982,70 |  |

____________________________________

Приложение № 15

ПЛАН

приобретения и установки на объектах жизнеобеспечения

резервных источников электроснабжения

к отопительному сезону 2017-2018г.г.

| Наименование муниципального поселения | объект жизнеобеспечения | Мощность (кВт) | Ответственный за приобретение и установку (эксплуатирующее предприятие, администрация) | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| г. Ухта, мкр. Дежнево | котельная мкр. Дежнево | 30 | Ухтинский филиал АО «Коми тепловая компания» |  |

____________________________________

11

Приложение № 16

ПЛАН

создания резерва материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных

ситуаций на объектах жизнеобеспечения в отопительном сезоне 2017-2018 г.г.

| Наименование предприятия | Необходимый объем резерва (тыс.руб.) | Факт создания (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Ухтинские тепловые сети Филиала «Коми» ПАО «Т+» | 2900,76 |  |
| ООО «Сосногорская тепловая компания» | 278,0 |  |
| ООО «АиСТ» | 63,00 |  |
| Ухтинский филиал АО «Коми тепловая компания» | 710,50 |  |
| ООО Сервис-Т | 100,00 |  |
| МУП «Ухтаводоканал» | 2200,00 |  |
| МКП «Ухтаспецавтодор» | 1 827,30 |  |
| ООО «Жилсервис» | 265,00 |  |
| ООО «Ухтинская управляющая компания» | 60,40 |  |
| ООО УК «Март» | 100,00 |  |
| ООО «СМУ № 13» | 570,00 |  |
| ООО «УПРАВДОМ» | 12,70 |  |
| ООО «ДОМОУПРАВ» | 20,00 |  |
| ООО «Ремонт и услуги» | 620,00 |  |
| ООО «УК «Домсервис» | 157,41 |  |
| ООО «УК Техстрой» | 35,00 |  |
| ООО «Партнер» | 143,70 |  |
| ООО «УХТАЖИЛФОНД» | 367,82 |  |
| ООО «Энума Элиш» | 10,00 |  |
| ИП Лесничук А.А. | 336,10 |  |
| ООО «Управляющая компания № 1» | 800,00 |  |
| ООО УК «Водный» | 250,00 |  |
| ИТОГО: | 11 827,69 |  |

__________________________________________

Приложение № 17

План ликвидации нерентабельных коммунальных  котельных в 2017 году

| наименование поселения | Эксплуатирующее предприятие, наименование (номер) котельной | Факт Исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |

_____________________________________________

12

Приложение № 18

Потребность

в топливе  для  котельных коммунального назначения

на отопительный сезон 2017-2018г.г.

| Наименование коммунального потребителя (предприятие ЖКХ, администрация поселения) | Годовая потребность в топливе |
| --- | --- |
|  | Уголь, в том числе | мазут (тонн) | нефть (тонн) | дрова (м³) | Щепа (м³) |
|  | Д КОМ (тонн) | ДПК (тонн) | ДОМ (тонн) | ГЖО КОМ (тонн) | ГЖО ОМСШ (тонн) |  |  |  |  |
| Котельная пст. Тобысь | 544,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная пгт. Ярега | 218,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 763,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |

__________________________________

Приложение № 19

ПЛАН создания нормативного 45 суточного запаса  угля для  котельных коммунального назначения

на отопительный сезон 2017-2018 г.г.

(тонн)

| Наименование коммунального потребителя (предприятие ЖКХ, администрация поселения) | Марка угля | Необходимо поставить до 01.09.17г. | Остатки прошлого сезона | поставка по месяцам | факт поставки на 01.09.17г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | май | июнь | июль | август |  |
| Котельная пст. Тобысь | ДКОМ | 38,00 | 76,00 |  |  | 38,00 |  |  |
| Котельная пгт. Ярега | ДКОМ | 8,90 | 48,10 |  |  | 8,90 |  |  |
| ИТОГО: |  | 46,90 | 124,10 |  |  | 46,90 |  |  |

______________________________

Приложение № 20

План создания запаса мазута (нефти) для котельных коммунального назначения

на отопительный сезон 2017-2018 г.г.

|  |  |  |  |  | (тонн) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование коммунального потребителя (предприятие ЖКХ, администрация поселения) | Мазут (нефть, дизельное топливо) | Необходимо поставить до 01.09.17 | Остатки прошлого сезона | Создание запасов по месяцам | факт поставки на 01.09.17 |
|  |  |  |  | июнь | июль | август |  |
| Районная котельная г. Ухта | Мазут |  | 1743,6 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 1743,6 |  |  |  |  |

___________________________________

13

Приложение № 21

ПЛАН создания нормативного запаса  дров (щепы) для  котельных коммунального назначения

на отопительный сезон 2017-2018 г.г.

(тонн)

| Наименование коммунального потребителя (предприятие ЖКХ, администрация поселения) | Необходимо поставить до 01.09.17г. | Остатки прошлого сезона | Создание запаса по месяцам | факт на 01.09.17г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | июнь | июль | август |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

Приложение № 22

План создания запаса топливных брикетов (пеллетов) на начало ОЗП для котельных коммунального назначения на отопительный сезон 2017-2018 г.г.

|  |  |  |  |  |  | (тонн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование коммунального потребителя (предприятие ЖКХ, администрация поселения) | Необходимо поставить до 01.09.17г. | Остаток прошлого сезона | Создание запасов по месяцам | факт поставки на 01.09.17г. |
|  |  |  | июнь | июль | август |  |

_______________________________

Приложение № 23

Подготовка

Электрических сетей с уровнем напряжения до 35 кВ

к отопительному сезону 2017-2018г.г

(находящихся в муниципальной собственности)

| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | План (км) | Факт (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| г. Ухта | Ухтинские тепловые сети Филиала «Коми» ПАО «Т+» | 11 |  |
|  | ПО Центральные электрические сети филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» | 11,85 |  |
| ИТОГО |  | 22,85 |  |

___________________________________

14

Приложение № 24

Замена

ветхих электрических сетей с уровнем напряжения до 35 кВ

к отопительному сезону 2017- 2018 г.г.

(находящихся в муниципальной собственности)

| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | Всего ветхих сетей (км) | План по замене (км) | Факт (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

__________________________________________

Приложение № 25

Подготовка

трансформаторных подстанций

к отопительному сезону 2017-2018 г.г.

(находящихся в муниципальной собственности)

| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | План (ед). | Факт (ед). |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПОДСТАНЦИИ |
| г. Ухта | Ухтинские тепловые сети Филиала «Коми» ПАО «Т+» | 2 |  |
|  | ПО Центральные электрические сети филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» | 59 |  |
| СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ |
| г. Ухта | Ухтинские тепловые сети Филиала «Коми» ПАО «Т+» | 10 |  |
|  | ПО Центральные электрические сети филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» | 18 |  |
| ИТОГО |  | 89 |  |

________________________________________

15

Приложение № 26

Подготовка

сетей газоснабжения

к отопительному сезону 2017-2018 г.г.

(находящихся в муниципальной собственности)

| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | План (км) | Факт (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| г. Ухта | Ухтинские тепловые сети Филиала «Коми» ПАО «Т+» | 0,71 |  |
|  | МУП «Ухтаэнерго» | 114,5 |  |
|  | АО филиал "Газпром газораспределение Сыктывкар" в г.Ухте | 217,05 |  |
| пгт. Водный | АО филиал "Газпром газораспределение Сыктывкар" в г.Ухте | 9,50 |  |
| пгт. Боровой |  | 3,10 |  |
| пгт. Шудаяг |  | 11,15 |  |
| пгт. Ярега |  | 22,12 |  |
| пст. Веселый Кут |  | 1,98 |  |
| пст. Кэмдин |  | 6,14 |  |
| пст. Седью |  | 7,12 |  |
| д. Лайково |  | 2,94 |  |
| ИТОГО |  | 396,29 |  |

______________________________________

Приложение № 27

Замена

ветхих газопроводных сетей

к отопительному сезону 2017- 2018 г.г.

(находящихся в муниципальной собственности)

| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | Всего ветхих сетей (км) | План по замене (км) | Факт (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| г. Ухта | МУП «Ухтаэнерго» | 114,50 | 0 |  |
| ИТОГО |  | 114,5 |  |  |

___________________________________

16

Приложение № 28

Утверждение и корректировка схем тепло, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального образования

на 01.04.2017

| Наименование муниципального поселения | Схемы теплоснабжения, всего | Схемы теплоснабжения откорректированные | Схемы водоснабжения и водоотведения, всего | Схемы водоснабжения и водоотведения откорректированные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| г. Ухта | 1 |  | 1 |  |
|  | 1 |  | 1 |  |

_________________________________

Приложение № 2

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 27 апреля 2017 г. № 1097

Отчет о проведении испытаний тепловых сетей

МОГО «Ухта»

по состоянию на «___»_____________2017 г.

| Населенный пункт | Протяженность тепловых сетей от объекта теплоснабжения (км) | Протяженность сетей прошедших испытания (км) | Выявлено порывов (ед.) | Устранено порывов (ед.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего: |  |  |  |  |

________________________