| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |
| 12 мая 2016 г. |  | № | 1165 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

О подготовке муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта» к началу 2016/2017 учебного года

На основании приказа Министерства образования и молодежной политики Республики Коми от 01.04.2016 № 304 «Об организации плановой подготовки муниципальных образовательных организаций Республики Коми к началу 2016/2017 учебного года», администрация постановляет:

1. Утвердить План подготовки муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта» к началу 2016/2017 учебного года, согласованный с представителями ОНД г.Ухты УНД ГУ МЧС России по РК, ОГИБДД ОМВД России по г.Ухте, территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РК в г. Ухте, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить график приемки муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта» к началу 2016/2017 учебного года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав комиссии по приемке муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта» к началу 2016/2017 учебного года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» на 2016 год для главного распорядителя бюджетных средств МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и размещается на Официальном портале администрации МОГО «Ухта».

2

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по социальным вопросам.

Руководитель администрации						   А.Е. Бусырев

| СОГЛАСОВАНО Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работыг.УхтыУНДиПР ГУ МЧС России по РК ___________________ И.Ю.Ларин «___»______________2016г. | СОГЛАСОВАНО Начальник Отдела ГИБДД ОМВД России по г.Ухте ___________________К.В. Городов «____»___________2016г. | УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации МОГО «Ухта» от 12 мая 2016 г. № 1165 (приложение №1) |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в городе Ухте _______________А.М. Повалишина «___»______________2016г. |  |  |

План подготовки муниципальных образовательных организаций к началу  2016/2017  учебного года

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Организационно – управленческая и контрольная деятельность |
| I.1. | Организационное совещание с руководителями ОО | Май | Начальник МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» |  |
| I.2. | Издание приказа «О подготовке муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории МОГО «Ухта» к началу 2016/2017 учебного года» | Май | Начальник МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» |  |
| I.3. | Производственные совещания по вопросам подготовки ОО к началу учебного года | Ежемесячно | Начальник МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» |  |
| I.4. | Издание приказа «О комиссионной проверке и приёме муниципальных образовательных организаций к началу 2016/2017 учебного года» | Май | Начальник МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» |  |
| I.5. | Проведение инструктажа руководителей ОО по обеспечению антитеррористической, криминальной и пожарной безопасности | Август | Заведующий отделом комплексной безопасности МУ «Управления |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | перед проведением массовых мероприятий 1 сентября под роспись (сотрудники ОНД, УГОЧС, ОМВД) |  | образования» администрации МОГО «Ухта», руководители ОО |  |
| I.6. | Оказание информационно-методической и юридической поддержки администраций ОО по вопросам организации работы по подготовке к новому учебному году (индивидуальное, групповое консультирование, информационные письма, рассылка законодательно-нормативных документов, другие формы) | Постоянно | Заместители начальника, заведующие отделами МУ «Управления образования» администрации МОГО «Ухта» |  |
| I.7. | Комиссионное обследование объектов ОО силами ОМВД России по г.Ухте на предмет антитеррористической и криминальной защищённости перед началом нового учебного года | Июнь, август | Заместитель начальника МУ «Управления образования» администрации МОГО «Ухта» |  |
| I.8. | Организация ежегодного месячника безопасности. | Август - сентябрь | Заведующий отделом комплексной безопасности МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта», руководители ОО |  |
| I.9. | Своевременное выявление не приступивших к учебе обучающихся и принятие мер по возвращению их в учебные заведения. | Сентябрь | Заместители начальника, заведующие отделами МУ «Управления образования» администрации МОГО «Ухта» |  |
| II. Обеспечение пожарной и электробезопасности |
| II.1. | Обучение ответственных за безопасную эксплуатацию электроустановок, теплоустановок (вновь назначенных и имеющих удостоверения с истекающим сроком действия) | По планам ОО | Руководители ОО |  |
| II.2. | Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, исполняющих обязанности и ответственных за пожарную безопасность (вновь назначенных и имеющих удостоверения с истекающим сроком действия) с отрывом от производства | По планам ОО | Руководители ОО |  |
| II.3. | Обучение пожарно-техническому минимуму работников, осуществляющих круглосуточную охрану, ответственных за пожарную безопасность в подразделениях, а также воспитателей ДОУ без отрыва от производства (вновь назначенных и имеющих | По планам ОО | Руководители ОО |  |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | истекающий срок обучения) |  |  |  |
| II.4. | Обновление противопожарных уголков в ОО. Практические тренировки по эвакуации из здания в случае пожара. | Май, август, сентябрь, | Заведующий отделом комплексной безопасности МУ «Управления образования» администрации МОГО «Ухта», руководители ОО |  |
| II.5. | Издание приказов на начало учебного года: - о назначении ответственного за противопожарную безопасность в ОО; - о назначении ответственных за противопожарную безопасность в учебных кабинетах и помещениях. | Август | Руководители ОО |  |
| II.6. | Выполнение мероприятий по исполнению предписаний ОНД г. Ухты | Постоянно | Заместитель начальника МУ «Управления образования» администрации МОГО «Ухта», руководители ОО |  |
| II.7. | Оборудование объектовых ПАК «Стрелец-Мониторинг» | До 01.09. | Руководители МДОУ «Д/с № 81», МОУ «СОШ № 9», МОУ «СОШ № 17» МОУ «СОШ № 31» МОУ «СОШ № 32» МОУ «ГПЛ», МОУ «УТЛ», МУ ДО «ЦЮТ» |  |
| III. Соблюдение санитарно – гигиенических требований |
| III.1. | Прохождение медицинского осмотра персоналом | По графикам | Руководители ОО |  |
| III.2. | Приведение санитарного состояния медицинских кабинетов к нормативу, в соответствии с нормами СаНПиН | Постоянно | Руководители ОО |  |
| III.3. | Обновление цветной маркировки учебной мебели. | Постоянно | Руководители ОО |  |
| III.4. | Соблюдение текущей дезинфекции, дератизации | Ежеквартально | Руководители ОО |  |
| III.5. | Проведение ревизии и ремонта системы канализации, водоснабжения, отопления. | Постоянно | Руководители ОО |  |
| III.6. | Проведение ревизии искусственного освещения. | Постоянно | Руководители ОО |  |
| III.7. | Разработка примерных рационов питания с учетом физиологических потребностей обучающихся, воспитанников. | Постоянно | Руководители ОО |  |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III.8. | Заключение договоров на поставку продуктов питания, приобретения витамина С. | По планам-графикам ОО | Руководители ОО |  |
| III.9. | Замена непригодной для использования кухонной и столовой посуды, раздаточного инвентаря организаций. | Постоянно | Руководители ОО |  |
| Обеспечение ремонтных работ |
| IV.1. | Проведение капитального ремонта муниципальных образовательных организаций | В соответствии с заключенными договорами | Заместитель начальника МУ «Управления образования» администрации МОГО «Ухта», руководители МОУ «СОШ № 9», МОУ «СОШ № 21», МОУ «СОШ № 4», МДОУ «Д/с № 15» |  |
| IV.2. | Проведение текущего ремонта в муниципальных образовательных организациях. | В каникулярное время | Заместитель начальника МУ «Управления образования» администрации МОГО «Ухта», руководители ОО |  |
| IV.3. | Техобслуживание внутридомовых сетей, тепловых узлов, в том числе промывка сетей отопления, частичная замена труб, приборов отопления, арматуры | Постоянно | Заместитель начальника МУ «Управления образования» администрации МОГО «Ухта», руководители ОО |  |
| IV.4. | Техобслуживание внутренних сетей электроснабжения | Постоянно | Заместитель начальника МУ «Управления образования» администрации МОГО «Ухта», руководители ОО |  |
| IV.5. | Проведение мероприятий по энергосбережению в ОУ | Постоянно | Заместитель начальника МУ «Управления образования» администрации МОГО «Ухта», руководители ОО |  |
| IV.6. | Оформление Паспортов готовности к работе в осенне-зимний период 2016 – 2017 года. | Июль-август | Заместитель начальника МУ «Управления образования» администрации МОГО «Ухта», руководители ОО |  |
| V. Обеспечение подвоза обучающихся автомобильным транспортом и профилактика безопасности дорожного движения |
| V.1 | Корректировка паспортов специальных школьных маршрутов, согласование в ОГИБДД ОМВД России по г.Ухте, выполнение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности в ходе | Июнь | Заместитель начальника МУ «Управления образования» администрации МОГО «Ухта», руководители МОУ «СОШ № 9», |  |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовки и осуществления разовых перевозок групп детей, ежедневного подвоза учащихся. |  | МОУ «СОШ №14», МОУ «СОШ №21», МОУ «СОШ № 31», МОУ «СОШ №32», МОУ «ГИЯ» |  |
| V.2. | Участие в работе Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации МОГО «Ухта» по вопросам обеспечения дорожной безопасности вблизи образовательных организаций и по маршрутам движения школьных автобусов (текущее состояние улично-дорожной сети,. пешеходных переходов, не зависимо от балансовой принадлежности дорог) на предмет их соответствия национальным стандартам в области дорожной безопасности и приведение их в соответствие национальным стандартам в области дорожной безопасности). | Июнь, июль, август | Начальник, заместитель начальника МУ «Управления образования» администрации МОГО «Ухта» |  |
| V.3. | Межведомственная проверка наличия в зданиях образовательных организаций демонстрационных схем «Дом – школа - дом», «Дом - детский сад - дом», «Дом - учреждение дополнительного образования - дом», а также наличия в дневниках обучающихся 1-4 классов личных схем безопасного маршрута следования до образовательной организации и памяток для родителей. | Август - сентябрь | Заместитель начальника МУ «Управления образования» администрации МОГО «Ухта», руководители ОО |  |
| V.4. | Организация участия во Всероссийской межведомственной профилактической акции «Внимание - дети!». | Август - сентябрь | Заместитель начальника МУ «Управления образования» администрации МОГО «Ухта», руководители ОО |  |
| V.5. | Корректировка Паспортов дорожной безопасности образовательных организаций, размещение документа на сайте образовательного учреждения, организация деятельности в соответствии с Паспортами. | Август - сентябрь | Заместитель начальника МУ «Управления образования» администрации МОГО «Ухта», руководители ОО |  |
| VI. Обеспечение необходимого уровня антитеррористической защищенности |
| VI.1. | Проверка имеющихся систем видеонаблюдения на предмет работоспособности через ежемесячное техническое обслуживание. | Июнь - август | Руководители ОО |  |
| VI.2. | Участие в тренировках по отработке действий при возникновении чрезвычайных происшествий террористического характера, запланированных Отделом МВД России по городу Ухте | Апрель- декабрь | Заместитель начальника МУ «Управления образования» администрации МОГО «Ухта», руководители ОО |  |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VI.3. | Категорирование объектов образования как мест массового пребывания людей с составлением актов и разработкой паспортов. | Апрель- декабрь | Заместитель начальника МУ «Управления образования» администрации МОГО «Ухта», руководители ОО |  |
| VI.4. | Реализация Планов антитеррористических мероприятий | Постоянно | Руководители ОО |  |
| VI.5. | Участие в работе муниципальной антитеррористической комиссии | По отдельному плану | Начальник МУ «Управление образования»администрации МОГО «Ухта» |  |

______________________________

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

администрации МОГО «Ухта»

от 12 мая 2016 г. № 1165

(приложение №2)

График

приемки муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта»

к началу 2016/2017 учебного года

| № п/п | Наименование образовательной организации | Планируемая дата приемки ОО | Фактическая дата приемки ОО | Принято с замечаниями/ без замечаний | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 |
| Общеобразовательные организации |
| 1.1 | МОУ «НШДС №1» | 03.08 |  |  |  |
| 1.2 | МОУ «СОШ № 2» | 08.08 |  |  |  |
| 1.3 | МОУ «СОШ № 3» | 08.08 |  |  |  |
| 1.4 | МОУ «СОШ № 4» | 10.08 |  |  |  |
| 1.5 | МОУ «СОШ № 5» | 01.08 |  |  |  |
| 1.6 | МОУ «ООШ № 6» | 11.08 |  |  |  |
| 1.7 | МОУ «СОШ № 7» | 02.08 |  |  |  |
| 1.8 | МОУ «ООШ № 8» | 10.08 |  |  |  |
| 1.9 | МОУ «СОШ № 9» | 12.08 |  |  |  |
| 1.10 | МОУ «СОШ № 10» | 08.08 |  |  |  |
| 1.11 | МОУ «СОШ № 13» | 10.08 |  |  |  |
| 1.12 | МОУ «СОШ № 14» | 05.08 |  |  |  |
| 1.13 | МОУ «СОШ № 15» | 02.08 |  |  |  |
| 1.14 | МОУ «СОШ № 16» | 11.08 |  |  |  |
| 1.15 | МОУ «СОШ № 17» | 05.08 |  |  |  |
| 1.16 | МОУ «СОШ № 18» | 03.08 |  |  |  |
| 1.17 | МОУ «СОШ № 19» | 01.08 |  |  |  |
| 1.18 | МОУ «СОШ № 20» | 02.08 |  |  |  |
| 1.19 | МОУ «СОШ № 21» | 01.08 |  |  |  |
| 1.20 | МОУ «СОШ № 22» | 10.08 |  |  |  |
| 1.21 | МОУ «НОШ № 23» | 02.08 |  |  |  |
| 1.22 | МОУ «СОШ № 31» | 12.08 |  |  |  |
| 1.23 | МОУ «СОШ № 32» | 12.08 |  |  |  |
| 1.24 | МОУ «ГПЛ» | 08.08 |  |  |  |
| 1.25 | МОУ «УТЛ» | 11.08 |  |  |  |
| 1.26 | МОУ «ГИЯ» | 03.08 |  |  |  |
| 1.27 | МВ(с)ОШ № 1 | 01.08 |  |  |  |
| 2. Дошкольные организации |
| 2.1 | МДОУ «Д/с№ 1» | 05.08 |  |  |  |
| 2.2 | МДОУ «Детский сад № 2» | 03.08 |  |  |  |
| 2.3 | МДОУ «Д/с№ 3» | 01.08 |  |  |  |
| 2.4 | МДОУ «Д/с№ 4» | 01.08 |  |  |  |
| 2.5 | МДОУ «Д/с№ 5» | 11.08 |  |  |  |

2

| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 | МДОУ «Детский сад №6» | 03.08 |  |  |  |
| 2.7 | МДОУ «Д/с№ 7» | 04.08 |  |  |  |
| 2.8 | МДОУ «Д/с№ 8» | 08.08 |  |  |  |
| 2.9 | МДОУ «Д/с№ 9» | 08.08 |  |  |  |
| 2.10 | МДОУ «Д/с№ 10» | 10.08 |  |  |  |
| 2.11 | МДОУ «Д/с№ 11» | 11.08 |  |  |  |
| 2.12 | МДОУ «Д/с№ 12» | 10.08 |  |  |  |
| 2.13 | МДОУ «Детский сад №14» | 04.08 |  |  |  |
| 2.14 | МДОУ «Д/с№ 15» | 08.08 |  |  |  |
| 2.15 | МДОУ «Д/с№ 16» | 03.08 |  |  |  |
| 2.16 | МДОУ «Д/с№ 17» | 08.08 |  |  |  |
| 2.17 | МДОУ «Д/с№ 18» | 05.08 |  |  |  |
| 2.18 | МДОУ «Д/с№ 19» | 10.08 |  |  |  |
| 2.19 | МДОУ «Д/с№ 20» | 10.08 |  |  |  |
| 2.20 | МДОУ «Д/с№ 21» | 11.08 |  |  |  |
| 2.21 | МДОУ «Д/с№ 22» | 02.08 |  |  |  |
| 2.22 | МДОУ «Детский сад № 24» | 04.08 |  |  |  |
| 2.23 | МДОУ «Д/с№ 25» | 11.08 |  |  |  |
| 2.24 | МДОУ «Д/с№ 26» | 10.08 |  |  |  |
| 2.25 | МДОУ «Д/с№ 28» | 04.08 |  |  |  |
| 2.26 | МДОУ «Д/с№ 31» | 01.08 |  |  |  |
| 2.27 | МДОУ «Д/с№ 32» | 02.08 |  |  |  |
| 2.28 | МДОУ «Д/с№ 36» | 12.08 |  |  |  |
| 2.29 | МДОУ «Д/с№ 38» | 12.08 |  |  |  |
| 2.30 | МДОУ «Д/с№ 40» | 01.08 |  |  |  |
| 2.31 | МДОУ «Д/с№ 54» | 12.08 |  |  |  |
| 2.32 | МДОУ «Детский сад №55» | 11.08 |  |  |  |
| 2.33 | МДОУ «Д/с№ 59» | 10.08 |  |  |  |
| 2.34 | МДОУ «Д/с№ 60» | 09.08 |  |  |  |
| 2.35 | МДОУ «Детский сад № 65» | 09.08 |  |  |  |
| 2.36 | МДОУ «Д/с№ 66» | 11.08 |  |  |  |
| 2.37 | МДОУ «Д/с№ 69» | 01.08 |  |  |  |
| 2.38 | МДОУ «Детский сад № 81» | 02.08 |  |  |  |
| 2.39 | МДОУ «Д/с№ 91» | 02.08 |  |  |  |
| 2.40 | МДОУ «Детский сад №93» | 03.08 |  |  |  |
| 2.41 | МДОУ «Д/с№ 94» | 09.08 |  |  |  |
| 2.42 | МДОУ «Д/с№ 95» | 05.08 |  |  |  |
| 2.43 | МДОУ «Д/с№ 102» | 04.08 |  |  |  |
| 2.44 | МДОУ «Д/с№ 103» | 04.08 |  |  |  |
| 2.45 | МДОУ «Д/с№ 105» | 09.08 |  |  |  |
| 2.46 | МДОУ «Д/с№ 107» | 05.08 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 |

3

| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.47 | МДОУ «Детский сад № 110» | 02.08 |  |  |  |
| 3. Организации дополнительного образования |
| 3.1 | МУ ДО «ЦЮТ» | 09.08 |  |  |  |
| 3.2 | МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. Карчевского» | 09.08 |  |  |  |
| 3.3 | МУ ДО «ДЦИ» | 02.08 |  |  |  |

______________________________

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

администрации МОГО «Ухта»

от 12 мая 2016 г. № 1165

(приложение №3)

СОСТАВ

комиссии по приемке муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта» к  началу 2016/2017 учебного года.

| БЕЗНОСИКОВА Н.А. | - | председатель, начальник МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» |
| --- | --- | --- |
| ЛАЙКО С. В. | - | заместитель председателя, заместитель начальника МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» |
| Члены комиссии: |
| ПОВАЛИШИНА А.М. | - | начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в городе Ухте (по согласованию) |
| ЛАРИН И.Ю. | - | начальник отдела надзорной деятельности г.Ухты УНД ГУ МЧС России по РК (по согласованию) |
| КОРОТКОВА Н.Ю. | - | заместитель начальника МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» |
| ЧАПАК Л.И. | - | заместитель начальника МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» |
| ДАНЧЕНКО И.Г. | - | главный специалист отдела общего образования МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» |
| МАЛЬЦЕВА С.В. | - | заведующий отделом дошкольного образования МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» |
| ВЕСНИНА Т.Н. | - | председатель профсоюза работников образования |
| ТУТОЛМИНА Е.Ю. | - | директор МОУ «СОШ №16» |

_____________________