| «УХТА» КАР КЫТШЫН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНЛÖН АДМИНИСТРАЦИЯСА ЮРНУÖДЫСЬ |  | РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |
| --- | --- | --- |
| ШУÖМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 22 декабря 2008 г. |  | № | 2688 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

##### Об утверждении долгосрочной

целевой программы «Развитие и  модернизация

объектов утилизации  (захоронения)  твердых  бытовых,

промышленных, строительных, биологических отходов

и  полигона  для складирования снега

на территории  МОГО «Ухта» на 2009 – 2011 годы»

В соответствии  со  статьей 179 Бюджетного кодекса РФ,  постановлениями  руководителя администрации  МОГО «Ухта»  от   28 октября 2008г. № 2258  «Об утверждении  Порядка принятия решений о разработке  долгосрочных целевых программ, их формирования, утверждения оценки эффективности их реализации»;  от 16.12.2008г. № 2672 «О принятии решения  о  разработке  долгосрочной  целевой  программы   «Развития  и  модернизация  объектов  утилизации  (захоронения)  твердых  бытовых, промышленных, строительных, биологических отходов  и  полигона  для складирования  снега  на  территории  МОГО «Ухта», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  прилагаемую    долгосрочную  программу   «Развитие и  модернизация  объектов утилизации  (захоронения)  твердых  бытовых, промышленных, строительных, биологических отходов  и  полигона  для складирования снега на территории  МОГО «Ухта» на 2009 – 2011 годы» (далее – Программа).

2.  Финансирование расходов,  связанных  с  реализацией  настоящего  постановления,  осуществляется  за  счет средств  и  в  пределах  средств,  предусмотренных  бюджете   МОГО  «Ухта»  на  соответствующий финансовый  год  для главного распорядителя бюджетных средств  Муниципальное Учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации  МОГО «Ухта».

3. Настоящее  постановление  вступает  в силу    с  01.01.2009г. и подлежит официальному  опубликованию.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого заместителя  руководителя  администрации  МОГО «Ухта» Т.А.Филиппову.

И.о. руководителя администрации                                                   Т.А. Филиппова

Муниципальное учреждение «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» администрации МОГО   «Ухта»

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ  ОБЪЕКТОВ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ)  ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ, ПРОМЫШЛЕННЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ  И  ПОЛИГОНА  ДЛЯ  СКЛАДИРОВАНИЯ  СНЕГА  НА  ТЕРРИТОРИИ  МОГО «Ухта»  НА    2009-2011  годы»

# ПАСПОРТ

долгосрочной  целевой    программы

| Наименование программы | «Развитие и модернизация объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых, промышленных, строительных, биологических отходов и полигона для складирования снега на территории МОГО «Ухта» на 2009 – 2011 годы». |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон «Об отходах произ-водства и потребления» от 24.06.1998 года № 89-ФЗ; Федеральный закон «О санитарно-эпиде-миологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ; СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий насе-ленных мест»; СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»; СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»; СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»; СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила установления класса опасности токсичных отходов производства и потребления»; СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно- профилактических учреждений»; Градостроительный кодекс Российской Федерации (ФЗ от29.12.2004г. №191-ФЗ); Генеральный план города Ухты, утвержденный решением Совета МОГО «Ухта» от 26.06.07 года № 47; Постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Коми № 1 от 10.01.08 года «О соблюдении требований санитарного законодательства при обращении с отходами производства и потребления в Республике Коми»; Постановление руководителя администрации МОГО «Ухта» от 16.12.2008г. № 2672 «О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы ««Развитие и модернизация объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых, промышленных, строительных, биологических отходов и полигона для складирования снега на территории МОГО «Ухта» на 2009 – 2011 годы». |
| Разработчик программы | Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта». |
| Исполнители программы | Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта»; Подрядные организации, выбранные в соответствии с требованиями Федерального закона № 94-ФЗ. |
| Цели программы | приведение объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, расположенных на территории МОГО «Ухта», в соответствии с нормативными и экологическими требованиями к устройству и содержа-нию полигонов; расширение, реконструкция и модер-низация полигонов ТБО; строительство новых полигонов для промышленных, биологических и других видов отходов; создание благоприятной и комфортной среды для проживания населения; обеспечение функционирования полигонов ТБО в соответствии с действующими нормами и правилами. |
| Задачи программы | инвентаризация, паспортизация и постановка на баланс объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО; отвод земельного участка для полигонов; проведение экологических экспертиз, инженерно-геологических, геодезических и других изысканий; разработка проектной документации; строительство, реконструкция и модернизация полигонов в соответствии нормативными требованиями. |
| Сроки реализации программы | 2009 г. - 2011 г. |
| Показатели результативности реализации программы | наименование всего 2009г 2010г 2011г. Обустройство в соответствии с законодательством существующих объектов размещения отходов шт. 3 1 1 1 Инвентаризация, паспортизация полигонов шт. 5 5 - - отвод земельного участка для полигонов, строительство объектов размещения отходов шт. 8 4 2 2 Ликвидация и рекультивация объектов размещения отходов шт. 2 1 1 - Организация и развитие систем раздельного сбора отходов шт. 261 87 87 87 Обустройство в соответствии с законодательством существующих объектов размещения отходов: VI карты Ухтинского городского полигона ТБО, полигона в п. Водный, обустройство площадки для складирования снега в р-оне «АГНКС»; Инвентаризация, паспортизация, экологическая экспертиза, проектов на обустройство и реконструкцию полигонов ТБО п. Водный, п. Боровой, п. Седью, п. Ярега, п. Кэмдин; Подбор мест размещения, проектирование и строительство объектов размещения отходов: в п.Боровой, п. Седью, п. Кэмдин, Гажаяг, Лайково, п. Ярега, полигон для промышленных и других видов отходов, обустройство объекта размещения строительных отходов (на КС-10); Ликвидация и рекультивация объектов размещения отходов: рекультивация полигонов в п. Ярега, строительных отходов (на КС-10); Организация и развитие систем раздельного сбора отходов; Экологическое просвещение населения. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию программы: Всего - 104 779 073 рублей в том числе по годам: 2009 г. – 35 502 000 рублей 2010 г. – 34 147 440 рублей 2011г. – 35 129 633 рублей Из них по источникам: средства бюджета МОГО «Ухта»: Всего - 20 212 086 рублей в том числе по годам: 2009 г. – 6 226 000 рублей 2010 г. – 6 724 080 рублей 2011г. – 7 262 006 рублей средства из других источников (республиканского бюджета): Всего - 84 566 987 рублей в том числе по годам: 2009 г. – 29 276 000 рублей 2010 г. – 27 423 360 рублей 2011г. – 27 867 627 рублей |
| Ожидаемые результаты программы | обеспечение более комфортных условий проживания населения МОГО «Ухта»; улучшение экологической обстановки МОГО «Ухта»; приведение в соответствие с требованиями размещения, устройства и содержания полигонов ТБО МОГО «Ухта»; усовершенствование систем утилизации отходов потребления; ввод в эксплуатацию реконструкции и модернизации полигонов ТБО и обустройство существующих. |

# I.   Характеристика  проблемы, целесообразность и необходимость ее  решения  программным методом

За последние  годы  обращено  большое  внимание  на  дальнейшее  совершенствование  решений  планировки,  застройки  и  благоустройства  населенных  мест,  санитарной  очистке  населенных мест  с  учетом  подъема  материального  и  культурного  уровня  жизни  граждан.  Планировка  и  благоустройство  населенных  мест направлены  на  улучшение  бытового, социального  и  культурного  обслуживания  населения  МОГО «Ухта». 	Инженерная  подготовка  территории, в том  числе  обустройство  зон  специального  назначения  (полигоны размещения и утилизации  отходов  и  др. спец. объекты) в соответствии  с требованиями  нормативных  документов.

Обеспечение санитарной  очистки  населенных мест и создание  необходимых  санитарно-экологических  условий  существования  населенного  пункта  необходимо  решать  путем  удаления  твердых  бытовых отходов. К  твердым бытовым отходам  относятся  отходы  хозяйственной  деятельности  населения,  включая  отходы  отопительных  устройств  местного  отопления,  крупногабаритные  предметы  домашнего  обихода,  упаковка,  смет  с  городских  и  дворовых  территорий,  отходы  ухода  за  зелеными  насаждениями  и  другие.

Наиболее  распространенными  в  настоящее  время  сооружениями  по  обезвреживанию  удаляемых  из  населенных  пунктов  ТБО  являются  полигоны.   Полигоны – комплексы  природоохранительных  сооружений,  предназначенные  для  складирования,  изоляции  и  обезвреживания  ТБО,  обеспечивающие защиту   от  загрязнения  атмосферы,  почвы,  поверхностных  и  грунтовых  вод,  препятствующие  распространению  болезнетворных  микроорганизмов.  Во  избежание  несанкционированных  мест  для  складирования    отходов  необходимо  отвести  земельный  участок  (карьер),  свободный  от  ценных  пород  деревьев  и  другие территории  с  учетом  той  площади  участка,  которая  определяется  сроками  его  эксплуатации,  не  менее  15-20 лет.

Однако  современная  система утилизации  не  справляется  с  масштабом  образования  отходов,  возникает  угроза  жизни  человека,  нанесения  вреда  здоровью (прямого и опосредованного),  наносится  ущерб  экологии,  возникают  сложности,  связанные  с  освобождением  полезных  площадей,  непосредственно  относящихся  к  жизненному  пространству граждан  и  которые  могли  бы  эффективно  использоваться  в  различных  отраслях  экономики,  теряется  возможность  относительно  легкого  и  малозатратного  способа   извлечения  из  отходов  путем  их  переработки  полезных  веществ  и  материалов.

Проблема  утилизации  отходов  выходит  на  уровень  самых  острых   социально-экономических  проблем  Российской  Федерации.  Формирование  социального  рыночного  хозяйства,  среди  прочего,  должно  подразумевать  осуществление  комплексных  системных  мероприятий  по  обезвреживанию  отходов  и  следует  отметить,  что  обезвреживание  и  утилизация  отходов  занимает  свое  место  в  системе  общественных  благ как  средство  удовлетворения  определенных  коллективных  человеческих  потребностей. При  формировании  рынка  сбора   отходов  очень  важно,  чтобы  каждый  гражданин ясно  видел  свои  социальные  выгоды  от  участия  в  этой  системе.  В  ряде  стран  и  кое-где  у  нас,  к  примеру  у  жилых  домов,  стоят  контейнера  для  раздельного  сбора.  При  этом  обслуживание  домов  осуществляется   частными  компаниями.  Оплата  расходов  на  сбор  отходов  обеспечивается  налоговыми  поступлениями  и  тарифами  ЖКХ.

Таким  образом,  рассматривая  проблему  утилизации  отходов,   данным  проектом  долгосрочной целевой программы  предлагаются  мероприятия,  позволяющие   улучшить  экологическую  обстановку,  рекультивировать  отработанные  полигоны,  обустроить  новые  полигоны  для  складирования  отходов.  Немаловажным  вкладом  в  развитие    данного  направления  послужит  массовое  просвещение населения,  направленное на организацию системы  раздельного сбора отходов.

2

Техническая  характеристика  полигонов  для  утилизации отходов,  расположенных на  территории  МОГО  «Ухта»

# 1.1. Полигон  строительного  мусора по  дороге  на  КС – 10

Санкционированного  полигона  промышленных  отходов  в  городе  нет.  Объект  по  захоронению и  размещению строительного  мусора  находится  на  обслуживании  муниципального  предприятия  МУП «Ухтаспецавтодор»,  ранее  находившегося  на  балансе  МУ «Служба  Заказчика».  Строительство  полигона  строительного  мусора г. Ухта  по  утвержденному  проекту  запланировано  на  2007 – 2009г.  Полигон строительного  мусора,  находящийся  на  отработанных  площадях  карьера вдоль  дороги на  КС – 10 - г.Ухта,  планировалось  обустроить  в  2006г. Однако  данный  проект  не  был реализован.  На данный  полигон  имеется  акт  выбора  земельного  участка,  утвержденный  главой  МО  «Город Ухта»  от  01.09.2004г.,  Постановление МО «Город Ухта»  «Об  утверждении  акта  выбора  земельного  участка  для  строительства  объекта  «Полигон  строительного  мусора  по  дороге  КС – 10»  №17  от  22.09.2004г.,  санитарно – эпидемиологическое заключение  № 11.95.03.124. Т.000463.08.04  от  12.08.2004г.  о  соответствии  государственным  эпидемиологическим  правилам  и  нормативам  проекта  на  строительство  объекта  «Полигон строительного  мусора  по  дороге  на  КС – 10».  Участок  под  строительство  объекта  согласован  с  МЧС России,  Министерством  природных  ресурсов  и  охраной  окружающей  среды  РК. Общая  площадь  под  строительство  полигона  отведена  63 562 м2.  Степень  износа  в  настоящее  время  составляет  15%.  Расчетный  срок  эксплуатации  объекта  рассчитан  на  20 лет.  Общее  поступление  строительного  мусора  на  полигон   за  20 лет по  проекту  составляет  488 847 м3.

В настоящее  время    полигон  не  обустроен  необходимыми  зданиями  и  сооружениями, предусмотренными  проектом.

Данной  программой  предусмотрено  обустройство  объекта, финансовая  потребность  составляет 10 680 371 рублей.

# 1.2. Ухтинская  городская  свалка  твердых  бытовых  отходов

Наиболее  распространенными  в  настоящее время  сооружениями  по  обезвреживанию  удаляемых  из  населенных  пунктов  ТБО  являются  полигоны   для  складирования,  изоляции  и  обезвреживания  ТБО,  обеспечивающие  защиту  от  загрязнения  атмосферы,  почвы,  поверхностных  и  грунтовых  вод,  препятствующие  распространению  грызунов,  насекомых  и  болезнетворных  микробов.

В  настоящее  время  на  территории  МОГО «Ухта»  складывается  неблагонадежная  ситуация:  на  имеющемся  полигоне  ТБО  переполнены  I – IV  карты,  ежегодно  происходит  возгорание мусора. Твердые  бытовые  отходы  и  уличный  смет  вывозится  на  территорию  городской  свалки  ТБО,  которая  является  незавершенным  строительным  объектом 5-й и 6-й  карт.  Дренажная  система  отсутствует на всех картах полигона ТБО.  На  I, II, III карте  отсутствует  изолирующий  слой  котлована, IV  карта  исчерпала  свои  проектные  мощности.  На  сегодняшний  день  принят  как  временный  вариант  утилизации  ТБО – складирование  между  I и II  рабочей  картой.    Строительство  V  и  VI  карт   идет  крайне  медленно  из-за  нехватки  финансирования.

На  существующий  полигон  имеются  следующие  документы: государственный  АКТ  на  право  пожизненного  владения постоянного  пользования  землей № 448,  акт  проверки  использования  земельного участка  от  27.09.2000г.,  проектная  документация  по  обустройству   V -VI карт Ухтинской  городской  свалки  ТБО,  площадью  застройки  260 000м2.,  Постановление руководителя МОГО «Ухта» «Об  утверждении  рабочего  проекта  «Обустройство  участка  Ухтинской  городской  свалки  ТБО» № 2434  от  27.08.2007г.	Площадь отработанных    I - IV  карт составляет  292 000м2,  степень  износа  составляет 100%.  Программой  предусмотрено завершение строительства V карты и строительство VI карты.   Общая  стоимость  работ  по  обустройству  полигона  ТБО,  в  соответствии  с проектно-сметной  документации  составляет  24 070,83 тыс. руб.

2

В  самой  программе  сумма  затрат  на  период  с  2008г. -2010г. составляет  18 490,0 тыс. руб. В  этой  сумме  не  учтена  освоенная  сумма  за  2007г. - 8 850,0 тыс. руб., которая  была  предусмотрена  и  утверждена планом  капитального  ремонта  на  2007г.  Таким  образом,  общая  сумма  на  обустройство  полигона (без  учета   суммы 2007года) составляет 18 490,0 тыс. руб.,  с  учетом  суммы  2007г. - 27 340,0 тыс. руб.,  что значительно  превышает  суммы ПСД. Сумма разницы  необходима  для  ее  использования  на  экологическую  экспертизу  проекта,  которая не  предусмотрена в  проектно-сметной  документации.

Проектом  предусматривается:  устройство  дамбы, подъезда к  колодцу -  сборнику  фильтрата,  планировка  для  существующего   котлована;  строительство  дренажа,  устройство  глиняного  экрана  основания  карты  и  откосов  дамб,  строительство  временного  съезда.  Строительство планируется осуществить в  период с  2009- 2011гг.  Минимальный  срок  эксплуатации   каждой карты 20 лет. Финансовая  потребность на реализацию  Программы на  2009-2011годы  составляет 16 897 512 рублей.

# 1.3.Полигон ТБО  в  п. Водный

Полигон твердых бытовых отходов в поселке Водный не узаконен.  Имеется   документация  на  отвод  земельного  участка,   общей  площадью  40 000 м2.  Строительство  данного  объекта  проектируется  в  пределах  существующей  свалки  п. Водный,  расположенной  на  19-ом  км  автодороги  Ухта-Сыктывкар.  Утилизации  в  пределах  полигона  подлежат:  твердые  бытовые  отходы  жилого  фонда,  строительный  мусор. Расчетный  срок  эксплуатации  полигона  20  лет.  Проектируемая  вместимость   полигона  22216 м3 на  расчетное  время  эксплуатации  свалки.

В  настоящее  время  полигон  не  разработан,      утилизация  ТБО  в  п. Водном   осуществляется  на  площадке,  не обустроенной  в  соответствии  с  санитарными  правилами  полигоне. Требуется  разработка  проектно – сметной  документации  и  проведение  работ  по  обустройству  данного  участка  под  размещение  ТБО,  проведение  экологических  экспертиз,  паспортизации  полигона. Вышеуказанные мероприятия планируются  осуществить за  2009-2011 годы, финансовая  потребность 11 458 294 рублей.

# 1.4. Полигон ТБО  в  п. Боровой

Утилизация  ТБО  в  п. Боровом   осуществляется  на  площадке,  не обустроенной  в  соответствии  с  санитарными нормами и правилами. Свалка расположена  далее  600м от  жилой  застройки.  Площадь  земельного  участка  для  утилизации  ТБО  составляет  20 000 м2.

Для  приведения  участка  полигона  п. Боровой в  соответствии  с  нормативными  требованиями  содержания  полигонов  необходимо  проведение  экологической  экспертизы, паспортизации, разработки  проектно – сметной  документации, реконструкции полигона.  Проведение  всех перечисленных мероприятий  планируется  осуществить  за 2009-2011гг., финансовая  потребность составляет 8 245 855 рублей.

# 1.5. Полигон ТБО  в  п. Ярега

Утилизация  ТБО  в  п. Ярега  осуществляется  на  площадке,  не обустроенной  в  соответствии  с  санитарными нормами и правилами. Площадь  земельного  участка  для  утилизации  ТБО  занимает  20 000 м2.

Для  приведения  участка  полигона в п. Ярега в  соответствии  с  нормативными  требованиями  содержания  полигонов  необходимо  проведение  экологической  экспертизы, паспортизации, разработки  проектно – сметной  документации, выполнение  реконструкции.  Проведение  всех перечисленных мероприятий и

3

работ планируется  осуществить  в  период с   2009-2011годы., финансовая  потребность составляет 13 488 792 рублей.

# 1.6. Полигон ТБО  в  п. Седью

Утилизация  ТБО  в  п. Седью осуществляется  на  площадке,  не обустроенной  в  соответствии  с  нормативными  требованиями. Площадь  земельного  участка  для  утилизации  ТБО  занимает  8 058 м2.

Проектная  документация  на  обустройство  полигона п.Седью отсутствует.   
Для  приведения  полигона в  соответствие  с  нормативными  требованиями  необходимо  проведение инвентаризации, экологической  экспертизы, паспортизации, разработки  проектно – сметной  документации, выполнение  реконструкции  полигона.  Проведение  всех перечисленных мероприятий  планируется  осуществить  в  период с   2009-2011гг.,  финансовая  потребность составляет 8 667 888 рублей.

1.7. Общий полигон ТБО  для   пос.Кэмдин, Гажа-Яг и Лайково

Утилизация  ТБО  в этих поселках осуществляется  на  площадках,  не обустроенных  в  соответствии  с  нормативными  требованиями. Площадь  земельного  участка  для  утилизации  ТБО  занимает  8 000 кв. м.

Проектная  документация  на  обустройство  полигонов отсутствует.   
Для  приведения  их в  соответствие  с  нормативными  требованиями  необходимо  проведение  экологической  экспертизы, паспортизации, разработки  проектно – сметной  документации, реконструкции  полигона.  Проведение  всех перечисленных мероприятий  планируется  осуществить  в  период с   2009-2011гг.,  финансовая  потребность составляет 7 044 687  рублей.

# 1.8. Площадка для складирования снега в районе «АГНКС» в г.Ухте

Площадка (полигон)  размещения  вывозимого  снега  с территории  города Ухты  размещена  в районе автоматической  газо-наполнительной  станции («АГНКС») с  правой  стороны   по автодороге  Ухта-Сосногорск. На полигон  существует проект, но необходима  его доработка  в соответствии  с экологическими  требованиями. Кроме  этого,  в других  регионах  используется  технология    таяния  снега  под  воздействием  систем  отопления, что сокращает  затраты  на  вывоз  снега  и его размещение  на полигоне. В проекте  реконструкции  данного  полигона  рассматривается  проработка  возможных  мест  для размещения  камер  таяния  снега. Проведение  всех перечисленных мероприятий  планируется  осуществить  в  период с   2009-2011гг.,  финансовая  потребность составляет 4 317 712  рублей.

1.9. Полигон   промышленных отходов,

в том числе биотермической ямы

Полигонов промышленных, биологических и других специальных  видов  отходов  вообще  не  существует на территории  МОГО «Ухта», а так  как  экологические  требования  жесткие, то предприятия  вынуждены  придумывать  различные  схемы  их  утилизации, в большинстве  своем  незаконные (захоронение).

Виды промышленных  отходов:

- нефтесодержащий шлам, получаемый  в результате  зачистки  резервуаров  и емкостей  для  хранения нефтепродуктов, нефтепроводов и газопроводов, емкостей  для  перевозки нефтепродуктов (железнодорожные  цистерны  и  бензовозы), переработанные  масла (от автотранспорта, от трансформаторных  подстанций, от работы  оборудования);

- биологические  отходы – трупы животных, отходы от деятельности  лечебных

4

- учреждений.

Годовое  накопление  промышленных  отходов  на  территории  МОГО «Ухта»,  отражаются  в  следующих  показателях:

- отработанные  аккумуляторы – 46 тонн,

- отработанные  автошины – 22 тонны;

-  золошлаки – 1  тонна;

- гальванические отходы – 6 000 тонн;

- отходы  нефтепродуктов – 3 – 3,500 тонн;

Показатели накопления  предварительные,  3-ех летней  давности.  Требуется  дополнительного  рассмотрения  и  инвентаризации  отходов  на  территории   МОГО «Ухта».

Таким  образом,  выполнение долгосрочной  целевой  программы «Развитие и  модернизация  объектов утилизации  (захоронения)  твердых  бытовых, промышленных, строительных, биологических отходов  и  полигона  для складирования снега на территории  МОГО «Ухта» на 2009 – 2011 годы»  обеспечит  их приведение  в  нормативное  состояние, позволит  решить  проблемы  по утилизации  промышленных и биологических  отходов,  даст  возможность   улучшить  санитарно – экологические условия  проживания населения на территории   МОГО  «Ухта».  Проведение  всех перечисленных мероприятий  планируется  осуществить  в  период с   2009-2011гг.,  финансовая  потребность составляет 12 234 362 рублей.

1.10. Организация и развитие систем раздельного сбора отходов

В настоящее  время все более  активно  развиваются  отрасли, связанные   со  сбором  и  утилизацией различных отходов  (металлы, резина, полимерные  отходы, бумага, картон и т.д.).  Так, например, по данным  предприятия ОАО «Комитекс»  объем  ежемесячной  переработки  отходов  (собираемой  а  республике  ПЭТФ – бутылки) составляет 2000тонн. На рынке  многие предприятия  готовы  предложить  геотектильные полотна   для  строительства  полигонов  размещения  отходов.

В соответствии  с Федеральным Законом «Об отходах производства потребления» п.3 ст.13 представлены мероприятия, связанные  с организацией  и внедрением  систем раздельного сбора отходов  и  организацию  централизованного  сбора  и   утилизации  отходов  от  населения  и  организаций: приобретение современных контейнеров  для  сбора  ТБО  и  приобретение минисортировочной линии  по  переработке отходов. Финансовая  потребность составляет 3 862 720 рублей.

1.11.Экологическое просвещение населения

Экологическое воспитание и просвещение населения  включают мероприятия, связанные  с  информированием  и  пропагандой населения  через средства массовой  информации  по  вопросам  обращения  с  отходами производства  и  потребления,  подготовкой  и  распределением  печатной  продукции  и  т.д.  Финансовая  потребность составляет 3 996 880 рублей.

# II. Основные цели и задачи  долгосрочной целевой программы

# Цели:

- приведение  объектов,  используемых  для утилизации (захоронения) твердых  бытовых  отходов,  расположенных  на  территории  МОГО «Ухта»,  в  соответствии  с  нормативными и экологическими требованиями  к  устройству   и  содержанию   полигонов;

- расширение, реконструкция  и модернизация  полигонов ТБО;

- строительство  новых  полигонов  для промышленных, биологических и других  видов  отходов;

- создание благоприятной и комфортной среды для проживания населения;

# 5

# обеспечение функционирования  полигонов  ТБО в  соответствии  с  действующими  нормами и правилами.

# Задачи:

- инвентаризация, паспортизация и постановка на баланс объектов,  используемых для утилизации (захоронения) ТБО;

- отвод земельного участка для  полигонов;

- проведение  экологических  экспертиз,  инженерно-геологических, геодезических  и других изысканий;

- разработка  проектной  документации;

- строительство, реконструкция  и модернизация  полигонов в соответствии  нормативными  требованиями.

| III. Перечень и описание программных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в рублях |  |  |
| Наименование объекта и мероприятия |  | 2009г. |  |  | 2010г. |  |  | 2011г. |  |  |
|  |  | местный бюджет | другие источники (респ.средства) | Всего из всех источников | местный бюджет | другие источники (респ. средства) | Всего из всех источников | местный бюджет | другие источники (респ. средства) | Всего из всех источников |
| 1. полигон ТБО в п. Ярега |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паспортизация существующей свалки ТБО п.Ярега |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Экологический аудит существующей свалки для обеспечения её функционирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мониторинг (исследования) |  |  | 500000 | 500000 | 0,00 | 100000 | 100000 |  |  | 0,00 |
| Разработка проекта рекультивации свалки ТБО, прохождения государственной экологической экспертизы |  | 0,00 | 500000 | 500000 | 0,00 | 500000 | 500000 | 0,00 | 612100 | 612100 |
| Проведение работ по рекультивации свалки в соответствии с утверждённой ПСД |  | 145000 | 355000 | 500000 | 125280 | 383400 | 508680 | 0,00 | 450000 | 450000 |
| Инженерно-геологические изыскания по выбору новой свалки ТБО Ярегского куста, оформление акта выбора земельного участка |  | 0,00 | 500000 | 500000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разработка ПСД на свалку ТБО |  | 87000 | 1 213 000 | 1 300 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Экологическая экспертиза проекта на новую свалку ТБО |  |  | 500000 | 500000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2

| Строительство новой свалки ТБО в соответствии с утверждённым проектом |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000000 | 2000000 | 0,00 | 2159972 | 2159972 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ликвидация и рекультивация отработанного полигона |  |  | 355000 | 355000 | 125280 | 1253440 | 1378720 | 270605 | 1353715 | 1624320 |
| итого по разделу 1: |  | 232000 | 3923000 | 4155000 | 250560 | 4236840 | 4487400 | 270605 | 4575787 | 4846392 |
| итого за 3 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13488792 |
| 2. Ухтинская городская свалка ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экологическая экспертиза проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство 6 карты полигона: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3148104 | 3148104 |
| демонтаж существующей дамбы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| планировка дна котлована |  |  | 800000 | 800000 |  |  |  |  |  |  |
| устройство площадки с покрытием из плит |  | 500000 | 500000 | 1 000 000 |  |  |  |  | 1500000 | 1500000 |
| укрепление откосов |  |  |  |  | 70000 | 350000 | 420000 |  |  |  |
| устройство дамбы |  |  |  |  | 300000 | 700000 | 1000000 |  |  |  |
| устройство глиняного экрана |  |  |  |  | 73600 | 100000 | 173600 |  |  |  |
| устройство глиняного замка |  |  |  |  | 50000 | 100000 | 150000 |  |  |  |
| монтаж сборника неочищенных стоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| устройство дренажа |  | 420 000 | 1185000 | 1 605 000 |  |  |  |  |  |  |
| планировка времен. Съезда |  | 300000 | 500000 | 800000 | 324000 | 540000 | 864000 |  |  |  |
| устройство покрытия |  |  |  |  |  | 500000 | 500000 |  |  |  |
| переработка земляных масс |  |  |  |  |  | 500000 | 500000 |  |  |  |
| ликвидация и рекультивация отработанных карт полигона: I-IV |  |  | 1 000 000 | 1 000 000 | 500 000 | 1513800 | 2013800 | 1423008 |  | 1423008 |
| итого по разделу 2: |  | 1220000 | 3985000 | 5205000 | 1317600 | 4303800 | 5621400 | 1423008 | 4648104 | 6071112 |
| итого за 3 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16897512 |
| 3. полигон ТБО в п.Боровой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| экологическая экспертиза проекта |  | 734000 | 602000 | 1336000 |  |  |  |  |  |  |
| разработка ПСД на полигоны |  |  | 602000 | 602000 |  |  |  |  |  |  |
| паспортизация полигонов |  |  | 602000 | 602000 |  |  |  |  |  |  |

3

| Обустройство полигонов |  |  |  |  | 792720 | 1950480 | 2743200 | 856137 | 2106518 | 2962655 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| итого по разделу 3: |  | 734000 | 1806000 | 2540000 | 792720 | 1950480 | 2743200 | 856137 | 2106518 | 2962655 |
| итого за 3 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8245855 |
| 4. полигон ТБО в п.Седью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| экологическая экспертиза проекта |  | 234000 | 812000 | 1046000 |  |  |  |  |  |  |
| разработка ПСД на полигоны |  |  | 812000 | 812000 | 252720 | 2630880 | 2883600 |  |  |  |
| паспортизация полигонов |  |  | 812000 | 812000 |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство полигонов |  |  |  |  |  |  |  | 272938 | 2841350 | 3114288 |
| итого по разделу 4: |  | 234000 | 2436000 | 2670000 | 252720 | 2630880 | 2883600 | 272938 | 2841350 | 3114288 |
| итого за 3 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8667888 |
| 5. полигон строительного мусора по дороге КС - 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| экологическая экспертиза проекта |  |  |  |  |  |  |  | 450000 |  | 450000 |
| паспортизация полигона |  |  |  |  |  |  |  | 450000 |  | 450000 |
| обустройство полигона: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| благоустройство территории |  | 400000 |  | 400000 |  |  |  | 308000 |  | 308000 |
| строительство хоз. зоны |  | 800000 |  | 800000 |  |  |  |  |  |  |
| устройство прожекторной мачты |  | 154000 |  | 154000 |  |  |  |  |  |  |
| технологическое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| благоустройство дороги |  | 154000 |  | 154000 | 120640 |  | 120640 |  |  |  |
| рекультивация земель |  |  | 1000000 | 1000000 |  | 1080000 | 1080000 | 550931 | 1166400 | 1717331 |
| ликвидация и рекультивация отработанного полигона |  |  | 1000000 | 1000000 | 800000 | 1080000 | 1880000 |  | 1166400 | 1166400 |
| итого по разделу 5: |  | 1508000 | 2000000 | 3508000 | 920640 | 2160000 | 3080640 | 1758931 | 2332800 | 4091731 |
| итого за 3 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10680371 |
| 6.полигон ТБО в п. Водный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| экологическая экспертиза проекта |  | 734000 | 932000 | 1 666 000 |  |  |  |  |  |  |
| разработка ПСД на полигоны |  |  | 932000 | 932000 |  |  |  |  |  |  |
| паспортизация полигонов |  |  | 932000 | 932000 |  |  |  |  |  |  |

4

| Обустройство полигонов |  |  |  |  | 792000 | 3019680 | 3811680 | 855360 | 3261254 | 4116614 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| итого по разделу 6: |  | 734000 | 2796000 | 3530000 | 792000 | 3019680 | 3811680 | 855360 | 3261254 | 4116614 |
| итого за 3 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11458294 |
| 7.полигон ТБО для п.Кемдин, Гажа-Яг и Лайково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| экологическая экспертиза проекта |  | 234000 | 675300 | 909300 |  |  |  |  |  |  |
| разработка ПСД на полигоны |  |  | 675300 | 675300 |  |  |  |  |  |  |
| паспортизация полигонов |  |  | 585400 | 585400 |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство полигонов |  |  |  |  | 252720 | 2090880 | 2343600 | 272937 | 2258150 | 2531087 |
| итого по разделу 7: |  | 234000 | 1936000 | 2170000 | 252720 | 2090880 | 2343600 | 272937 | 2258150 | 2531087 |
| итого за 3 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7044687 |
| 8.площадка для складирования снега в районе "АГНКС" в г.Ухте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| экологическая экспертиза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| паспортизация полигонов |  |  | 500000 | 500000 |  |  |  |  |  |  |
| разработка ПСД на полигон |  | 330000 | 500000 | 830000 |  |  |  |  |  |  |
| обустройство площадки |  |  |  |  | 356400 | 1 080 000 | 1436400 | 384912 | 1166400 | 1551312 |
| итого по разделу 8: |  | 330000 | 1000000 | 1330000 | 356400 | 1 080 000 | 1436400 | 384912 | 1166400 | 1551312 |
| итого за 3 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4317712 |
| 9. полигон промышленных отходов, в т.ч. биотермической ямы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выбор земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| экологическая экспертиза |  |  | 1160000 | 1160000 |  |  |  |  |  |  |
| проведение мониторинга |  | 1000000 | 2000000 | 3000000 |  |  |  |  |  |  |
| строительство полигона |  |  |  |  | 800000 | 3412800 | 4212800 | 175738 | 3685824 | 3861562 |
| разработка ПСД на полигон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5

| итого по разделу 9: |  | 1000000 | 3160000 | 4160000 | 800000 | 3412800 | 4212800 | 175738 | 3685824 | 3861562 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| итого за 3 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12234362 |
| 10. Организация и развитие систем раздельного сбора отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.Приобретение современных контейнеров для сбора ТБО |  | 0,00 | 500000 | 500000 | 202720 | 540000 | 742720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2. приобретение минисортировочной линии по переработке отходов |  | 0,00 | 1000000 | 1000000 | 540000 | 1080000 | 1620000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого по разделу 10: |  | 0,00 | 1500000 | 1500000 | 742720 | 1620000 | 2362720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого за 3 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3862720 |
| 11. Экологическое просвещение населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Просвещение ч/з СМИ, путем рекламных роликов, объявлений |  | 0,00 | 500000 | 500000 | 166000 | 540000 | 706000 | 583200 | 583200 | 1166400 |
| 11.2.Объявления на контейнерах ТБО, рекламных тумбах |  | 0,00 | 350000 | 350000 | 80000 | 378000 | 458000 | 408240 | 408240 | 816480 |
| итого по разделу 11: |  | 0,00 | 850000 | 850000 | 246000 | 918000 | 1164000 | 991440 | 991440 | 1982880 |
| итого за 3 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3996880 |
| итого по разделам 1-11: |  | 6226000 | 29276000 | 35502000 | 6724080 | 27423360 | 34147440 | 7262006 | 27867627 | 35129633 |
| ВСЕГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104779073 |

IV. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Потребность в финансировании за счет средств  всех уровней  бюджетов (республиканского  и  местного) на реализацию долгосрочной целевой программы   составляет 104 779 073 рублей, из них:

- 2009 год  - 35 502 000 руб.,  в том  числе

за счет  средств  местного  бюджета   не менее   - 6 226 000 руб.

из  республиканского бюджета                               - 29 276 000 руб.

- 2010 год  - 34 147 440 руб.,  в том числе

за счет  средств  местного  бюджета   не менее   - 6 724 080 руб.

из  республиканского бюджета                               - 27 423 360 руб.

- 2011 год  - 35 129 633,  в том  числе

за счет  средств  местного  бюджета   не менее   - 7 262 006 руб.

из  республиканского бюджета                               - 27 867 627 руб.

Финансирование  долгосрочной целевой программы  предусмотрено   в  разделе  III:  «Перечень и описание программных мероприятий».

V.Сроки реализации долгосрочной целевой программы

2009-2011 годы.

# VI. Описание показателей  результативности долгосрочной целевой программы

- Обустройство в соответствии с законодательством существующих объектов размещения отходов: VI карты Ухтинского городского полигона ТБО,  полигона в п. Водный, обустройство площадки для складирования снега в р-оне «АГНКС»;

- Инвентаризация, паспортизация,  экологическая экспертиза, проектов на обустройство  и реконструкцию полигонов ТБО п. Водный,  п. Боровой, п. Седью, п. Ярега, п. Кэмдин;

- Подбор  мест  размещения, проектирование и строительство объектов размещения отходов: в п.Боровой, п. Седью, п. Кэмдин, Гажаяг, Лайково, п. Ярега, полигон  для  промышленных  и других  видов  отходов, обустройство объекта размещения строительных отходов (на КС-10);

- Ликвидация и рекультивация объектов размещения отходов: рекультивация полигонов  в п. Ярега,  строительных отходов (на КС-10);

- Организация и развитие систем раздельного сбора отходов;

# Экологическое просвещение населения.

# VII. Ожидаемая  оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы

Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы позволит обеспечить поэтапное решение следующих проблем:

- провести технический учет  и паспортизацию  всех  существующих полигонов  с  целью

получения  данных об  объектах,  занимаемой  площади, их  технического  состояния  для  рационального  планирования  работ  по  строительству,  реконструкции  и  содержанию  полигонов;

- улучшить  экологическую  обстановку;

- совершенствовать технологии   утилизации  отходов  потребления;

2

- ввести в эксплуатацию  новые, реконструируемые и модернизируемые полигоны отходов и обустроить существующие;

- провести экологические экспертизы,  исследования  и  мониторинг на полигонах  с  целью  контроля  за  загрязнением  атмосферы,  воздуха  населенных пунктов.

___________________________