| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ШУÖМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 03 сентября 2009 г. |  | № | 1826 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Электронный муниципалитет (2010-2012 годы)»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлениями руководителя администрации МОГО «Ухта» от 05.06.2009 № 1120 «О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы «Электронный муниципалитет (2010-             2012 годы)» и от 28.10.2008 № 2258 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования, утверждения, реализации, а также проведения оценки эффективности их реализации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Электронный муниципалитет (2010-2012 годы)».

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» на соответствующий финансовый год для главного распорядителя бюджетных средств администрации МОГО «Ухта» и учреждений.

3. Подготовка технических заданий для обоснований закупок и проведения работ в рамках настоящей программы осуществляется структурными подразделениями администрации МОГО «Ухта» при обязательном участии и согласовании отдела муниципальных информационных систем администрации МОГО «Ухта» и МУ «Управление муниципальных автоматизированных систем» МОГО «Ухта».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2010 и подлежит официальному опубликованию.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» Мосеева В.И.

Руководитель администрации					О.В. Казарцев

Администрация

муниципального образования городского округа «Ухта»

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ЭЛЕКТРОННЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ

(2010-2012 годы)»

ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Электронный муниципалитет (2010-2012 годы) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; Постановление Правительства РФ от 28.01.2002 № 65 «О Федеральной целевой программе «Электронная Россия (2002-2010 годы)»; Решение Совета МОГО «Ухта» от 27.12.2006 № 7 «О муниципальных информационных ресурсах МОГО «Ухта»; Постановление руководителя администрации МОГО «Ухта» от 05.06.2009 № 1120 «О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы «Электронный муниципалитет (2010-2012 годы)». |
| Разработчики программы | Отдел муниципальных информационных систем администрации МОГО «Ухта»; МУ«Управление муниципальных автоматизированных систем» МОГО «Ухта» |
| Исполнители программы | Администрация МОГО «Ухта», ее структурные подразделения МУ «Управление муниципальных автоматизированных систем» МОГО «Ухта» |
| Цели программы | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, повышение качества межведомственного информационного взаимодействия, повышения уровня открытости органов власти и эффективности муниципального сервиса за счет активизации внедрения и повышения результативности использования информационных и коммуникационных технологий. |
| Задачи программы | Создание единой муниципальной мультисервисной корпоративной сети передачи данных МОГО «Ухта»; Обеспечение безопасности информационных ресурсов администрации МОГО «Ухта» и безопасности единой муниципальной мультисервисной КСПД МОГО «Ухта»; Создание автоматизированных муниципальных ресурсов и хранилищ баз данных МОГО «Ухта»; Внедрение единого электронного документооборота администрации МОГО «Ухта»; Развитие официального сайта МОГО «Ухта» в сети Интернет; Внедрение и ведение электронных карт градостроительного и земельных кадастров; Ведение регистра населения и внедрение единого «социального окна». |
| Сроки реализации программы | 2010-2012 годы |
| Показатели результативности реализации программы | Число очередей в муниципальных органах от использования единого «социального окна»; Время на рассмотрение обращений граждан и на осуществ-ление взаимодействия администрации МОГО «Ухта» с органи-зациями города от использования единого документооборота; Число граждан и организаций, использующих официальный Интернет-сайт МОГО «Ухта» во взаимоотношениях с органами местного самоуправления; Число муниципальных служащих, использующих сетевые информационные ресурсы МОГО «Ухта»; Объем затрат на сопровождение муниципальных информационных ресурсов МОГО «Ухта»; Число отказов муниципальных информационных систем вследствие воздействия внешних и внутренних угроз информационной безопасности МОГО «Ухта»; Объем общедоступных информационных ресурсов МОГО «Ухта»; Доходы местного бюджета от использования земельного кадастра; Уровень эффективного планирование развития территории МОГО«Ухта» от использования градостроительного кадастра. |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования | Всего (руб.) | 2010 год ( руб.) | 2011 год (руб.) | 2012 год (руб.) |
|  | Бюджет МОГО «Ухта» | 20 370 000 | 10 870 000 | 5 650 000 | 3 850 000 |
|  | Общий объем средств | 20 370 000 | 10 870 000 | 5 650 000 | 3 850 000 |
|  | При возможности обеспечить софинансирование из бюджетов Республики Коми и Российской Федерации |
| Ожидаемые результаты программы | Внедрение единой муниципальной мультисервисной корпоративной сети передачи данных значительно увеличит число муниципальных служащих, использующих сетевые информационные ресурсы МОГО «Ухта» и позволит значительно уменьшить затраты на их сопровождение. Внедрение систем безопасности позволит защитить информационные ресурсы МОГО «Ухта» от внешних и внутренних угроз и позволит оперативно, бесперебойно и долговременно владеть информационными ресурсами. Внедрение автоматизированных муниципальных баз данных и систем по их сохранности позволит увеличить объем общедоступных информационных ресурсов МОГО «Ухта». Внедрение электронной карты земельного кадастра позволит более эффективно вести учет земельных ресурсов и повысить доходы местного бюджета от их использования. Внедрение градостроительного кадастра позволит принимать урегулированные, сбалансированные и взвешенные управлен-ческие решения, обеспечивающие эффективное планирование развития городской среды и градостроительной деятельности. Развитие официального сайта МОГО «Ухта» в сети Интернет позволит увеличить число граждан и организаций, использующих внедряемые информационные технологии во взаимоотношениях с органами местного самоуправления. Внедрение единого документооборота приведет к сокращению времени на рассмотрение обращений граждан и на осущест-вление взаимодействия администрации МОГО «Ухта» с организациями города, а также повысит качество контроля за исполнением документов. Внедрение единого «социального окна» позволит: уменьшить число очередей в муниципальных учреждениях; обеспечить население МОГО «Ухта» необходимыми информационными ресурсами и услугами; повысить эффективность, качество и доступность взаимодействия муниципальных учреждений с гражданами, при оказании им информационно-коммуникационных услуг; преодолеть информационное неравенство среди различных категорий населения МОГО «Ухта»; повысить качество жизни населения МОГО «Ухта» за счет использования информационных и коммуникационных технологий; активно вовлечь граждан и организации в использование информационных и коммуникационных технологий за счет подключения к общедоступным информационным системам; предоставлять дополнительные справочно-информационные услуги населению и организациям. Реализация всех мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой, позволит: создать информационно-коммуникационную среду (корпоративную сеть передачи данных) для эффективного исполнения функций отделов, управлений, комитета администрации города, муниципальных учреждений; повысить открытость органов местного самоуправления; стимулировать и организовать массовое и эффективное использования компьютерной техники в ключевых областях экономической, социальной и культурной жизни города, создание единой информационной среды; обеспечить доступ к социально-значимой информации и базовым информационно-коммуникационным услугам для всех горожан; развить информационно-коммуникационную инфраструктуру бюджетной сферы, отвечающую современным требованиям; сформировать публичные информационные ресурсы, направленные на удовлетворение информационных потребностей населения и хозяйствующих субъектов города; обеспечить необходимый уровень информационной безопасности информационно-коммуникационной инфра-структуры и информационных ресурсов и систем города; Повысить эффективность мероприятий всех городских целевых программ; Эффективно реализовать мероприятия федеральной целевой программы "Электронная Россия (2002-2010 годы)" на территории МОГО «Ухта». Уменьшить затраты на обработку информации посредством уменьшения дублирования информации Повысить качество работы муниципальных органов за счет быстрого получения требуемой информации в режиме реального времени и уменьшения количества предоставляемых гражданами подтверждающих документов (справок) Внедрить информационно-справочную службу «Единое окно»,которая позволит снизить нагрузку на приемную и общий отдел администрации МОГО «Ухта» в части оказания консультационных услуг населению. Перевести около 10 процентов базовых общественных услуг, находящихся в компетенции муниципальных учреждений, в электронную форму реализации ________________________ |

1. Характеристика проблемы,  целесообразность и необходимость ее решения программным методом.

В 2002 году Правительство Российской Федерации приступило к реализации ФЦП «Электронная Россия», основными целями которой являются повышение эффективности функционирования экономики, государственного управления и местного самоуправления, создание технологических предпосылок для развития гражданского общества, расширение подготовки специалистов по информационным технологиям и квалифицированных пользователей.

Одним из девяти основных направлений в рамках системы программных мероприятий ФЦП «Электронная Россия» является раздел "Совершенствование деятельности органов государственной власти и местного самоуправления на основе использования информационных технологий". Главные мероприятия данного направления ориентированы на повышение эффективности работы органов государственной власти и местного самоуправления путем обеспечения совместимости стандартов хранения информации и документооборота; подключения к компьютерным сетям органов государственной власти и местного самоуправления, бюджетных учреждений; реализации отраслевых программ информатизации; создания межведомственных и местных информационных систем и баз данных.

Администрация МОГО «Ухта» в течение последних лет методически занимается созданием информационной инфраструктуры органов местного самоуправления. В условиях ограниченного финансирования работы в сфере информатизации в 2002-2009 годы были направлены на создание информационных систем аппарата администрации: прежде всего, на оснащение средствами вычислительной техники, создание специализированных АРМ, организацию ведомственного телекоммуникационного взаимодействия, обслуживание официального интернет-сайта МОГО «Ухта». К настоящему времени значительно обновлен парк вычислительных средств, многие отделы администрации широко используют информационные ресурсы Интернета, разрабатываются и создаются отраслевые информационные комплексы, что в целом позволяет говорить о реальном движении на пути к созданию единого информационного пространства МОГО «Ухта».

С существенным отставанием идет развитие информационной инфраструктуры в ряде структурных подразделений администрации МОГО «Ухта. Это в первую очередь касается управления образования, управления культуры и управления здравоохранения. В этих структурных подразделениях более 25 % компьютерной техники считается морально устаревшей, а компьютерные локальные сети имеют крайне низкую скорость передачи и обработки информации. В некоторых структурных подразделениях администрации нет выхода в интернет, на компьютерах используются нелицензионные программы, компьютеры заражены вредоносными программами (вирусами), отсутствуют специалисты в области информационных технологий (программисты, системные администраторы), которые должны обслуживать компьютерные сети и  технику, сопровождать программное обеспечение.

На этом фоне выделяются Отдел  муниципальных информационных систем Администрации МОГО «Ухта» и МУ «Управление  муниципальных автоматизированных систем» МОГО «Ухта», которые  успешно внедряют и сопровождают большое количество автоматизированных информационных систем для муниципальных нужд.

Ситуация в области использования информационных технологий в администрации МОГО «Ухта», в муниципальных предприятиях и учреждениях города характеризуется в настоящее время тем, что в результате автоматизации работ, повсеместного использования компьютерной техники на протяжении последних 4-5 лет  вся деятельность муниципальных служб так или иначе отражена в электронном виде.

В ряде случаев  это профессионально созданные электронные базы данных, содержащие информацию, связанную с профилем деятельности организации, в других случаях это набор, файлы документов в электронном виде. Все это представляет собой муниципальные информационные ресурсы МОГО «Ухта».

Предыдущий этап был вовлечением  в оборот информационных ресурсов, следующий этап - повышение эффективности применения и модернизация информа-ционных технологий. Есть потребность во взаимном оперативном информировании смежных муниципальных служб, существуют информационные потребности населения, хозяйствующих субъектов на территории города. Удовлетворение этих потребностей, т.е. реализация интенсивного оперативного обмена информацией на территории города в электронном виде предполагает использование коммуникационных технологий.

В 2009 году администрация МОГО «Ухта» заканчивает строительство корпоративной сети передачи данных (далее КСПД), в которую будут подключены следующие подразделения:

- Администрации МОГО «Ухта»;

- МУ «Управление  архитектуры, градостроительства, землепользования и охраны  окружающей  среды»;

- МУ «Управление образования»;

- МУ «Управление муниципального заказа»;

- МУ «Управление здравоохранения»;

- МУ «Управление муниципальных  автоматизированных систем»;

- МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»;

- Архивный отдел;

- Финансовое управление Администрации МОГО «Ухта»

- МУП «Ухтаводоканал».

Начиная с 2010 года и до 2012 года в единую муниципальную мультисервисную КСПД МОГО «Ухта» планируется подключить:

- все  Управления  Администрации МОГО «Ухта»;

- Пенсионный фонд РФ в  г.Ухте РК;

- Совет МОГО «Ухта»;

- Контрольно-счетная палата МОГО «Ухта»;

- Другие службы города (при обосновании необходимости).

Общая ситуация с информатизацией структур и служб муниципальных органов, за исключением отдельных организаций, оценивается как средняя. Она значительно улучшится с реализацией  настоящей  долгосрочной целевой программы.

- Основные цели и задачи долгосрочной целевой программы.

Целями программы являются повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, повышение качества межведомственного информационного взаимодействия, повышения уровня открытости органов власти и эффективности муниципального сервиса за счет активизации внедрения и повышения результативности использования информационных и коммуникационных технологий.

Задачами программы являются:

- Создание единой муниципальной мультисервисной  КСПД МОГО «Ухта»;

- Обеспечение безопасности информационных ресурсов  администрации МОГО «Ухта» и безопасности единой муниципальной мультисервисной КСПД МОГО «Ухта»;

- Создание  автоматизированных муниципальных ресурсов и хранилищ баз данных МОГО «Ухта»;

- Внедрение единого электронного документооборота администрации МОГО «Ухта»;

- Развитие официального сайта МОГО «Ухта» в сети Интернет;

- Внедрение и ведение электронных карт градостроительного и земельных кадастров;

- Ведение регистра населения и внедрение  единого «социального окна».

3. Перечень и описание программных мероприятий.

Долгосрочная целевая программа состоит из  7 разделов с программными мероприятиями:

Раздел 1. «Единая муниципальная мультисервисная корпоративная сеть передачи данных (КСПД) МОГО «Ухта»

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки испол-нения | Объемы финансирования по годам (руб.) | Исполнители | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Разработка положения о КСПД, определения перечня сервисов КСПД и регламента работы единой муниципальной мультисервисной КСПД МОГО «Ухта» и внесение изменений в правила эксплуатации ПЭВМ, сетей ПЭВМ в администрации МОГО «Ухта». | 1 кв. 2010 г. | - | - | - | Без доп. финансирования | МУ «УМАС» Отдел МИС Отдел МСР | - |
| 2. | Организация приемо-передачи КСПД в эксплуатацию, подготовка проекта постановления о вводе в эксп-луатацию КСПД | 2010 г. | - | - | - | Без доп. финансирования | МУ «УМАС» Отдел МИС Отдел МСР | - |
| 3. | Внесение КСПД в реестр муниципа-льной собственности и передача ее МУ«УМАС», | 2 кв. 2010 | - | - | - | Без доп. финансирования | МУ «УМАС»,КУМИ, Администрация МОГО «Ухта» | - |
| 4. | Организация дополнитльных каналов связи с удаленными подразделе-ниями администрации МОГО«Ухта» | 2010-2012 | - | - | - | Без доп. финансирования | Отдел МИС МУ «УМАС» | - |
| 5. | Подготовка к инвентаризации и документированию ИТ-инфраструкт-уры МОГО «Ухта», документообо-рота и процессов обмена инфор-мацией в КСПД | 3-4 кв. 2010 г |  | - | - | Без доп. финансирования | МУ «УМАС» Отдел МСР | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6. | Подготовка к развертыванию системы электронной почты КСПД | 1 кв. 2010 г | - | - | - | Без доп. финансирования | Отдел МИС МУ «УМАС» | - |
| 7. | Подготовка к развертыванию системы обмена мгновенными сообщениями в КСПД | 2010 г | - | - | - | Без доп. финансирования | МУ «УМАС» Отдел МИС | - |
| 8.. | Подготовка к развертыванию системы IP-телефонии в КСПД | 2010 г. | - | - | - | Без доп. финансирования | МУ «УМАС» | - |
| 10. | Подготовка к развертыванию системы видеосвязи и видеоконференц-связи в КСПД | 2010-2012 |  |  |  | Без доп. финансирования | МУ «УМАС» Отдел МИС | - |
| 11. | Подготовка к организации системы централизованного резервного копи-рования информации в сети КСПД | 2010 г. | - | - | - | Без доп. финансирования- | МУ «УМАС | - |
| 12. | Обучение сотрудников структурных подразделений администрированию КСПД. | 2010-2012 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 300 000 | Администрация МОГО «Ухта», МУ «УМАС» | Бюджет МОГО «Ухта» |
|  | Итого по разделу 1 |  | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 300 000 |  |  |

Раздел 2.  «Безопасность информационных ресурсов администрации МОГО «Ухта» и единой

муниципальной мультисервисной КСПД МОГО «Ухта»»

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки испол-нения | Объемы финансирования по годам (руб.) | Исполнители | Источники Финанси- Рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Организация аттестации объектов информатизации отделов администрации (включая КСПД) | 2010-2012 | - | - | - | Без доп. финансирования | МУ «УМАС» Отдел МИС Отдел МСР | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Обучение сотрудников структурных подразделений администрации по использованию средств защиты информации. | 2010-2012 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 150 000 | МУ «УМАС» Администрация МОГО «Ухта» | Бюджет МОГО «Ухта» |
|  | Итого по разделу 2 |  | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 150 000 |  |  |

Раздел 3 «Официальный интернет сайт МОГО «Ухта»».

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки испол-нения | Объемы финансирования по годам (руб.) | Исполнители | Источники финанси- рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подготовка к организации технического обслуживание официального сайта МОГО Ухта. | 2010-2012 | - | - | - | Без доп. финансирования | Отдел МИС МУ УМАС Отдел МСР | - |
| 2. | Обоснование модернизации разделов официального сайта МОГО Ухта. | 2010-2012 | - | - | - | Без доп. финансирования | Отдел МИС МУ УМАС | - |
| 3. | Подборка и подготовка внедрения новых интернет-технологий (служб) на официальном сайте МОГО Ухта. | 2010-2012 | - | - | - | Без доп. финансирования | Отдел МИС МУ УМАС | - |
| 4. | Обработка обращений граждан с официального сайта МОГО Ухта. | 2010-2012 | - | - | - | Без доп. финансирования | Отдел МИС | - |
| 5. | Подготовка и обеспечение подклю-чения структурных подразделений администрации к сети Интернет | 2010-2012 | - | - | - | По смете управлений | Управления, учреждения МОГО «Ухта» Отдел МИС МУ УМАС | Сметы управлений и учреждений,в том чис-ле: бюджетМОГО «Ухта» и собственные средства |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Обучение работников работе в сети Интернет. | 2010-2012 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 60 000 | Администрация МОГО «Ухта» МУ УМАС | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 7. | Публикация открытых частей спра-вочников муниципальных организа-ций и единой адресной книги на офи-циальном сайте МОГО «Ухта» | 2010 г. | - | - | - | Без доп. финансирования | Отдел МИС МУ «УМАС» | - |
| 8. | Организация работы с гражданами через социальное окно официального сайта МОГО «Ухта» | 2010 г. | - | - | - | Без доп. финансирования | Отдел МИС МУ «УМАС» | - |
|  | Итого по разделу 3 |  | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 60 000 |  |  |

Раздел 4 «Единый электронный документооборот».

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки испол-нения | Объемы финансирования по годам (руб.) | Исполнители | Источники финанси- рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Разработка регламента работ и его использования по единому документообороту. | 2010 г. | 200 000 | - | - | 200 000 | Отдел МИС МУ УМАС Отдел МСР | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 2. | Обучение сотрудников администрации работе с новыми программами по делопроизводству и документообороту. | 2010-2011 | 100 000 | 100 000 | - | 200 000 | Администрация МОГО «Ухта» МУ «УМАС» | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 3. | Создание удостоверяющего центра ЭЦП | 2010 г. | - | - | - | Без доп. финансирования | МУ «УМАС» Отдел МИС | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Создание электронного архива документов МОГО «Ухта», наполняемого в режиме реального времени. | 2010-2012 | - | - | - | Без доп. финансирования | МУ «УМАС Отдел МИС» | - |
|  | Итого по разделу 4 |  | 300 000 | 100 000 | - | 400 000 |  |  |

Раздел 5 «Автоматизированные муниципальные информационные ресурсы и хранилища баз данных».

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки испол-нения | Объемы финансирования по годам (руб.) | Исполнители | Источники Финанси- Рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Всего |  |  |
| 1. | Разработка регламента работ по организации хранилищ баз данных и муниципальных информационных ресурсов. | 2010 г. | 100 000 | - | - | 100 000 | МУ «УМАС» КУМИ Отдел МСР | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 2. | Инвентаризация баз данных и АИС. | 2010-2012 | - | - | - | Без доп. финансирования | МУ «УМАС» КУМИ | - |
| 3. | Оценка и государственная регистрация баз данных, кадастров и муниципальных автоматизированных информационных систем в Роспатенте | 2010 г. | 140 000 | - | - | 140 000 | МУ «УМАС» КУМИ | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 5. | Обучение сотрудников резервному копированию информации. | 2010-2012 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | Администрация МОГО «Ухта» МУ «УМАС» | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 6. | Ведение и пополнение муниципаль-ного градостроительного кадастра. | 2010-2012 | - | - | - | По сме-те упра-вления | МУ УАГЗиООС МУ УМАС Отдел МСР | Бюджет МОГО «Ухта»- |
| 7. | Создание и ведение (наполнение) муниципального земельного кадастра. | 2010 г. | 100 000 | - | - | 100 000 | МУ УАГЗиООС МУ УМАС Отдел МСР | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 8. | Разработка регламентов работы с кадастрами. | 2010 г. | 50 000 | - | - | 50 000 | МУ «УМАС» МУ «УАГЗиООС | Бюджет МОГО «Ухта» |
|  | Итого по разделу 5 |  | 400 000 | 10 000 | 10 000 | 420 000 |  |  |

Раздел 6 «Информационно-справочная служба «Единое окно»

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки испол-нения | Объемы финансирования по годам (руб.) | Исполнители | Источники Финанси- Рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Всего |  |  |
| 1. | Развертывание системы электронной почты, охватывающей всех сотрудников муниципальных управлений, учреждений и организаций города | 2010 г. | - | - | - | Без доп. Финансирования | МУ «УМАС» | - |
| 2. | Создание единой адресной книги по персоналу муниципального образования и прочим контрагентам | 2010 г. | - | - | - | Без доп. финансирования | МУ «УМАС» | - |
| 3. | Создание справочника муниципальных организаций (учреждений, подразделений), оказываемых ими услуг, режима работы и контактной информации | 2010 г. | - | - | - | Без доп. финансирования | МУ «УМАС» | - |
| 4. | Создание единой информационно-справочной службы города (района) (на базе центра обработки вызовов МУ «УМАС») | 2010-2012 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 300 000 | МУ «УМАС» | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 5. | Организация доступа гражданина к информации о состоянии всех своих лицевых счетов (ЖКХ, образование, медицина) через центр обработки вызовов (в автоматическом режиме) | 2010-2012 | - | - | - | Без доп. финансирования | МУ «УМАС» | - |
| 6. | Организация запроса различных справок через центр обработки вызовов | 2010 | - | - | - | Без доп. финансирования | МУ «УМАС» | - |
| 7. | Организация подготовки установки терминалов самообслуживания в общественных местах для доступа к информации | 2010-2011 | - | - | - | Без доп. финансирования | МУ «УМАС» | - |
|  | Итого по разделу 6 |  | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 300 000 |  |  |

Раздел 7. «Приобретение  программ, программных  комплексов, систем связи и оборудования.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки испол-нения | Объемы финансирования по годам (руб.) | Исполнители | Источники Финанси- Рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| По разделу 1. «Единая муниципальная мультисервисная корпоративная сеть передачи данных (КСПД) МОГО «Ухта» |
| 1. | Подготовка и проведение электрон-ных торгов и заключение муници-пального контракта на создание технического проекта КСПД, на внедрение и запуск КСПД согласно технического проекта (т.е. подготовка технического задания, создание проекта модер-низации существующей до 2010 года корпоративной сети с включением в нее дополнительных участников в зависимости от их готовности к подключению и работе сети); внедрение и запуск КСПД согласно технического проекта. | 2010 | 900 000 | - | - | 900 000 | Отдел МИС МУ «УМАС» | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 2. | Приобретение активного сетевого оборудованияКСПД(коммутаторы, маршрутизаторы, кабель и др.) и установка их в структурных под-разделениях администрации МОГО «Ухта» | 2010-2012 | 500 000 | 100 000 | 100 000 | 700 000 | Отдел МИС, МУ «УМАС» | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 3. | Приобретение комплектующих для ремонта сетевых ПК и комплектующих для ремонта сетевого оборудования КСПД | 2010-2012 | 300 000 | 100 000 | 100 000 | 500 000 | Отдел МИС МУ «УМАС» | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4. | Приобретение новых сетевых ПК и другой компьютерной техники в администрации МОГО «Ухта» | 2010-2012 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 700 000 | Отдел МИС Отдел УМАС | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 5. | Техническое обеспечение инвен-таризации и документированияИТ-инфраструктуры МОГО «Ухта», документооборота и процессов обмена информацией в КСПД | 3-4 кв. 2010 г | 30 000 | - | - | 30 000 | МУ «УМАС» Отдел МИС | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 6. | Техническое обеспечение развер-тывания системы электронной почты КСПД | 1 кв. 2010 г | 200 000 | - | - | 200 000 | Отдел МИС МУ «УМАС» | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 7. | Техническое обеспечение разверты-вания системы обмена мгновенны-ми сообщениями в КСПД | 2010 г | - | - | - | Без доп. финансирования | МУ «УМАС» Отдел МИС | - |
| 8.. | Техническое обеспечение разверты-вания системы IP-телефонии в КСПД | 2010 г. | 100 000 | - | - | 100 000 | МУ «УМАС» | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 9. | Техническое обеспечение развертыва-ния системы видеосвязи и видеоконференц-связи в КСПД | 2010-2012 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 300 000 | МУ «УМАС» | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 10. | Приобретение новых сетевых ПК и другой компьютерной техники в структурных подразделениях администрации МОГО «Ухта» | 2010-2012 | - | - | - | По смете управлений | Управления, учреждения, Отдел МИС МУ УМАС | Сметы управлений и учреждений |
| 11. | Приобретение лицензионных ОС для сетевых ПК администрации МОГО «Ухта» | 2010-2012 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 150 000 | Отдел МИС МУ УМАС Отдел МСР | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 12. | Приобретение лицензионного программного обеспечения (ОС Windows, Office ) для сетевых ПК финансового управления администрации МОГО «Ухта» | 2010 | 1 300 000 | - | - | 1 300 000 | Финансовое управление администраци МУ УМАС | Бюджет МОГО «Ухта» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Модернизация сетевого оборудования локальных компьютерных сетей структурных подразделений, подключение структурных подразделений к КСПД | 2010-2012 | - | - | - | По смете управлений | Управления, учреждения Отдел МИС МУ УМАС | Сметы управлений и учреждений |
| 14. | Приобретение оборудования для системы централизованного резервного копирования информации в сети КСПД | 2010 г. | 800 000 | - | - | 800 000 | МУ «УМАС» Отдел МИС | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 15. | Приобретение оборудования для организации каналов связи с удал-енными подразделениям админист-рации МОГО «Ухта» | 2010-2012 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 810 000 | Отдел МИС МУ «УМАС» Отдел МСР | Бюджет МОГО «Ухта» |
| ИТОГО | 4 850000 | 820 000 | 820 000 | 6 490000 |  |
| По разделу 2. «Безопасность информационных ресурсов администрации МОГО «Ухта» и единой муниципальной мультисервисной КСПД МОГО «Ухта» |
| 1. | Приобретение и установка в структурных подразделениях администрации сертифицированных аппаратных и программных средств защиты информации для КСПД и для сети Интернет | 2010-2012 | 800 000 | 200 000 | 200 000 | 1 200 000 | МУ «УМАС» Отдел МИС | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 2 | Обеспечение аттестации объектов информатизации отделов администрации (включая КСПД) | 2010-2012 | - | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | МУ «УМАС» Отдел МИС Отдел МСР | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 3. | Приобретение и установка серт-ифицированных средств защиты конфиденциальной информации администрации МОГО «Ухта». | 2010-2012 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 150 000 | Отдел МИС МУ УМАС | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 4. | Приобретение технических средств мониторинга и управления (администрирования) сетью КСПД | 2010 г. | 200 000 | - | - | 200 000 | МУ «УМАС» Отдел МИС | Бюджет МОГО «Ухта» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Приобретение и продление лицензий на антивирусные программы для всех серверов и всех ПК администрации МОГО «Ухта» | 2010-2012 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 300 000 | Отдел МИС МУ УМАС | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 6. | Приобретение и продление лицензий на антивирусные программы структурных подразделений администрации | 2010-2012 | - | - | - | По смете управлений | Управления, учреждения Отдел МИС МУ УМАС | Сметы управлений и учреждений |
| 7. | Проведение электронных торгов на заключение муниципального контра-кта по техническому обслуживанию и обеспечению безотказной и безопасной работы КСПД | 2010-2012 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 1 800 000 | МУ «УМАС», Отдел МИС | Бюджет МОГО «Ухта» |
| ИТОГО: | 1 750000 | 1450000 | 1450000 | 4 650 000 |  |
| По разделу 3 «Официальный нтернет сайт МОГО «Ухта»». |
| 1. | Техническое обслуживание официального сайта МОГО Ухта. | 2010-2012 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 600 000 | Отдел МИС МУ УМАС | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 2. | Модернизация разделов официального сайта МОГО Ухта. | 2010-2012 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 150 000 | Отдел МИС МУ УМАС | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 3. | Внедрение новых нтернет-технологий (служб) на официальном сайте МОГО Ухта. | 2010-2012 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 150 000 | Отдел МИС МУ УМАС | Бюджет МОГО «Ухта» |
| ИТОГО: | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 900 000 |  |  |
| По разделу 4 «Единый электронный документооборот». |
| 1. | Проведение электронных торгов и заключение муниципального контракта на установку и внедрение системы электронного документооборота (СЭД) в структурных подразделениях администрации МОГО «Ухта», подключенных к КСПД | 2010 1 кв. | 300 000 | - | - | 300 000 | Отдел МИС, МУ «УМАС» | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. | Проведение электронных торгов на заключение муниципального контракта по сопровождению системы СЭД в структурных подразделениях администрации МОГО «Ухта», подключенных к КСПД | 2010-2012 | 400 000 | 500 000 | 500 000 | 1 400 000 | Отдел МИС, МУ «УМАС» | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 3. | Приобретение и внедрение П.О. по делопроизводству (офисные программы обработки текста, таблиц и графики) в администрации МОГО «Ухта» | 2010-2012 | 150 000 | 200 000 | 150 000 | 500 000 | Отдел МИС МУ УМАС | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 4. | Приобретение и внедрение специализированных АИС СЭД в структурных подразделениях администрации МОГО «Ухта» | 2010-2012 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 300 000 | Отдел МИС МУ УМАС | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 5. | Приобретение аппаратных средств по организации электронного документооборота (сканеры, МФУ и т.д.) | 2010 г. | 50 000 | - | - | 50 000 | Отдел МИС МУ УМАС | Бюджет МОГО «Ухта» |
| ИТОГО: | 1 000 000 | 800 000 | 750 000 | 2 550 000 |  |
| По разделу 5 «Автоматизированные муниципальные информационные ресурсы и хранилища баз данных». |
| 1. | Приобретение и внедрение автоматизированных систем резервирования и сохранения данных. | 2010 г. | 50 000 | - | - | 50 000 | МУ «УМАС» Отдел МИС | Бюджет МОГО «Ухта» |
| 2. | Организация торгов по приобретению терминалов самообслуживания в общественных местах для доступа к информации | 2010-2011 | 1500000 | 1500000 | - | 3000000 | МУ «УМАС» Отдел МИС | Бюджет МОГО «Ухта» |
| ИТОГО: | 1 550 000 | 1500000 | - | 3 050 000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| По разделу 6 «Информационно-справочная служба «Единое окно» |
| 1. | Обеспечение создания единой инфор-мациионно-справочной службы МОГО «Ухта» на базе центра обработки вызовов МУ УМАС | 2010-2012 | 450 000 | 400 000 | 250 000 | 1100000 | МУ «УМАС» Отдел МИС | Бюджет МОГО «Ухта» |
| ИТОГО: | 450 000 | 400 000 | 250 000 | 1100 000 |  |
|  | Итого по разделу 7 |  | 9900000 | 5270000 | 3570000 | 18740000 |  |  |

- Подтверждение потребности в необходимых ресурсах.

При разработке программы был проведено тщательное обследование и анализ существующих компьютерных программно-аппаратных комплексов в структурных подразделениях администрации, состояние компьютерной техники, локальных сетей и программного обеспечения. На основании данного обследования и анализа были определены потребности в необходимых ресурсах, которые подробно отражены в перечне программных мероприятий (см. выше)

Итоговые потребности по программе приведены в следующей таблице:

| № п/п | Наименование разделов программных мероприятий | Объемы финансирования по годам (руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Всего |
| 1. | Единая муниципальная мультисервисная корпоративная сеть передачи данных (КСПД) МОГО «Ухта». | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 300 000 |
| 2. | Безопасность информационных ресурсов администрации МОГО «Ухта» и единой муниципальной мультисервисной КСПД МОГО «Ухта» | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 150 000 |
| 3. | Официальный интернет сайт МОГО «Ухта». | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 60 000 |
| 4. | Единый электронный документооборот. | 300 000 | 100 000 | - | 400 000 |
| 5. | Автоматизированные муниципальные информационные ресурсы и хранилища баз данных. | 400 000 | 10 000 | 10 000 | 420 000 |
| 6. | Информационно-справочная служба «Единое окно» | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 300 000 |
| 7. | Приобретение программ, программных комплексов, систем связи и оборудования | 9 900 000 | 5 270 000 | 3 570 000 | 18 740 000 |
|  | Итого по программе | 10 870 000 | 5 650 000 | 3 850 000 | 20 370 000 |

Объем финансирования программы составляет 20 370 000 руб., в т.ч. средства бюджета МОГО «Ухта» - 20 370 000 руб.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация МОГО «Ухта».

- Срок реализации долгосрочной целевой программы

Срок реализации программы – с 2010 по 2012 годы.

- Описание  показателей  результативности   долгосрочной целевой программы.

- Сокращение числа очередей в муниципальных органах от использования единого «социального окна»;

- Сокращение  времени  на рассмотрение обращений граждан и на осуществление взаимодействия администрации МОГО «Ухта» с организациями города от использования единого документооборота;

- Увеличение числа граждан и организаций, использующих официальный Интернет-сайт МОГО «Ухта» во взаимоотношениях с органами местного самоуправления;

- Увеличение числа муниципальных служащих, использующих сетевые информационные ресурсы МОГО «Ухта»;

- Сокращение объема  затрат на сопровождение муниципальных информационных ресурсов МОГО «Ухта»;

- Сокращение числа отказов муниципальных информационных систем вследствие воздействия внешних и внутренних угроз информационной безопасности МОГО «Ухта»;

- Увеличение  объема  общедоступных информационных ресурсов МОГО «Ухта»;

- Увеличение  доходов местного бюджета от использования земельного кадастра;

- Рост уровня эффективного планирования развития городской среды и градостроительной деятельности от использования градостроительного кадастра.

- Ожидаемая оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы.

Внедрение единой муниципальной мультисервисной корпоративной сети передачи данных значительно увеличит число муниципальных служащих, использующих сетевые информационные ресурсы МОГО «Ухта» и позволит значительно уменьшить затраты на их сопровождение.

Внедрение систем безопасности позволит защитить информационные ресурсы МОГО «Ухта» от внешних и внутренних угроз и позволит оперативно, бесперебойно и долговременно владеть информационными ресурсами.

Внедрение автоматизированных муниципальных баз данных и систем по их сохранности позволит увеличить объем общедоступных информационных ресурсов МОГО «Ухта».

Внедрение электронной карты земельного кадастра позволит более эффективно вести учет земельных ресурсов и повысить доходы местного бюджета от их использования.

Внедрение градостроительного кадастра позволит принимать урегулированные, сбалансированные и взвешенные управленческие решения, обеспечивающие эффективное планирование развития городской среды и градостроительной деятельности.

Развитие официального сайта МОГО «Ухта» в сети Интернет позволит увеличить число граждан и организаций, использующих внедряемые информационные технологии во взаимоотношениях с органами местного самоуправления.

Внедрение единого документооборота приведет к сокращению времени на рассмотрение обращений граждан и на осуществление взаимодействия администрации МОГО «Ухта» с организациями города, а также  повысит качество контроля за исполнением документов.

Внедрение единого «социального окна» позволит:

- уменьшить число очередей в муниципальных органах;

- обеспечить население МОГО «Ухта» необходимыми информационными ресурсами и услугами;

- повысить эффективность взаимодействия муниципальных учреждений с гражданами, качества и доступности оказываемых ими информационно-коммуникационных услуг;

- преодолеть информационное неравенство среди  различных  категорий   населения МОГО «Ухта»;

- повысить качество жизни населения МОГО «Ухта» за счет использования информационных и коммуникационных технологий;

- активно вовлечь граждан и организации в использование информационных и коммуникационных технологий за счет подключения к общедоступным информационным системам;

- предоставлять дополнительные справочно-информационные  услуги населению и организациям.

Реализация всех мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой, позволит:

- создать информационно-коммуникационную среду (корпоративную сеть передачи данных)для эффективного исполнения функций отделов, управлений, комитета администрации города, муниципальных учреждений;

- повысить открытость органов местного самоуправления;

- стимулировать и организовать массовое и эффективное использования компьютерной техники в ключевых областях экономической, социальной и культурной жизни города, создание единой информационной среды;

- обеспечить доступ к социально-значимой информации и базовым информационно-коммуникационным услугам для всех горожан;

- развить информационно-коммуникационную инфраструктуру бюджетной сферы города, отвечающую современным требованиям;

- сформировать публичные информационные ресурсы, направленные на удовлетворение информационных потребностей населения и хозяйствующих субъектов города;

- обеспечить необходимый уровень информационной безопасности информационно-коммуникационной инфраструктуры и информационных ресурсов и систем города;

- за счет информированности  населения повысить эффективность мероприятий всех городских целевых программ;

- эффективно реализовать мероприятия федеральной целевой программы "Электронная Россия (2002-2010 годы)" на территории муниципального образования;

- уменьшить затраты на обработку информации посредством уменьшения дублирования информации;

- повысить качество работы муниципальных органов за счет быстрого получения требуемой информации в режиме реального времени и уменьшения количества предоставляемых гражданами подтверждающих документов (справок);

- внедрение информационно-справочной службы «Единое окно» позволит снизить нагрузку на приемную и общий отдел  администрации МОГО «Ухта» в части оказания консультационных услуг населению;

- перевести около 10 процентов базовых общественных услуг, находящихся в компетенции муниципальных учреждений, в электронную форму реализации.

__________________________