| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |
| 04 сентября 2013 г. |  | № | 1633 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

О муниципальных программах МОГО «Ухта»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МОГО «Ухта» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2014 г.:

- постановление руководителя администрации МОГО «Ухта» от 28.10.2008 № 2258 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования, утверждения, реализации, а также проведения оценки эффективности их реализации» за исключением пунктов 4.6 - 4.9 и раздела 5 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования, утверждения, реализации, а также проведения оценки эффективности их реализации и Приложения № 2 к указанному Порядку, которые утрачивают силу с 1 сентября 2014 г.;

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 28.04.2011 № 742 «О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования, утверждения, реализации, а также проведения оценки эффективности их реализации, утвержденный постановлением руководителя администрации МОГО «Ухта» от 28.10.2008              № 2258»;

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 30.12.2011 № 3041 «О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования, утверждения, реализации, а также проведения оценки эффективности их реализации, утвержденный постановлением руководителя администрации МОГО «Ухта» от 28.10.2008             № 2258»;

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 19.07.2013 № 1305 «О внесении изменений в постановление руководителя администрации МОГО

2

«Ухта» от 28 октября 2008 г. № 2258 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования, утверждения, реализации, а также проведения оценки эффективности их реализации»;

- постановление руководителя администрации МОГО «Ухта»                           от 28 октября 2008 № 2259 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ» за исключение пунктов 4.6 - 4.9 и раздела 5 Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ и Приложения № 2 к указанному Порядку, которые утрачивают силу с                          1 сентября 2014 г.;

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 30.12.2011 № 3040 «О внесении изменений в Порядок разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ, утвержденный постановлением руководителя администрации МОГО «Ухта» от 28.10.2008            № 2259»;

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 19.07.2013 № 1304 «О внесении изменений в постановление руководителя администрации МОГО «Ухта» от 28.10.2008 № 2259 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ».

2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета МОГО «Ухта», начиная с бюджета МОГО «Ухта» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на должностных лиц администрации МОГО «Ухта» в соответствии с распоряжением администрации МОГО «Ухта» от 29 марта 2013 г. № 46-р «О распределении служебных обязанностей в администрации МОГО «Ухта».

Руководитель администрации 				                         И.В. Леонов

Приложение

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 04 сентября 2013 г. № 1633

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МОГО «УХТА»

## I. Общие положения

- Настоящий Порядок с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2010 № 588 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации», постановления Правительства Республики Коми от 30.06.2011 № 288 «О государственных программах Республики Коми» определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МОГО «Ухта»               (далее - муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

- Муниципальной программой является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной и муниципальной политики, реализуемой на территории МОГО «Ухта», обеспечивающих социально-экономическое развитие МОГО «Ухта».

- Муниципальная программа может включать подпрограммы, которые направлены на решение конкретных задач.

- Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

- Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется отраслевым (функциональным) органом администрации МОГО «Ухта», определенным администрацией МОГО «Ухта» в качестве ответственного исполнителя (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными отраслевыми (функциональными) органами администрации МОГО «Ухта», определенными администрацией МОГО «Ухта» в качестве соисполнителя (далее - соисполнители).

- Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации МОГО «Ухта».

Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

## II. Требования к содержанию муниципальной программы

- Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений Концепции социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Ухта» на период до 2020 года, федеральных законов Российской Федерации, законов Республики Коми, а также муниципальных правовых актов МОГО «Ухта».

2

- Муниципальная программа содержит паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению к настоящему Порядку и следующие разделы:

1) характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития МОГО «Ухта»;

2) приоритеты и цели реализуемой на территории МОГО «Ухта» политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития МОГО «Ухта»;

3) сроки и этапы реализации муниципальной программы (этапы реализации муниципальной программы определяются при необходимости);

4) перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также иных сведений в соответствии с методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ, которые утверждаются постановлением администрации МОГО «Ухта» (далее - методические указания);

5) основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы (с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых муниципальных правовых актов МОГО «Ухта»);

6) прогноз конечных результатов муниципальной программы. Перечень целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы (с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с обобщенными целевыми индикаторами муниципальной программы);

7) перечень и краткое описание подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

8) ресурсное обеспечение муниципальной программы (в разрезе главных распорядителей средств бюджета МОГО «Ухта», подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы и источникам финансирования);

9) методика оценки эффективности реализации муниципальной программы.

- Кроме информации, указанной в пункте 8 настоящего Порядка, в случае оказания муниципальными учреждениями МОГО «Ухта» муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, муниципальная программа содержит прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы.

- Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

а) отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

б) иметь количественное значение;

в) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;

г) отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с методическими указаниями.

- В перечень целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

3

а) рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;

б) определяются на основе данных государственного статистического наблюдения, иной отраслевой и ведомственной отчетности, представляемой в органы исполнительной власти Республики Коми;

в) рассчитываются по методикам, утвержденным актом Правительства Российской Федерации либо Правительства Республики Коми, либо муниципальным правовым актом МОГО «Ухта»;

г) рассчитываются по методикам, включенным в состав муниципальной программы.

- Отражение в муниципальной программе расходов на ее реализацию осуществляется в соответствии с методическими указаниями.

- Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие МОГО «Ухта».

- Обязательным условием оценки планируемой эффективности реализации муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, а также мероприятий муниципальной программы в установленные сроки. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие МОГО «Ухта», оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики МОГО «Ухта»;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие МОГО «Ухта», показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

## III. Основание и этапы разработки муниципальной программы

- Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением администрации МОГО «Ухта».

Проект перечня муниципальных программ формируется Управлением экономического развития администрации МОГО «Ухта» (далее - Управление экономического развития) совместно  с Финансовым управлением  администрации МОГО «Ухта» (далее – Финансовое управление) на основании положений муниципальных правовых актов МОГО «Ухта», предусматривающих реализацию муниципальных программ, а также с учетом предложений отраслевых (функциональных) органов администрации МОГО «Ухта».

Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится до 30 декабря года, предшествующему текущему финансовому году.

- Перечень муниципальных программ содержит:

а) наименования муниципальных программ;

б) наименования ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ и подпрограмм;

4

в) основные направления реализации муниципальных программ.

- Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с методическими указаниями.

- Ответственный исполнитель направляет для согласования проект муниципальной программы, согласованный всеми соисполнителями  и курирующим заместителем руководителя администрации МОГО «Ухта», в Управление экономического развития.

Управление экономического развития рассматривает проект муниципальной программы в соответствии с установленной сферой деятельности в течение 10 рабочих дней с даты поступления и направляет ответственному исполнителю заключение по указанному проекту.

При наличии замечаний Управления экономического развития к проекту муниципальной программы ответственный исполнитель обеспечивает доработку проекта муниципальной программы в течение 5 рабочих дней со дня получения замечаний и повторно предоставляет его для согласования.

- После согласования Управления экономического развития ответственный исполнитель направляет для согласования проект муниципальной программы в Финансовое управление.

Финансовое управление рассматривает проект муниципальной программы в течение 10 рабочих дней с даты поступления и направляет ответственному исполнителю заключение по указанному проекту.

При наличии замечаний Финансового управления к проекту муниципальной программы ответственный исполнитель обеспечивает доработку проекта муниципальной программы в течение 5 рабочих дней со дня получения замечаний и повторно предоставляет его для согласования.

- По факту согласования проекта муниципальной программы ответственный исполнитель осуществляет подготовку проекта постановления администрации МОГО «Ухта» об утверждении муниципальной программы и направляет его в установленном порядке для согласования.

- В целях учета муниципальных программ Управление экономического развития формирует и ведет реестр муниципальных программ.

## IV. Финансовое обеспечение реализации

муниципальной программы

- Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет средств бюджета МОГО «Ухта» (далее - бюджетные ассигнования), средств вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением Совета МОГО «Ухта» о бюджете МОГО «Ухта» на очередной финансовый год и плановый период.

- Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ осуществляется с учетом положений муниципальных правовых актов МОГО «Ухта», регулирующих порядок составления проекта бюджета МОГО «Ухта» на очередной финансовый год и плановый период.

## 5

## V. Управление, реализация и контроль

за ходом реализации муниципальной программы

- Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем.

- Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с комплексным планом действий по реализации муниципальной программы (далее - план реализации), разрабатываемым ответственным исполнителем в соответствии с методическими указаниями на очередной финансовый год и плановый период и содержащим перечень мероприятий муниципальной программы, включая мероприятия подпрограмм муниципальной программы, с указанием сроков и ожидаемых результатов их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников.

- Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с соисполнителями  план реализации на очередной финансовый год и плановый период с указанием исполнителей (наименование ответственного исполнителя, соисполнителя), обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий.

Ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней с даты утверждения направляет план реализации курирующему заместителю руководителя администрации МОГО «Ухта», в Управление экономического развития и Финансовое управление.

- В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителями и курирующим заместителем руководителя администрации МОГО «Ухта» вправе принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Указанные решения принимаются ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияние на основные параметры муниципальной программы, утвержденные постановлением администрации МОГО «Ухта», и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий муниципальной программы.

В случае принятия решения о внесении изменений в план реализации ответственный исполнитель в 10-дневный срок с даты утверждения соответствующего решения уведомляет о нем Управление экономического развития и Финансовое управление.

- Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет) формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей, согласовывается  курирующим заместителем руководителя администрации МОГО «Ухта»  и направляется до 10 марта года, следующего за отчетным годом, в Управление экономического развития.

Управление экономического развития в течение 10 рабочих дней со дня получения от ответственного исполнителя годового отчета рассматривает отчет в соответствии с установленной сферой деятельности и направляет своё заключение в адрес ответственного исполнителя.

6

При наличии замечаний Управления экономического развития  ответственный исполнитель обеспечивает доработку годового отчета в течение 5 рабочих дней со дня получения замечаний и повторно предоставляет его для рассмотрения.

Доработанный в соответствии с заключением Управления экономического развития ответственный исполнитель направляет годовой отчет для рассмотрения в Финансовое управление.

- Финансовое управление в 10-дневный срок со дня получения от ответственного исполнителя годового отчета направляет своё заключение в адрес ответственного исполнителя.

При наличии замечаний Финансового управления ответственный исполнитель обеспечивает доработку годового отчета в течение 5 рабочих дней со дня получения замечаний и повторно предоставляет его для рассмотрения.

Доработанный в соответствии с заключением Финансового управления годовой отчет направляется ответственным исполнителем курирующему заместителю руководителя администрации МОГО «Ухта» до 15 апреля года, следующего за отчетным годом.

- Годовые отчеты подлежат размещению ответственными исполнителями на портале администрации МОГО «Ухта» (в соответствующих разделах) до 20 апреля года, следующего за отчетным годом.

- Подготовка годового отчета производится в соответствии с методическими указаниями.

Годовой отчет содержит:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

б) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы;

д) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

е) результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы;

ж) иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

- В целях контроля реализации муниципальных программ ответственные исполнители осуществляют мониторинг реализации муниципальных программ. Порядок проведения указанного мониторинга определяется в соответствии с методическими указаниями.

- Координация исполнения и рассмотрение результатов мониторинга реализации муниципальной программы осуществляются курирующим заместителем руководителя администрации МОГО «Ухта».

- По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, по предложению курирующего заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта», руководитель администрации МОГО «Ухта» может принять решение об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) объемов финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

7

- Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя.

## VI. Полномочия ответственных исполнителей и соисполнителей

при разработке и реализации муниципальной программы

- Ответственный исполнитель:

а) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на рассмотрение курирующему заместителю руководителя администрации МОГО «Ухта»;

б) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей муниципальной программы;

в) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

г) предоставляет запрашиваемые сведения о реализации муниципальной программы;

д) проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методическими указаниями;

е) запрашивает у соисполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета;

ж) готовит годовой отчет.

- Соисполнители:

а) участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

б) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

в) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета;

г) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

__________________________

## Приложение

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ МОГО «Ухта»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МОГО «Ухта»

Ответственный исполнитель программы

Соисполнители программы (при наличии)

Участники программы

Подпрограммы программы

Программно-целевые инструменты программы

Цель (цели) программы

Задачи программы

Целевые индикаторы (показатели) программы

Сроки и этапы реализации программы

Объемы финансирования программы

Ожидаемые результаты реализации программы

__________________________