|  |
| --- |
| ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТВ отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала: 11:20:0202016 (Дружба)субъект Российской Федерации: Республика Коми,муниципальное образование городского оокруга «Ухта»,будут выполняться комплексные кадастровые работы:в целях исполнения муниципального контракта от «30» апреля 2019 г. № 1 в период с «30» апреля 2019 г. по «20» декабря 2019 г. будут выполняться комплексные кадастровые работы.Заказчиком комплексных кадастровых работ является:Администрация муниципального образования городского округа «Ухта»Адрес 169314 Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.11Адрес электронной почты: meriaukh@mail.ru. Номер контактного телефона (8 8216) 74-66-40.Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер:Фамилия, имя, отчество Мистюрин Роман НиколаевичАдрес 632387 Россия, Новосибирская обл., г. Куйбышев, ул. Куйбышева, д.28.Адрес электронной почты tnc01@mail.ru. Номер контактного телефона 838362-52838Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №54-10-19 дата выдачи 16 декабря 2010 годаНаименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение кадастровых инженеров» (СРО № 0133 от 09.10.2012).Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровый инженер: ООО «Техноцентр» |
| График выполнения комплексных кадастровых работ |
| Этап выполнения работ | Даты и сроки | Виды работ | Место выполнения работ |
| Подготовительный этап | в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта не позднее 21.05.2019 | Направление извещений о начале выполнения комплексных кадастровых работ (Заказчик, Исполнитель) | Республика Коми, территория МОГО «Ухта» |
| в течение 20 (двадцати) рабочих дней смомента заключения контракта не позднее 02.06.2019 | Формирование Заказчиком согласительной комиссии | Республика Коми, территория МОГО «Ухта» |
| до 01.07.2019 | Сбор и анализ Исполнителем исходных сведений об объектах комплексных кадастровых работ, подбор картографического материала, получение сведений ЕГРН; сбор сведений о топографо-геодезической и картографической изученности территории; получение координат исходных пунктов геодезической сети Сбор Исполнителем информации от правообладателей объектов недвижимости об адресах их регистрации и документах об объектах недвижимости. | Республика Коми, территория МОГО «Ухта» |
| 1 этап | с 17.05.2019  | Проведение Исполнителем обследования объектов недвижимости, определение характеристик объектов недвижимости, определение местоположения объектов недвижимости (определение координат характерных точек местоположения границ объектов недвижимости)  | Республика Коми, территория МОГО «Ухта» |
| с 17.05.2019по 01.08.2019 | Разработка Исполнителем проектов карт-планов территорий, проверка карт-планов территорий на соответствие требованиям законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера»  | Республика Коми, территория МОГО «Ухта» |
| с 01.07.2019 по 02.08.2019 | Представление Исполнителем Заказчику проектов карт-планов территорий по готовности соответствующих материалов в отношении отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ)  | Республика Коми, территория МОГО «Ухта» |
| с 01.07.2019 по 02.08.2019 | Подача Исполнителем заявлений об учете адресов правообладателей и заявлений о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости (сведения, полученные от правообладателей) в орган регистрации прав | Республика Коми, территория МОГО «Ухта» |
| 2 этап | с 27.05.2019и не позднее 02.08.2019 | Направление Заказчиком проектов карт-планов, территории в согласительную комиссию | Республика Коми, территория МОГО «Ухта» |
| с 27.05.2019и не позднее 02.08.2019 | Направление Заказчиком извещения о проведении заседания согласительной комиссии | Республика Коми, территория МОГО «Ухта» |
| с 27.05.2019 (по мере сдачи проектов карт-планов территории)и не позднее 25.10.2019 | Согласование местоположения границ земельных участков путем участия в заседаниях согласительной комиссии (Заказчик, Исполнитель) | Республика Коми, территория МОГО «Ухта» |
| не позднее25.10.2019 | Доработка Исполнителем по результатам работы согласительной комиссии карт - планов территорий, подготовка актов согласования местоположения границ, проверка доработанных карт - планов территорий на соответствие требованиям законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» | Место выполнения работ |
| не позднее 30.10.2019 | Представление Исполнителем на утверждение Заказчику карт-планов территорий в окончательной редакции на бумажном носителе по готовности соответствующих материалов в отношении отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ) | Республика Коми, территория МОГО «Ухта» |
| 3 этап | не позднее 08.11.2019 | Заказчик обеспечивает направление Согласительной комиссией на утверждение оформленные Исполнителем проекты карт-планов территории в окончательной редакции и необходимые для их утверждения материалы заседания согласительной комиссии. | Республика Коми, территория МОГО «Ухта» |
| не позднее13.11.2019 | Утверждение Заказчиком карт-планов территорий | Республика Коми, территория МОГО «Ухта» |
| 4 этап | не позднее 15.11.2019 | Предоставление Исполнителем Заказчику карт-планов территорий в форме документа на бумажном носителе и электронного документа (сдача результатов работ)  | Республика Коми, территория МОГО «Ухта» |
| не позднее20.12.2019 | Обеспечение Заказчиком предоставления карт-планов территорий в орган государственной регистрации для внесения сведений об объектах недвижимости в ЕГРН | Республика Коми, территория МОГО «Ухта» |
| не позднее20.12.2019 | Подписание Заказчиком актов приема-передачи выполненных работ | Республика Коми, территория МОГО «Ухта» |
| Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 632387 Россия, Новосибирская обл., г. Куйбышев, ул. Куйбышева, д.28. Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости. |