Информация о результатах проверок (ревизий) за 2015 года

Муниципального управления Управление капитального строительства

- За 2015 год проведены следующие проверки и ревизии финансовой, кадровой, хозяйственной, производственной деятельности МУ УКС:

| № п/п | Наименование органа, осуществляющего проверку (ревизию) | Дата начала и окончания проверки | Цель, задачи и предмет проверки | Выявленные нарушения, замечания | Принятые меры по устранению нарушений, замечаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Некоммерческое Партнерство "Северо-Западный Альянс Проектировщиков" в Республике Коми | 21.05.2015 | Проверка соблюдения требований стандартов СРО | Фактов нарушения законодательства не выявлено. Замечания: Организовать повышение квалификации одного специалиста. | Замечание устранено 01.06.2015 (договор на обучение специалиста 154/15 от 25.05.2015). |
| 2. | Отдел надзорной деятельности г. Ухты УПН И ПР ГУ МЧС России по Республике Коми | 14.07.2015-21.07.2015 | Соблюдение требований пожарной безопасности, исполнения плана пожарной безопасности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на 2015 год | Фактов нарушения законодательства не выявлено. Замечание: Ширина эвакуационного выхода из помещения № 63 ведущего в помещение № 62 1-го этажа согласно технического паспорта № 1009 от 15.09.2005 выполнена менее 0,8 метра. Фактическая ширина – 0,71 м. | Замечание устранено в ходе проверки. |
| 3. | КСП МОГО "Ухта" | 08.09.2015-20.11.2015 | Соблюдение законности и результативности использования средств, выделенных в 2014г-I полугодии 2015г по реализации муниципальной программы "Переселение граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта" из аварийного жилищного фонда" | 1. Не предпринимались меры по внесению изменений в условия контрактов, в части изменения сроков исполнения контрактов в течение длительного времени (от 43 до 80 календ.дней). 2. Отсутствие подтверждения на момент подготовки аукционной документации обоснования начальной цены контракта специализированным предприятием. 3.Нарушение сроков заключения трех мун.контрактов (п.25 ч.1 ст. 25 ФЗ-44 от 05.04.2013) от 3 до 7 календ.дней. | 1.Изменения в условия контрактов были внесены после утверждения Правительством РФ постановления № 198 от 06.03.2015 г., что подтверждается дополнительными соглашениями и новых графиков производства работ. 2. При определении начальной цены контракта исользовался метод сопоставления цен, т.к. дома однотипные, что не является нарушением. 3. Контракты заключены в сроки с учетом статьи 70 Федерального закона №ФЗ-44 от 05.04.2013. |
| 4. | Государственная корпорация- Фонд содействия реформирования ЖКХ | 15.09.2015-16.09.2015 | Ход реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 1. Низкий уровень освоения средств и исполнения мероприятий Программы. 2. Включение в Программу несуществующего дома, что привело к завышению объема средств. | 1. Не освоение средств обусловлено увеличением сроков предоставления земельных участков, подготовки аукционной документации и др. 2. Внесены соответствующие изменения в Программу. |
| 5. | КСП Республики Коми | 26.10.2015-30.10.2015 | Соблюдение законности и результативности использования средств республиканского бюджета республики Коми, выделенных на реализацию республиканской адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" на 2013-2017 годы | 1. В нарушение ст.4 Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 на территории МОГО ""Ухта"" осуществлялась приватизация жилых помещений в домах, признанных аварийными. (ст.51 Градостроительного кодекса) 2. Установлен факт включения в Программу объекта, фактически являющегося не жилым домом, а магазином. 3. Выдача разрешений на строительство семи многоквартирных домов осуществлялась в отсутствие положительного заключения экспертизы проектной документации. 4. Превышение фактической продолжительности строительства домов в рамках Программы предусмотренной проектом. 5. Не выполнение показателей эффективности выполнения 1 этапа программных мероприятий. | 1. Внесены соответствующие изменения в Программу 2. По условиям муниципальных контрактов, при не соблюдении сроков выполнения работ, осуществляется претензионная работа, по итогам которой будет выставлена сумма неустойки и штрафов. |