

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «УХТА» | |  | «УХТА»  КАР КЫТШЛÖН  МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА  АДМИНИСТРАЦИЯ | | | |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ШУÖМ | | | | | | |
| 17 августа 2022 г. |  | | | № | 1739 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  | | |  | | |

О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10 февраля 2021 г. № 269 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы»

В соответствии с Порядком разработки, корректировки, мониторинга, контроля реализации и оценки эффективности муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 сентября 2020 г. № 2368, Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденными постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 августа 2020 г. № 1961, Перечнем муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 03 сентября 2020 г. № 2348, администрация постановляет:

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 269 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы» (далее - постановление, Программа) изменения следующего содержания:

1.1. Позицию «Объемы финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы финансирования Программы | год | Средства федерального бюджета  (руб.) | Средства республиканского бюджета  (руб.) | Средства бюджета МОГО «Ухта»  (руб.) | Средства от приносящей доход деятельности (руб.) | Всего  (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2021 | 0,00 | 6 810 064,00 | 4 196 294,59 | 0,00 | 11 006 358,59 |
| 2022 | 0,00 | 47 897 651,00 | 7 962 674,56 | 0,00 | 55 860 325,56 |
| 2023 | 0,00 | 15 096 474,00 | 23 443 371,21 | 0,00 | 38 539 845,21 |
| 2024 | 40 957 870,00 | 75 602 615,00 | 28 205 665,00 | 0,00 | 144 766 150,00 |
| Итого: | 40 957 870,00 | 145 406 804,00 | 63 808 005,36 | 0,00 | 250 172 679,36 |

»

2

1.2. Таблицу 2 «Перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы» Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы» Программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Таблицу 5 «Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МОГО «Ухта» - руководитель

администрации МОГО «Ухта» М.Н. Османов

Приложение № 1

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 17 августа 2022 г. № 1739

«Таблица 2

Перечень

и сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы МОГО «Ухта»

«Развитие транспортной системы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. измерения | Направленность | Принадлежность | Значения индикатора (показателя) | | | | | | | | Ответственный исполнитель |
| 2019 факт | 2020 оценка | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании | процентов от числа опрошенных | ↑ | ИЦ | 56,7 | 87,10 | 80 | 82,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | МУ «УЖКХ» |
| Задача 1. «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа» | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Количество выданных муниципальных проездных билетов | ед. | ↑ | ИЗ1 | 13732 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | МУ «УЖКХ» |
| 3 | Количество выполненных рейсов на внутримуниципальных пассажирских перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО «Ухта» | ед. | ↑ | ИМ, ИМБТ | 19 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | - | - | МУ «УЖКХ» |
| Задача 2. «Строительство объектов дорожной инфраструктуры» | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Протяженность объектов дорожной сети, переданных в собственность МОГО «Ухта» | м | ↑ | ИЗ2 | - | - | 453,5 | 453,5 | 1 870,0 | 2 948,0 | 3 330,0 | 3 330,0 | МУ УКС |
| 5 | Техническая готовность объекта уличной дорожной сети индивидуальной жилой застройки. | % | ↑ | ИМ, ИМБТ | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 19,00 | - | - | МУ УКС |
| 6 | Количество разработанных проектно-сметных документаций по | ед. | ↑ | ИМ | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | МУ УКС |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | строительству уличной дорожной сети индивидуальной жилой застройки (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. «Содержание объектов дорожной инфраструктуры» | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Доля протяженности автомобиль ных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | ↑ | ИС, ИЗ3 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 55,2 | 55,6 | 60,0 | 60,0 | МУ «УЖКХ» |
| 8 | Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании | процентов от числа опрошенных | ↑ | ИМ | 34,1 | 63,7 | 65,0 | 67,0 | 70,0 | 73,0 | - | - | МУ «УЖКХ» |
| 9 | Протяженность обустроенных ледо вых переправ и (или) зимних автомобильных дорог местного значения | километр;  тысяча метров | ↑ | ИМ, ИМБТ | - | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - | - | МУ «УЖКХ» |
| 10 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, переданных в собственность муниципального образования, содержание которых осуществляется за счет субсидий | километр; тысяча метров | ↑ | ИМ, ИМБТ | - | 18,78 | 18,78 | 18,78 | 18,78 | 18,78 | - | - | МУ «УЖКХ» |
| 11 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных в маршрутах движения школьных автобусов, капитальный ремонт и ремонт которых завершен с использованием субсидий | километр; тысяча метров | ↑ | ИМ, ИМБТ | - | - | - | 4,438 | - | - | - | - | МУ «УЖКХ» |
| 12 | Количество реализованных народных проектов в сфере дорожной деятельности в МОГО «Ухта» | ед. | ↑ | ИМ, ИМБТ | - | - | - | 2 | - | - | - | - | МУ «УЖКХ» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

Приложение № 2

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 17 августа 2022 г. № 1739

«Таблица 3

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов средств

на реализацию целей муниципальной программы

МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы (руб.) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| источник финансирования | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы» | |  | ВСЕГО | 11 006 358,59 | 55 860 325,56 | 38 539 845,21 | 144 766 150,00 | 250 172 679,36 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 957 870,00 | 40 957 870,00 |
| бюджет РК | 6 810 064,00 | 47 897 651,00 | 15 096 474,00 | 75 602 615,00 | 145 406 804,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 4 196 294,59 | 7 962 674,56 | 23 443 371,21 | 28 205 665,00 | 63 808 005,36 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 11 006 358,59 | 55 860 325,56 | 35 892 711,00 | 34 956 150,00 | 137 715 545,15 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РК | 6 810 064,00 | 47 897 651,00 | 15 096 474,00 | 15 090 985,00 | 84 895 174,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 4 196 294,59 | 7 962 674,56 | 20 796 237,00 | 19 865 165,00 | 52 820 371,15 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ УКС | ВСЕГО | - | 0,00 | 2 647 134,21 | 109 810 000,00 | 112 457 134,21 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00 | 0,00 | 40 957 870,00 | 40 957 870,00 |
| бюджет РК | - | 0,00 | 0,00 | 60 511 630,00 | 60 511 630,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | - | 0,00 | 2 647 134,21 | 8 340 500,00 | 10 987 634,21 |
| Средства от приносящей доход деятельности | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КУМИ МОГО «Ухта» | ВСЕГО | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| бюджет РК | - | - | - | - | - |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | |  | Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | - | - |
| Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - |
| Задача 1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа | |  | ВСЕГО | 4 425 288,20 | 5 217 989,05 | 22 456 339,00 | 21 519 778,00 | 53 619 394,25 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РК | 3 696 364,00 | 4 482 089,00 | 11 886 274,00 | 11 880 785,00 | 31 945 512,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 728 924,20 | 735 900,05 | 10 570 065,00 | 9 638 993,00 | 21 673 882,25 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 4 425 288,20 | 5 217 989,05 | 22 456 339,00 | 21 519 778,00 | 53 619 394,25 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РК | 3 696 364,00 | 4 482 089,00 | 11 886 274,00 | 11 880 785,00 | 31 945 512,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 728 924,20 | 735 900,05 | 10 570 065,00 | 9 638 993,00 | 21 673 882,25 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Совершенствование системы транспортного обслуживания в границах городского округа | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| бюджет РК | - | - | - | - | - |
| Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | - | - |
| Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - |
| Задача 2. Строительство объектов дорожной инфраструктуры | |  | ВСЕГО | - | 0,00 | 2 647 134,21 | 109 810 000,00 | 112 457 134,21 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00 | 0,00 | 40 957 870,00 | 40 957 870,00 |
| бюджет РК | - | 0,00 | 0,00 | 60 511 630,00 | 60 511 630,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | - | 0,00 | 2 647 134,21 | 8 340 500,00 | 10 987 634,21 |
| Средства от приносящей доход деятельности | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Строительство дорожной сети | МУ УКС | ВСЕГО | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| бюджет РК | - | - | - | - | - |
| Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | - | - |
| Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.2 | Обустройство объектов дорожной сети | МУ УКС | ВСЕГО | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| бюджет РК | - | - | - | - | - |
| Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | - | - |
| Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Организация работы по определению стоимости строительства объектов дорожной сети | МУ УКС | ВСЕГО | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| бюджет РК | - | - | - | - | - |
| Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | - | - |
| Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Постановка на кадастровый учет и регистрация права муниципальной собственности объектов дорожной сети | КУМИ МОГО «Ухта» | ВСЕГО | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| бюджет РК | - | - | - | - | - |
| Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | - | - |
| Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Строительство уличной дорожной сети индивидуальной жилой застройки | МУ УКС | ВСЕГО | - | 0,00 | 2 647 134,21 | 109 810 000,00 | 112 457 134,21 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00 | 0,00 | 40 957 870,00 | 40 957 870,00 |
| бюджет РК | - | 0,00 | 0,00 | 60 511 630,00 | 60 511 630,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | - | 0,00 | 2 647 134,21 | 8 340 500,00 | 10 987 634,21 |
| Средства от приносящей доход деятельности | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 3. Содержание объектов дорожной инфраструктуры | |  | ВСЕГО | 6 581 070,39 | 50 642 336,51 | 13 436 372,00 | 13 436 372,00 | 84 096 150,90 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РК | 3 113 700,00 | 43 415 562,00 | 3 210 200,00 | 3 210 200,00 | 52 949 662,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 3 467 370,39 | 7 226 774,51 | 10 226 172,00 | 10 226 172,00 | 31 146 488,90 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Взаимодействие с Министерством экономического развития и промышленности Республики Коми и Министерством строительства и | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| бюджет РК | - | - | - | - | - |
| Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | - | - |

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми в области дорожной деятельности |  | Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Проведение капитального ремонта (ремонта) и содержание дорог общего пользования местного значения | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 6 581 070,39 | 48 444 322,13 | 13 436 372,00 | 13 436 372,00 | 81 898 136,52 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РК | 3 113 700,00 | 41 461 200,00 | 3 210 200,00 | 3 210 200,00 | 50 995 300,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 3 467 370,39 | 6 983 122,13 | 10 226 172,00 | 10 226 172,00 | 30 902 836,52 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта "Народный бюджет" | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | - | 2 198 014,38 | 0,00 | 0,00 | 2 198 014,38 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет РК | - | 1 954 362,00 | 0,00 | 0,00 | 1 954 362,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | - | 243 652,38 | 0,00 | 0,00 | 243 652,38 |
| Средства от приносящей доход деятельности | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

Приложение № 3

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 17 августа 2022 г. № 1739

«Таблица 5

Информация

о показателях результатов использования субсидий

и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых

из республиканского бюджета Республики Коми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Наименование субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта | Результат использования субсидии | Показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов | | | | |
| Наименование показателя ед. изм. | Плановое значение по годам | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа | Субсидия на возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты в Республике Коми | Обеспечено выполнение пассажирских рейсов в соответствии с транспортной схемой внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО «Ухта» | Количество выполненных рейсов на внутримуниципальных пассажирских перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО «Ухта», ед. | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 2 | Основное мероприятие 2.5. Строительство уличной дорожной сети индивидуальной жилой застройки | Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий | Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | Техническая готовность объекта уличной дорожной сети индивидуальной жилой застройки, % | - | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 3 | Основное мероприятие 3.2. Проведение капитального ремонта (ремонта) и содержание дорог общего пользования местного значения | Субсидия на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Обустроены ледовые переправы и (или) обеспечено содержание зимних автомобильных дорог местного значения | Протяженность обустроенных ледовых переправ и (или) зимних автомобильных дорог местного значения, километр; тысяча метров | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Основное мероприятие 3.2. Проведение капитального ремонта (ремонта) и содержание дорог общего пользования местного значения | Субсидия на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Обеспечено круглогодичное функционирование сети автомобильных дорог общего пользования, переданных в собственность муниципального образования, километр; тысяча метров | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, переданных в собственность муниципального образования, содержание которых осуществляется за счет субсидий, километр; тысяча метров | 18,78 | 18,78 | 18,78 | 18,78 |
| 5 | Основное мероприятие 3.2. Проведение капитального ремонта (ремонта) и содержание дорог общего пользования местного значения | Субсидии на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных в маршрутах движения школьных автобусов | Обеспечено приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных в маршрутах движения школьных автобусов, в результате завершения капитального ремонта, ремонта на них | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных в маршрутах движения школьных автобусов, капитальный ремонт и ремонт которых завершен с использованием субсидий, километр; тысяча метров | - | 4,438 | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 3.3. Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» | Субсидии на реализацию народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Реализованы народные проекты в сфере дорожной деятельности в МОГО «Ухта» | Количество реализованных народных проектов в сфере дорожной деятельности в МОГО «Ухта», ед. | - | 2 | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»